Smlouva o dílo

uzavřená dle § zákona č. 513/91 Sb. obchodního zákoníku, v platném znění

(dále jen „Smlouva“), mezi

I.

Objednatel: 	Město Sušice

Sídlo zadavatele: nám. Svobody 138, 342 01 Sušice

IČ:00256129

DIČ: CZ00256129

Osoba oprávněná jednat: :Bc. Petr Mottl, starosta města

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel :	ŠUMAVAPLAN, spol. s r.o.

projekční a inženýrské středisko

se sídlem

Pivovarská 4, Pakoměřice

250 65 Bořanovice

Zastoupený:  Ing.arch. Pavlem Lejskem, jednatelem společnosti

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 105424

IČO : 49787454

DIČ : CZ49787454

Bankovní spojení :  XXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé,

nebo společně též jako „smluvní strany“ uzavírají dále uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu:

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem plnění smlouvy se rozumí výkon projekční a inženýrské činnosti stavby:

„Domov důchodců Sušice, nábřeží Jana Seitze 155, Sušice III“.

Zhotovitel se zavazuje k plnění těchto výkonových fází:

II.1. 	Zaměření stávajících stavů

II.2.	Požárně bezpečnostní řešení stavby

II.3.	Konzultace pro případné úpravy, změny a rozšíření

III. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

III.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, které je předmětem této smlouvy.

III.2. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu za provedené dílo, které je předmětem této

smlouvy.

IV. DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo po samostatných částech v následujících lhůtách:

IV.1. Samostatnou část díla podle čl. II.1.  této smlouvy ve lhůtě do 6 měsíců od podpisu

smlouvy.

IV.2. Samostatnou část díla podle čl. II.2.  této smlouvy ve lhůtě do 8 měsíců od podpisu

smlouvy.

IV.3. Samostatnou část díla podle čl. II.3.  této smlouvy ve lhůtě do 12 měsíců od podpisu

smlouvy.

V. CENA DÍLA

V.1. V souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb. smluvní strany dohodly cenu díla

podle bodu II.

ve výši:          195 000,- Kč   bez DPH

40 950,- Kč   21% DPH

235 950,- Kč    včetně 21 % DPH

Slovy: DvěstěTřicet PěttisícDevětsetPadesátkorunčeskýchvčetně 21 % DPH.

Pokud v období rozhodném pro zdanitelné plnění by došlo ke změně, nebo úpravě zákona

o dani z přidané hodnoty v uvedené 21-ti procentní kategorii DPH, bude zhotovitel povinen

účtovat tuto zákonně upravenou DPH.

V.2. Jednotlivé dílčí etapy plnění jsou cenové specifikovány bez 21 % DPH takto:

| Odstavec II.1 | Zaměření stávajících stavů 64 000,- |  |
| --- | --- | --- |
| Odstavec II.2. Odstavec II.3. | Požárně bezpečností řešení stavby 56 000,- Konzultace pro případné úpravy, změny a rozšíření 75 000,- |  |

VI. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

VI.1. 	Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení díla jeho protokolárním předáním objednateli podlečl. IV. 1., IV. 2. a IV. 3.

VI.2.	V případě, že zhotovitel bude zajišťovat provedení průzkumů, náleží mu úhrada za jejich zajištění. Před zajištěním těchto dílčích průzkumů předloží zhotovitel specifikaci rozsahu a ceny k odsouhlasení objednateli.

VI.3. 	Finanční platby budou objednatelem poskytnuty na podkladě faktur vystavených zhotovitelem. Smluvní splatnost faktur a konečné faktury za dílo bude 14 kalendářních dnů po doručení platebních dokladů objednateli.

VI.4.	Faktura musí obsahovat tyto náležitosti:

- označení faktury

- sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení objednatele a zhotovitele, zápis v Obchodním

rejstříku

- předmět plnění a den splnění, cenu díla a částku k fakturaci

- datum odeslání a datum splatnosti platebního dokladu

- náležitosti pro daňové účely

- podpis oprávněného zástupce zhotovitele

## VI.5.  Nezaplacení faktury je podstatným porušením smlouvy, s nárokem zhotovitele na   přerušení provádění díla až do doby zaplacení a na úhradu všech nákladů, které mu do doby přerušení provádění díla až do doby zaplacení a na úhradu všech nákladů, které mu do doby přerušení provádění díla až do doby zaplacení a na úhradu všech nákladů, které mu do doby přerušení prací prokazatelně vznikly. Prodloužení doby dokončení přejímky díla bude dohodnuto po úhradě všech oprávněných nákladů v závislosti na možnostech zhotovitele.

VII. PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ DÍLA

VII.1.  Dílo bude splněno ukončením jeho poslední samostatné části. Smluvní strany se

v této souvislosti dohodly, že zhotovitel bude dílo plnit a předávat objednateli postupně po samostatných částech ve lhůtách dle odst. IV.

VII.2. Za platné předání dokončené samostatné části díla dle bodu II.1. je považováno protokolární předání podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech technických k jejich protokolárnímu převzetí.

VII.3. Pro přechod vlastnického práva strany berou na vědomí platnost § 542 Obchodního zákoníku, tj. postupný přechod prováděných prací zhotovitele do vlastnictví objednatele po samostatných částech díla vždy okamžikem jejich protokolárního předání objednateli podle odstavce IV.

VII.4.	Zhotovitel je povinen dílo provádět v souladu s obecně závaznými právními předpisy, doporučeními a technickými normami, které se na provádění vztahují jako celek. V případě, že nastane skutečnost, ve které může dojít k odchýlení od technických norem, je povinen zhotovitel o tomto informovat objednatele. Objednatel je oprávněn o tomto rozhodnout a popřípadě udělit souhlas k tomuto odklonu. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele tento odklon provést.

VII.5. Objednatel garantuje, že postup plnění prací při plnění smlouvy nebude narušován právy třetích osob. V případě, že k tomuto dojde, budou sporné body objednatelem ihned řešeny. Objednatel se zavazuje, že případný dopad do průběhu prací z uvedených důvodů bude řešen dodatkem k této smlouvě.

VII.6. Změny a vícepráce požadované objednatelem oproti zadání, na základě, kterého

byla tato smlouva uzavřena, lze sjednat dodatkem k této smlouvě.

VIII. ZÁRUKA ZA DÍLO

VIII.1.	Zhotovitel poskytuje na části díla záruku v délce 36-ti měsíců. Běh této záruční lhůty počíná vždy dnem protokolárního předání dané samostatné části díla objednateli.

VIII.2.	Zhotovitel zaručuje, že samostatné části díla budou mít od protokolárního předání po celou záruční dobu vlastnosti podle platných technických norem v době předání dokončeného díla objednateli, norem a předpisů, vztahujících se na předmět plnění zhotovitele jako celek.

VIII.3.		Zhotovitel má sjednané pojištění odpovědnosti za škody vznikající z veškerých omylů, opomenutí či nedbalosti při výkonu činnosti v rámci smlouvy ve výši

10 000 000,- Kč.

VIII.4.	Zhotovitel nenese odpovědnost za nepředvídatelné okolnosti, které mohou vyvstat ze stávajícího technického stavu objektu.

IX. SMLUVNÍ POKUTY

IX.1. 	Zhotovitel bude objednateli platit smluvní pokutu za prodlení s plněním samostatné části díla podle odst. II. této smlouvy v příslušných lhůtách podle odstavce IV. této smlouvy a to 0,05% z finančního objemu smluvní ceny konkrétní části díla, specifikované v odstavci této smlouvy, a to za každý započatý den takového prodlení.

IX.2. 		Objednatel zaplatí smluvní pokutu za prodlení s placením faktury nebo zálohy v dohodnutém termínu dle odst. VI.3. této smlouvy, ve výši 0,05 % z fakturované částky, za každý den prodlení.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

X.1. 	Smluvní vztahy ve smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního a Občanského zákona.

X.2. 	Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu § 345 odst. 2 Obchodního zákona pokládají porušení smluvních povinností uvedených v následujících částech smlouvy za porušení podstatné:

pokud dílo není prováděno v souladu s pokyny objednatele, závaznými normami a ostatními platnými předpisy

X.3. 	Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích obsažených v podkladech poskytnutých objednatelem k plnění díla nebo o skutečnostech, se kterými zhotovitel při plnění díla přišel do styku.

X.4.  	Smlouvu lze doplňovat nebo měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran dle čl. I. této smlouvy. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.

X.5. 	Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat:

a)    za objednatele:

b)    za zhotovitele: Ing.arch. Pavel Lejsek, jednatel společnosti, tel. XXXXXXXXXX

X.6. 	Ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

a)    za objednatele:

b)    za zhotovitele: Ing. Pavel Vinický, tel: XXXXXXXXXX

Pavel Česal, tel: XXXXXXXXXX

X.7.  	Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv MVČR.

X.8. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

X.9. Smlouva byla schválena radou města dne 11.7.2022, usn. č. 427.

X.10. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

XI.  PŘÍLOHY

XI.1. Cenová nabídka zhotovitele ze dne 14.6.2022

Za objednatele					za zhotovitele

v Sušici dne 25.7.2022				v Sušici dne 27.7.2022

________________________			________________________

Bc. Petr Mottl						Ing. arch. Pavel Lejsek

starosta města Sušice				jednatel společnosti

ŠUMAVAPLAN, spol. s r.o.