Dodatek Č.1 ke SMLOUVě O NÁVRHU, IMPLEMENTACI, PODPOŘE A ÚDRŽBĚ, ROZVOJI SYSTÉMU ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ SLUŽBy

**Smluvní strany:**

**Státní fond dopravní infrastruktury**

se sídlem Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

IČO: 70856508, DIČ: CZ70856508

č. účtu: XXXXX

zastoupený: Ing. Zbyněk Hořelica, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Axians Czech Republic s.r.o.**

se sídlem: V Parku 2316/12, 148 00 Praha 4

IČO: 44846029, DIČ: CZ44846029

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

oddíl C, vložka 6033

č. účtu: XXXXX

zastoupená: Miroslav Bečka, Dušan Stránský, jednatelé společnosti

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen jako „**Smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s článkem 24., odst. 24.5. Smlouvy o návrhu, implementaci, podpoře a údržbě, rozvoji systému elektronické spisové služby, uzavřené v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 27. 2. 2023, č. j. 8556/SFDI/331262/3891/2023, CES SFDI CES 03/2023 (dále „Smlouva“)

**t e n t o D o d a t e k č. 1**

**(dále jen „Dodatek“)**

Účel Dodatku

Účelem tohoto Dodatku je provedení změny obchodní firmy Poskytovatele, posun předpokládaného termínu zpracování a termínu akceptace Prováděcího projektu o 60 dní, neprovedení integrace TESS původně požadované jako součást Implementace řešení eSSL včetně vyčíslení nákladů na méněpráce a zasmluvnění možnosti Poskytovatele provést bezplatný upgrade na nově vyvíjený systém.

Článek 2

Změny a doplnění Smlouvy

1. V úvodní straně Smlouvy „Smluvní strany“ se mění obchodní název Poskytovatele a úvodní strana Smlouvy Smluvní strany nově zní:

„**Státní fond dopravní infrastruktury**

se sídlem Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

IČO: 70856508, DIČ: CZ70856508

č. účtu: XXXXX

zastoupený: Ing. Zbyněk Hořelica, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Axians Czech Republic s.r.o.**

se sídlem: V Parku 2316/12, 148 00 Praha 4

IČO: 44846029, DIČ: CZ44846029

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

oddíl C, vložka 6033

č. účtu: XXXXX

zastoupená: Miroslav Bečka, Dušan Stránský, jednatelé společnosti

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen jako „**Smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**Smluvní strana**“)

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Smlouva**“)“

1. Poskytovatel se zavazuje, ve lhůtě do 14 kalendářních dní ode dne účinnosti tohoto Dodatku aktualizovat veškeré vzorové dokumenty, které jsou přílohou Prováděcího projektu, a to z důvodu změny názvu společnosti.
2. V článku 4 „PŘEDMĚT SMLOUVY“ se vkládá nový odstavec 4.8, který zní:

„4.8 Pokud Poskytovatel bude v rámci plnění veřejné zakázky požadovat provedení upgrade na novou verzi eSSL a Objednatel tento upgrade odsouhlasí a stanoví datum přechodu po vzájemné dohodě, musí kompletně na své náklady zajistit:

* potřebnou atestaci eSSL, kterou bude stanovovat aktuální legislativa,
* připravit potřebnou infrastrukturu pro testovací a produkční prostředí eSSL,
* provést implementaci nové verze eSSL do prostředí eSSL, přičemž nová verze eSSL bude splňovat všechny požadavky zadávací dokumentace a Smlouvy, včetně zajištění funkčnosti všech již provedených integračních rozhraní na systémy Objednatele, jakékoli případné náklady na straně Objednatele se zavazuje uhradit Poskytovatel,
* proškolit uživatele Objednatele na novou verzi eSSL v rozsahu minimálně spojeném se změnami, které nová verze eSSL přinese, případně po dohodě s Poskytovatelem komplexnější školení s ohledem na případné změny v práci uživatelů. Forma školení bude dohodnuta mezi Objednatelem a Poskytovatelem na základě potřeb, je přípustná i forma on-line školení.
* dodat upravenou uživatelskou a technickou dokumentaci pro novou verzi eSSL dle Smlouvy.
* poskytovat podporu nové verze eSSL, vč. návrhu implementace nových a změnových požadavků v rámci rozvoje nové verze eSSL.“

1. V příloze č.1 Smlouvy, bod 5.6 „INTEGRACE NA SYSTÉMY OBJEDNATELE“:
   * část 3) „Fáze 2 – integrace na systémy s připraveným rozhraním dle NSESSS a další systémy se specifikovaným rozhraním před zahájením produkčního provozu

1. Tender Arena

2. TESS“

se nahrazuje textem:

„Fáze 2 – integrace na systémy s připraveným rozhraním dle NSESSS a další systémy se specifikovaným rozhraním před zahájením produkčního provozu

Tender Arena“

S ohledem na skutečnost, že v rámci výše uvedené Fáze 2 nedojde k integraci TESS, což představuje méněpráce v celkové výši 115 774 Kč bez DPH na straně Poskytovatel. Cena Implementace je ponížena o cenu méněprací, pročež se Smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 2 Smlouvy.

* + v pododst. 5.6.2 „TESS“ se ruší poslední věta: „Integrace TESS je požadována jako součást Implementace řešení eSSL.“

1. Příloha č. 6 „Harmonogram“ Smlouvy, se ruší a nahrazuje se Přílohou č. 1 tohoto Dodatku. Příloha č. 2 „Ceník“ Smlouvy se ruší a nahrazuje se Přílohou č. 2 tohoto Dodatku. Všude v textu Smlouvy, kde je odkaz na zrušenou přílohu, se tento odkaz vztahuje k aktuálně platné příloze.

Článek 3

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
2. Podepsáním Smluvními stranami se tento Dodatek stává nedílnou součástí Smlouvy. Ujednání Smlouvy změnami v tomto Dodatku uvedenými nedotčena zůstávají v platnosti beze změny.
3. Objednatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, uveřejní Dodatek po jeho podpisu Smluvními stranami prostřednictvím registru smluv.
4. Nedílnou součástí Dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1: „Harmonogram“

Příloha č. 2: “Ceník”

1. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán na základě jejich svobodné, vážné, omylu prosté a pravé vůle a že se řádně seznámily s textem tohoto Dodatku a neshledávají v něm žádných vad. Na důkaz toho připojují své elektronické podpisy. Dodatek je uzavřen elektronicky.

|  |  |
| --- | --- |
| V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Státní fond dopravní infrastruktury** | V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Axians Czech Republic s.r.o.** |
| .........................................................................  Ing. Zbyněk Hořelica  ředitel | .........................................................................  Miroslav Bečka  Jednatel  .........................................................................  Dušan Stránský  jednatel |