| Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo |
| --- |
| Číslo smlouvy: | 11/2023/SS |

I. Smluvní strany

| Objednatel: | Veterinární univerzita Brno ŠZP Nový Jičín |
| --- | --- |
| Adresa: | Elišky Krásnohorské 178, 742 42 Šenov u Nového Jičína |
| Zastupuje: | Ing. Radek Haas, ředitel podniku |
| K dalšímu jednání zmocněn: | xxxxx |
| IČO: | 62157124 | DIČ: | CZ62157124 |
| Email: | xxxxx | Mobil: | xxxxx |
| Banka: | Komerční banka, a.s. | Č. účtu | 334801/0100 |
| (dále jako „objednatel“) |

a

| Zhotovitel: | Ing. Dušan Glogar |
| --- | --- |
| Adresa: | Bernartice nad Odrou č. 240, 741 01 Nový Jičín |
| K dalšímu jednání zmocněn: | Ing. Dušan Glogar |
| IČO: | 11181931 | DIČ: | xxxxx |
| Email: | xxxxx | Mobil: | xxxxx |
| Banka: | xxxxx | Č. účtu | xxxxx |
| (dále jako „zhotovitel“) |

dále též obecně „smluvní strany“

uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 11/2023/SS, kterým se upravuje:

Článek V. Doba a místo plnění, odstavec 1 takto:

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- zahájení prací na díle: dnem podpisu této smlouvy

- dokončení a předání projektové dokumentace, včetně všech dokladů, všech příloh, vyjádření, stanovisek a jiných potřebných dokumentů na příslušný stavební úřad: do 29. 2. 2024.

Místem předání a převzetí díla je sídlo objednatele dle čl. I této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávající beze změn.

Tento dodatek nabývá platnosti od 21. 8. 2023

V Šenově u Nového Jičína, dne 21. 8. 2023

…………………..……………………………		…………………………………………….……

Ing. Radek Haas						Ing. Dušan Glogar

ředitel podniku