Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále v textu jen: „Občanský zákoník“)

číslo smlouvy objednatele: E633-S-2000/2016

číslo smlouvy zhotovitele:  OU16083

na realizaci veřejné zakázky

„Revizní oprava REV MPV 22.1“

(dále v textu jen: „Smlouva“)

## Čl. I

## Smluvní strany

## 1.1	Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00,

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Organizační jednotka	: Oblastní ředitelství Olomouc

Zastoupená	         : Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc

IČ		         : 709 94 234

DIČ		         : CZ70994234

Bankovní spojení	     : ……………………..

Číslo účtu	     : ……………………..

Kontaktní zaměstnanec:

ve věcech technických:

Ing. ………………., mob.: ……………., e-mail: …………………….

Kontaktní adresa/adresa pro doručování veškerých písemností a daňových dokladů:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Olomouc

Nerudova 773/1, 772 58 Olomouc

(dále v textu jen: „objednatel“)

## 1.2	Zhotovitel:

CZ LOKO a.s.

se sídlem		: Semanínská 580, 560 02 Česká Třebová

- zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2584

zastoupená		: Ing. Alešem Podolákem, členem představenstva

IČ				: 616 72 131

DIČ			             : CZ61672131

bankovní spojení		: ……………………

číslo účtu		: …………………….

(dále v textu jen: „zhotovitel”)

I.

Dne 30. 6. 2016 uzavřel objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo č. E633-S-2000/2016 (č. zhotovitele:  OU16083) (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem je Revizní oprava REV MPV 22.1.

Po přistavení MPV do opravárenského závodu zhotovitele bylo provedeno čištění, vizuální a rozměrová kontrola a měření komponent jednotlivých celků vozidla v rozsahu revizní opravy. Při těchto pracích byly zjištěny níže uvedené závady, které nebylo možno zjistit před zahájením opravy a demontáží určitých komponent stroje.

- Vzduchová část: posouzení LTR rozvaděče, tlakových relé, pojistných a elektropneumatických ventilů, kompresoru a navržení opravy případně výměny.

- Mechanická část: potřeba dosazení krycího plechu výfukového potrubí, oprava prasklého rámu skříně MX1.

- Elektro část: kontrola kompletnosti výzbroje, zapojení svorkovnic a montážních uzlů, izolačního stavu, elektrické odolnosti a funkce jednotlivých obvodů – dobíjení, baterie, chlazení, otáčky SM, osvětlení a signálních žárovek, zásuvek, jističů, přepínače směru, relé, startovacích obvodů, kontrola spínání kompresoru. Zjištěn nevyhovující izolační stav vinutí rotoru alternátoru.

- Rekonstrukce: navrženo provedení SZ 5976 Rekonstrukce pískování a výměna zatvrdlého písku v písečnících.

Na základě Změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku ke smlouvě a po vzájemné dohodě obou smluvních stran se navyšuje cena díla za materiál a práci, která nebyla v době výběrového řízení známa.

Cena díla po změně dle Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH je 636 108,- Kč

II.

Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku, zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel dvě vyhotovení všechny oboustranně potvrzené.

| V Olomouci dne 11. 8. 2016 | V České Třebové dne 15. 8. 2016 |
| --- | --- |
| ……………………………….……………. | ……………………………….……………. |
| za objednatele Správa železniční dopravní cesty, státní organizace | za zhotovitele CZ LOKO a.s. |
| Ing. Ladislav Kašpar Ředitel Oblastního ředitelství Olomouc | Ing. Aleš Podolák člen představenstva |