Dnešního dne, měsíce a roku

Česká republika - Státní pozemkový úřad

sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

jednající Mgr. Michalem Gebhartem, MBA, ředitelem Sekce krajinotvorby

### IČO: 	01312774

DIČ: 	CZ01312774

Objednatel není plátcem DPH.

Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710

dále jen „objednatel“

a

Večeřa - Meliorace, v.o.s.

sídlo: Žarošice 208, 696 34 Žarošice

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl A vložka 5063

zastoupená Janem Večeřou, společníkem

IČO: 47905913

DIČ: CZ47905913

Zhotovitel je plátcem DPH.

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 1813420277/0100

dále jen „zhotovitel“

uzavírají

v souladu s Čl. XI odst. 11.5 Smlouvy

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. SPU 078957/2023 uzavřené dne 14.12.2023

o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ

„Údržba HOZ Svodnice Postoupky“

spisová značka SZ SPU 040744/2019

(dále jen „Smlouva“)

kterým se s odkazem na Čl. XI Závěrečná ustanovení, odst. 11.5 Smlouvy, na základě žádosti zhotovitele o uzavření dodatku ke Smlouvě ze dne 23. 1. 2024, po vzájemném odsouhlasení potřeby provedení víceprací a méněprací spočívající namísto v ořezání nevhodných větví v řezu stromů lezeckou technikou, z čehož pak i vyplývá potřeba prodloužení termínu provedení Díla, na základě vzájemné dohody obou smluvních stran,

- mění Čl. III Termíny plnění a provedení Díla, odst. 3.3 na toto znění:

3.3	   Zhotovitel se zavazuje provést Dílo do 28. 3. 2024. Stanovený termín ukončení realizace prací je dnem, kdy nejpozději dojde k protokolárnímu předání a převzetí dokončeného Díla mezi objednatelem a zhotovitelem.

- mění Čl. IV Cena za dílo, odst. 4.2 na toto znění:

4.2	Celková cena za provedení díla bez DPH činí	       	             653 486,60 Kč

DPH 21 % činí	                                             	                          137 232,19 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí  	             790 718,79 Kč

Vícepráce:

Celková cena víceprací bez DPH činí                                            15 490,00 Kč

DPH 21 % činí	                                             	                             3 252,90 Kč

Celková cena víceprací vč. DPH činí                                             18 742,90 Kč

Méněpráce:

Celková cena méně prací bez DPH činí                                           1 000,00 Kč

DPH 21 % činí	                                            	                                 210,00 Kč

Celková cena méně prací vč. DPH činí	     1 210,00 Kč

Celková cena za provedení díla činí	 667 976,60 Kč

DPH 21 % činí	 140 275,09 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                            808 251,69 Kč

(slovy: osm set osm tisíc dvě stě padesát jedna koruna česká a šedesát devět haléřů)

- Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

- Dodatek č. 1 je uzavřen v písemné formě, text je tvořen souborem elektronických dat, který smluvní strany podepisují zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu.

- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

- rozpočet víceprací

- rozpočet méněprací

Za objednatele:					Za zhotovitele:

V Praze dne 30. 1. 2024				V Žarošicích dne 29. 1. 2024

………………………………………….	            		…………………………………

Mgr. Michal Gebhart, MBA                                              Jan Večeřa

ředitel Sekce krajinotvorby	                                      společník

ČR - Státní pozemkový úřad 			    Večeřa - Meliorace, v.o.s.

Za správnost: Blanka Novotná