Číslo jednací: 		ZSM-180-31/OVZ-2016

Systémové číslo na E-ZAK:		P16V00002201

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo

Modernizace vybraných pokojů Spiritka

uzavřené mezi smluvními stranami dne 8. 2. 2017 pod číslem smlouvy Objednatele:

ZSM-180-22/OVZ-2016 a číslem smlouvy Zhotovitele: ----

(dále jen „Smlouva o dílo“)

### SMLUVNÍ STRANY

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

se sídlem:		Přípotoční 300, 101 00 Praha 10

IČ: 			67779999,

DIČ:			CZ67779999,

Datová schránka:	iazgiwe

Bankovní spojení:	ČNB Praha,

Číslo účtu:		30320881/0710,

Zastoupené:		JUDr. Ladislavem Mácou, generálním ředitelem Zařízení služeb pro MV

(dále též jen „Objednatel“)

číslo jednací dodatku č. 2: ZSM-180-31/OVZ-2016

a

Spilka a Říha s.r.o.

Se sídlem: 		Petra Bezruče 489/II, 392 01 Soběslav,

IČO: 			45021309,

společnost zapsaná: 	v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1363,

Datová schránka: 	tjzsjyr,

Bankovní spojení: 	KB a.s. číslo účtu: 339941301/0100,

Zastoupená: 		Ladislavem Spilkou, jednatelem, (dále též jen „Zhotovitel”)

číslo smlouvy: ----

(dále též jen „Zhotovitel”)

Obě výše uvedené strany (společně dále jen „Smluvní strany“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo.

# PŘEDMĚT DODATKU A DŮVOD JEHO SJEDNÁNÍ

  - Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je vypořádání víceprací a méněprací vzniklých při provádění Díla na základě a v rozsahu změnových listů 1 až 19 (dále jen „Změnové listy“) a s tím související přiměřené prodloužení doby provádění Díla, jakož i odpovídající změna ceny Díla. Tento Dodatek č. 2 je sjednán v souladu s ust. § 222 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném změní (dále jen „ZZVZ“) a nemění podstatným způsobem původní závazek ze Smlouvy o dílo. Změnové listy jsou přílohou č. 1 Dodatku č. 2.

  - Vícepracemi jsou přitom stavební práce, výkony a dodávky, které

- nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo, avšak jsou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ nezbytné k řádnému dokončení Díla, přičemž se jedná o plnění dle Změnových listů č. 5 a 16 v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2, jejichž cena činí 332 929,00 Kč bez DPH. Součet hodnot všech změn včetně méněprací představuje 4,94 % původní hodnoty závazku.

- nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo, avšak jejich potřeba vyvstala ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ až při realizaci Díla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž se jedná o plnění dle Změnových listů č. 4 a 6 v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2, jehož cena činí 3 060 906,99 Kč bez DPH. Součet hodnot všech změn včetně méněprací představuje 48,12 % původní hodnoty závazku.

- nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo a mají charakter dodatečných prací v režimu § 222 odst. 4 ZZVZ, přičemž se jedná o plnění dle Změnových listů č. 1-3, 7-11, 14, 15 a 17-19 v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2, jejichž cena činí 1 133 580,51 Kč bez DPH. Součet hodnot navýšení představuje 14,9 % původní hodnoty závazku.

  - Méněpracemi jsou pak práce, výkony a dodávky dle Změnových listů 1, 4-7, 10, 11, 14, 16 a 19 v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2, jejichž cena činí 3 471 710,60 Kč bez DPH.

# ZMĚNA CENY DÍLA

Cena výše uvedených změn závazku ze Smlouvy je stanovena dohodou Smluvních stran ve výše uvedených změnových listech oceněním jednotlivých položek výkazů výměr a činí:

## celkem bez DPH 1 653 731,44 Kč

## (slovy: jedenmilionšestsetpadesáttřitisícsedmsettřicetjedna korun čtyřicetčtyři haléřů),

## DPH 21 % ve výši 347 283,60 Kč

## (slovy: třistačtyřicetsedmtisícdvěstěosmdesáttři korun šedesát haléřů),

## celkem včetně DPH 2 001 015,11 Kč

## (slovy: dvamilionyjedentisícpatnáct korun jedenáct haléřů).

## Článek 4.1 Smlouvy o dílo nově zní:

## Cena Díla je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z nabídky Zhotovitele

## učiněné v rámci Veřejné zakázky a činí:

## celkem bez DPH 13 269 753,44 Kč

## (slovy třináctmilionůdvěstěšedesátdevěttisícsedmsetpadesátčtyři korun čtyřicetčtyři haléřů),

## DPH 21 % ve výši 2 786 648,60 Kč

## (slovy dvamilionysedmsetosmdesátšesttisícšestsetčtyřicetosm korun šedesát haléřů Kč),

## celkem včetně DPH 16 056 402,04 Kč

## (slovy šestnáctmilionůpadesátšesttisívčtyřistadva korun čtyři haléře).

## DPH bude k ceně Díla Zhotovitelem účtována ve výši odpovídající zákonné sazbě této daně platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

# ostatní ujednání

## Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.

## Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku č. 2.

## Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

## Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 2 a jeho příloh, že tomuto Dodatku č. 2 i jeho přílohám beze zbytku porozuměly a že jej uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k tomuto Dodatku č. 2 níže připojují své vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných.

## Nedílnou součást Dodatku č. 2 tvoří jeho přílohy:

## Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1-19

| Zhotovitel V Praze dne 5. 6. 2017 | Objednatel V Praze dne 5. 6. 2017 |
| --- | --- |
| ............................................. Spilka a Říha s.r.o. Ladislav Spilka v.r., jednatel | ............................................. Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra JUDr. Ladislav Máca v.r., generální ředitel |