**NABÍDKA / OBJEDNÁVKA** 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objednatel:

|  |  |
| --- | --- |
| **Vodohospodářské sdružení Turnov** | **Telefon:**  |
| Antonína Dvořáka 287 |  |
| 51101 Turnov |  |
| ČR | **IČO:** 49295934, **DIČ:** CZ 49295934 |
| Dobrovolný svazek obcí, registrovanýU Krajského úřadu LK  |  |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel:

|  |  |
| --- | --- |
| **FINGEO, s.r.o.** |  **Telefon:**  |
| Litomyšlská 1622 |  **IČO:** 04678982 |
| 565 01 Choceň |  **DIČ:** CZ04678982 |

 |

**Název - Turnov, Ondříkovice, II. etapa (rozšířené území) - 1. etapa regeneračních prací – pasport, souběžné čištění a návrh obnovy**

Číslo zakázky zhotovitele: 20231044

Číslo zakázky objednatele: 3/24, org. 518.336

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ČINNOST** | **TERMÍN** | **MJ** | **POČET MJ** | **CENA/MJ** | **CELKEM** |
| Pasportizace pramenních jímek – navýšení počtu jímek | 31.3.2024 | ks | 13 | 3 000,00 | 39 000,00 |
| TV prohlídka jímacích zářezů, kamera IBAK mini lite 2 | 31.3.2024 | bm | 146 | 330,00 | 48 180,00 |
| Vyhodnocení přípravných prací včetně návrhu obnovy prameniště – stanovení rozsahu 2. etapy – navýšení počtu hodin | 31.5.2024 | hod | 30 | 1 200,00 | 36 000,00 |
| Pročištění neprůchodných částí jímacích zářezů - nově | 31.3.2024 | bm | 150 | 800,00 | 120 000,00 |
| Použití elektrocentrály | 31.3.2024 | hod | 10 | 390,00 | 3 900,00 |
| Ruční přesun techniky | 31.3.2024 | sada | 1 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| Práce pomocného pracovníka – navýšení počtu hodin | 31.3.2024 | hod | 10 | 510,00 | 5 100,00 |
| Příprava akce, sled, řízení a dokumentace prací – navýšení počtu hodin | 31.3.2024 | hod | 30 | 1 200,00 | 36 000,00 |
| Cestovné geologická služba – navýšení počtu km | 31.3.2024 | km | 370 | 18,00 | 6 660,00 |
| TV prohlídka jímacích zářezů, kamera IBAK mini lite 2 – navýšení počtu metrů | 31.3.2024 | bm | 150 | 330,00 | 49 500,00 |

**Cena celkem 348 540,00**

**Platební podmínky:**

1. Podkladem pro zaplacení díla je faktura s uvedením jejího čísla, názvu a sídla objednatele a zhotovitele, předmětu díla, čísla zakázky, dne vystavení faktury, označení banky a č.ú. zhotovitele, na který má být placeno, ceny díla.
2. K této částce bude připočtena DPH dle zákonů platných ke dni fakturace.
3. Objednatel se zavazuje uhradit cenu za provedení díla do 10 dnů od data vystavení faktury.

**Ostatní ustanovení:**

1. Součástí prací nejsou laboratorní analýzy (rozbory vody). Ty budou řešeny po dohodě se zhotovitelem samostatně objednatelem a provozovatelem.
2. Součástí akce jsou jímky včetně odpadů a jímací zářezy, nikoliv vlastní svodný řad.

**Zvláštní ustanovení:**

1. V případě nedodržení splatnosti ceny za poskytnuté plnění zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení.
2. 2. Ve věcech touto objednávkou neupravených se smluvní vztahy řídí Občanským zákoníkem.
3. Objednávka je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Podepsáno dne 30. 1. 2024 v Turnově

RNDr. Svatopluk Šeda Ing. Milan Hejduk

jednatel společnosti FINGEO, s.r.o. ředitel svazku VHS Turnov

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele