DODATEK Č. 1 k objednávce č. 1585/2016/kor

Objednatel:		město Svitavy

IČO: 00277444

se sídlem Svitavy, T.G. Masaryka 5/35, 568 02

Zpracovatel:		AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. s r.o.

IČO: 64255611

se sídlem Vysoké Mýto, Rokycanova 114/IV, 566 01

Objednatel a zpracovatel se dohodli na změně termínu zhotovení projektové dokumentace na akci: „Suchá nádrž č. 3 nad silničním obchvatem I/43“.

Nový termín: do 31.10.2017

xxxxxxxxxxxxxxx

vedoucí odboru životního prostředí

Potvrzujeme a akceptujeme dodatek č. 1 k objednávce č. 1585/2016/kor.

Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o., Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto

Vysoké Mýto: 15.6.2017