Smlouva o dílo

(Občanského zákoníku č.89/2012 Sb.,v platném znění)

tuto smlouvu uzavírá

1.Technické muzeum v Brně

Purkyňova 2950/105

612 00 Brno

IČO: 001 01 435

bankovní spojení :  Česká národní banka,a.s., pobočka Brno-město, č. ú. 197830621/0710

zastoupeno Ing. Ivo Štěpánkem, ředitelem

telefonní spojení:  541 421 449

Technické muzeum v Brně je státní příspěvkovou organizací, zřízenou Ministerstvem

kultury ČR,  Zřizovací listinou č. j. 17474/2000 ve znění Rozhodnutí ministryně kultury

č.40/2012  ze dne 20.12.2012 a je oprávněno nakládat s majetkem státu dle z. č. 219/2000 Sb.

Technické muzeum v Brně je plátce DPH, muzejní činnost je kulturní činností od DPH

osvobozenou dle § 61 ZDPH.

(dále jen objednatel)

a

2.Ing. Jana Třeštíková

Bzenecká 4157/10

Brno-Židenice

628 00

IČO:74262971

telefonní spojení:731 484 231

e-mail:horjanka@ladymail.cz

(dále jen zhotovitel)

I.Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou následující činnosti:

1. Průzkum objektu – barokní kovárna Těšany  (pasportizace, popis a umístění změn, fotodokumentace)

2. Zhotovení projektové dokumentace

3. Zhotovení výkazu výměr dle zadání objednatele

4. Vyřízení stavebního povolení  a potřebných vyjádření

5. Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby

6. Výkon technického dohledu při realizaci stavby v rozsahu 10 kontrolních

jednání

TMB se zavazuje poskytnout odpovídající zázemí.

II. Cena ,způsob placení a doba plnění

Za splnění předmětu této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli dohodnutou cenu a to:

1. Průzkum objektu-pasportizace, popis a umístění změn, fotodokumentace za  32 000,-Kč bez DPH

2. Zhotovení projektové dokumentace  za 38 000,-Kč bez DPH

3. Zhotovení výkazu výměr dle zadání  za 10 000,-Kč bez DPH

4. Vyřízení stavebního povolení  a potřebných vyjádření  za 15 000,-Kč bez DPH

5. Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby za 5 000,-Kč bez  DPH

6. Výkon technického dohledu při realizaci stavby v rozsahu 10 kontrolních  jednání za 12 000,-Kč

bez DPH

Celková cena za realizaci předmětu smlouvy je 112 000,- Kč bez DPH (slovy:stodvanácttisíc korun).

Objednatel dohodnutou cenu zaplatí zhotoviteli jednorázově jako celkovou částku nebo částečně

za jednotlivé činnosti.

Platba bude provedena po splnění předmětu této smlouvy zhotovitelem, v následujících  lhůtách:

- Průzkum objektu-pasportizace, popis a umístění změn, fotodokumentace do 15.2.2024

- Zhotovení projektové dokumentace ,zhotovení výkazu výměr dle zadání do 31.3.2024

- Podání žádosti na stavební úřad (město Židlochovice) na základě  vyjádření příslušných orgánů státní

správy  do 30.4.2024

Ostatní činnosti budou probíhat v součinnosti s objednatelem.

Fakturace bude provedena na základě předávacího protokolu jednotlivých částí  a to až do výše 100 % celkové ceny díla. V případě, že dílo bude vykazovat vady a nedodělky, vyhrazuje si objednatel právo – pozastavit úhradu faktury a to až do výše 10% z ceny díla do doby, než budou vady a nedodělky odstraněny.

Splatnost všech faktur je 30 dnů ode dne doručení objednateli.

V případě neplnění termínů dle této Smlouvy se sjednává smluvní pokuta 
ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení s předáním, nejvýše však do 10% z ceny díla.

V případě prodlení objednatele s úhradou oprávněně v souladu se smlouvou vystavených faktur zhotovitele uhradí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou faktury, nejvýše však do 10% z ceny díla.

Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

III. Odpovědnost zhotovitele a záruka

Zhotovitel bude při plnění smlouvy postupovat s odbornou znalostí. Zavazuje se dodržovat všeobecné závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků obou smluvních stran a vyjádřeními dotčených orgánu statní správy.

Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v  případě podstatného porušení povinností 
ze strany zhotovitele, kterými jsou:

- nedodržení předmětu díla nebo sjednané kvality,

- nedodržení sjednaných termínů.

Odstoupí- li objednatel od této smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností 
ze strany zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli vzniklou škodu.

Odstoupení od smlouvy s vazbou na výše uvedené důvody musí předcházet prokazatelná výzva zhotoviteli za účelem odstranění případných závad.

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na ně upozornil objednatele a ten ne jejich použití písemně trval.

Zhotovitel poskytne na dílo záruku v délce 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla nebo jeho části.

Zhotovitel se zavazuje v záruční lhůtě odstranit bezplatně vady do 14 dnů od doručení reklamace. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které vzniknou v době od předání díla, pokud jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele. Neodpovídá za vady vzniklé zaviněním objednatele, třetích osob nebo vyšší moci.

Objednatel se zavazuje, že v případě zjištění závad uplatní reklamaci bezodkladně po jejím zjištění písemně do 14 dnů.

Záruční doba začíná běžet ode dne řádného předání a převzetí díla, případně po odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího řízení.

IV. Závěrečná ustanovení

Tuto smlouvu lze měnit , upravovat a doplňovat pouze formou písemného dodatku podepsaného oběma stranami. V ostatním se vztahy řídí ustanoveními občanského zákoníku.

Tato smlouva nabývá platnosti podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Je vyhotovena ve dvou provedeních , přičemž každé má platnost originálu a každá strana obdrží po jednom. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel a to způsobem a v rozsahu předepsanými zákonem.

Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí skutečnost, že náklady na realizaci předmětu plnění musí být pokryty z prostředků poskytnutých objednateli v souladu se zákonem a předpisů souvisejících  a to v platném znění.

V Brně dne:                                                                                     V Brně dne:

Za objednatele:                                                                                  Za zhotovitele: