Dodatek č. [1]

ke Kupní smlouvě

se zřízením výhrady zpětné koupě a zákazem zcizení

uzavřená dle § 2079 a násl., § 2135 a násl., 1761 a násl., § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

bankovní spojení: 19-524541/0100, VS 3120000033

dále jen „prodávající“, na straně jedné

a

SeneCura s.r.o.

zast. jednatelem Antonem Kellnerem

se sídlem Ke Smíchovu 1144/144, 154 00 Praha - Slivenec

IČO: 24677035

Společnost je zapsána v obch. rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze - C 165354

bankovní spojení: 2198009359/0800, vedený u České spořitelny

dále jen „kupující“, na straně druhé

při vědomí

SeneCura Jičín s.r.o.

zast. jednateli Antonem Kellnerem a Markusem Schwarzem

se sídlem Ke Smíchovu 1144/144, 154 00 Praha - Slivenec

IČO: 10777920

Společnost je zapsána v obch. rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze - C 348279

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. [1] ke Kupní smlouvě se zřízením výhrady zpětné koupě a zákazem zcizení (dále jen „Dodatek“).

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 26. 4. 2021 kupní smlouvu se zřízením výhrady zpětné koupě a zákazem zcizení, k níž následně při vědomí prodávajícího přistoupila i společnost SeneCura Jičín s.r.o. (dále jen „Smlouva“);

- společnost Urban Survival s.r.o.. IČO: 27146278; se sídlem společnosti: Praha 1, Václavské náměstí 2132/47, PSČ 110 00, která je v rámci Smlouvy tzv. třetí stranou, jejíž povinností bylo zajistit pro kupující dílo spočívající v poskytnutí projektových, demoličních, stavebních a všech souvisejících prací tak, aby bylo možné naplnit příslušná ustanovení Smlouvy, je v současné době v konkursu jako nekontaktní;

- kupující má zájem při vědomí výše uvedeného uvést do souladu některé termíny ze Smlouvy.

I.

Změny smlouvy

- V Článku IV se odst. 2 Smlouvy tímto ruší a je cele nahrazen následujícím zněním:

„2. Výhrada zpětné koupě se sjednává na dobu určitou na dobu 6 let od podpisu kupní smlouvy.“

- V Článku VII se odst. 2 Smlouvy tímto ruší a je cele nahrazen následujícím zněním:

„2. Kupující se zavazuje získat kolaudační souhlas nebo jiné rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu opravňujícího kupujícího k užívání Domova do 5 let od právní moci stavebního povolení. Pro případ nesplnění této podmínky se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč za první i započatý rok prodlení a smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý další i započatý rok prodlení.“

- Ostatní ustanovení Smlouvy se tímto Dodatkem nemění.

II.

Závěrečná ustanovení

- Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

- Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku seznámily a že tento plně vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli.

V Jičíně dne: 1.2.2024					V Praze dne:

…………………………….				……………………………..

Město Jičín						 SeneCura s.r.o.

……………………………..

SeneCura Jičín s.r.o.