**RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO**

* **rozšiřování městského kamerového dohlížecího systému**

**Statutární město Pardubice**

se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice

zastoupené Bc. Janem Nadrchalem, primátorem statutárního města Pardubice

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

(dále jen jako „***objednatel***“)

a

**TELMO a.s.**

se sídlem Štěrboholská 560/73, Hostivař, 102 00 Praha 10,

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20073,

zastoupená Davidem Valachem, předsedou představenstva společnosti

IČ: 473 07 781

DIČ: CZ47307781

bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., Liberec

číslo účtu: xxxxxx/xxxx

(dále jen jako „***zhotovitel***“)

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „***smluvní strany***“ a každý jednotlivě jako „***smluvní strana*“**)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a s přihlédnutím k ustanovení § 2586 a násl. zákona. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto

**rámcovou smlouvu o dílo(dále jen „smlouva“)**

**I.**

**Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je nastavení podmínek platných mezi smluvními stranami pro jednotlivé dílčí smlouvy o dílo, které se uskuteční podle této smlouvy, po dobu jejího trvání v souvislosti s městským kamerovým dohlížecím systémem (dále jen „***MKSD***“), konkrétně jeho výstavbou (dále jen „***dílo***“).

**II.**

**Objednávka a její akceptace**

1. Objednatel zašle zhotoviteli na emailovou adresu [xxx@xxx.cz](mailto:xxx@xxx.cz) nezávazný návrh, obsahující bližší specifikace díla a termín jeho provedení.
2. Zhotovitel ve lhůtě pěti (5) dnů od doručení objednávky sdělí na emailovou adresu xxx@xxx.cz cenu díla (dále jen „***sdělení ceny***“). Součástí sdělení ceny je i lhůta pro zhotovení díla.
3. V případě nejasností se zadáním objednávky má zhotovitel právo vyžádat si doplňující/upřesňující informace, a to ve lhůtě uvedené v čl. II. odst. 2 této smlouvy. Objednatel má povinnost poskytnout součinnost zhotoviteli, a to neprodleně. Lhůta pro sdělení ceny díla se tak prodlužuje o dva (2) dny po poskytnutí součinnosti.
4. Smluvní strany považují sdělení ceny díla za návrh na uzavření smlouvy o dílo ze strany zhotovitele.
5. Cena za dílo je určována na základě ceníku uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že ceník může být ze strany zhotovitele 1x za rok změněn.
6. Ceny stanovené dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy jsou tak cenami platnými pro jeden kalendářní rok.
7. Objednatel má právo na základě sdělení ceny svou objednávku potvrdit (dále jen „***potvrzení objednávky***“).
8. Objednatel potvrzení objednávky zašle ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od obdržení sdělení ceny, jinak platí, že návrh na uzavření smlouvy o dílo odmítnul.
9. Potvrzení objednávky doručí objednatel zhotoviteli způsobem předpokládaným v čl. II. odst. 1.
10. Pro odstranění pochybností se smluvní strany dohodly, že veškerá komunikace probíhající na základě tohoto článku smlouvy je doručena den následující po odeslání.
11. Smluvní strany se na kontraktačním procesu mohou individuálně domluvit i jiným způsobem.

**III.**

**Smlouva o dílo**

1. V den následující po odeslání potvrzení objednávky je mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo.
2. Předmětem smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo specifikované v objednávce a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli cenu určenou dle čl. II. odst. 2. této smlouvy, a to vše za podmínek uvedených v této smlouvě a dále za podmínek specifikovaných ve smlouvě o dílo.
3. Smlouvu o dílo tvoří zejména objednávka, sdělení Ceny a potvrzení objednávky.
4. Pro odstranění pochybností se Smluvní strany dohodly, že veškerá komunikace probíhající na základě tohoto článku smlouvy je doručena den následující po odeslání.

**IV.**

**Zhotovení díla**

1. Zhotovitel provádí dílo osobně, anebo je nechá provést pod svým osobním vedením. Zhotovitel oznámí objednateli, že dílo bude prováděno prostřednictvím třetích osob.
2. Zhotovitel za tyto třetí osoby odpovídá.
3. Objednatel se zavazuje zajistit zhotoviteli a/nebo jím určeným osobám veškeré podmínky nezbytné pro řádné provedení díla, zejména se objednatel zavazuje zajistit/nebo poskytnout všechny potřebné přístupy a dokumentace.
4. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně. Pokyny objednatele ohledně způsobu provádění díla je zhotovitel vázán pouze v případě, bylo-li tak sděleno v objednávce, anebo to vyplývá ze zvyklostí.
5. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodný pokyn, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. Trvá-li objednatel na provedení dle nevhodného pokynu i po upozornění zhotovitelem , může zhotovitel od smlouvy o dílo odstoupit.

**V.**

**Předání díla**

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.
2. Smluvní strany se dohodly, že k předání bude sepsán předávací protokol.
3. Objednatel je povinen dílo převzít i s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
4. Drobné vady jsou zapsány do předávacího protokolu a nedohodnou-li se smluvní strany jinak, tak lhůta pro jejich odstranění činí 7 kalendářních dní od zapsání do předávacího protokolu.
5. Vyskytují-li se na díle vady bránící jeho převzetí, sepíší o tom strany protokol, v němž bude uveden důvod odmítnutí převzetí díla a náhradní termín převzetí. Nebude-li tento termín v protokolu uveden, platí ,že náhradní termín předání byl stanoven na 7. pracovní den od data podpisu protokolu o odmítnutí převzetí díla.
6. Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, je termín předání v poslední den lhůty pro zhotovení v 17:00 hod.
7. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem předání ve smyslu čl. V. odst. 1.a odst. 3. této smlouvy.

**VI.**

**Cena za Dílo**

1. Nedohodnou-li se strany jinak, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli cenu uvedenou v potvrzení objednávky stanovenou dle Přílohy č. 1 této smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že součet cen za jednotlivé dílčí smlouvy o dílo nepřekročí částku **6.000.000,- Kč** (slovy: šest milionů korun českých), bez DPH, a to za období čtyř ( 4 ) let, nebude-li mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak.

**VII.**

**Platební podmínky**

1. Zhotoviteli vzniká nárok na úhradu ceny díla po provedení díla, tj. dokončením díla bez vad a nedodělků a jeho protokolárním předáním objednateli.
2. Cena díla bude uhrazena na základě daňového dokladu, který vystaví zhotovitel.
3. Cena za dílo je splatná do jednadvaceti (21) dnů od data prokazatelného doručení faktury objednateli. Bude-li na příslušném daňovém dokladu uvedena lhůta pozdější, než je uvedeno výše, platí lhůta uvedená v příslušné faktuře.
4. Faktura bude doručena na emailovou adresu [xxx@xxx.cz](mailto:xxx@xxx.cz) Smluvní strany se dohodly, že lhůta pro zaplacení ceny díla běží ode dne následující po dni doručení faktury objednateli.
5. Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti ve smyslu ust. § 11 odst. 1 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s náležitostmi dle ust. § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
6. Veškeré platby fakturovaných částek budou provedeny bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v daňovém dokladu.
7. Za okamžik úhrady ceny díla se považuje okamžik, kdy dojde k připsání příslušné fakturované částky na účet zhotovitele.

**VIII.**

**Vady Díla**

1. Dílo je vadné pokud neodpovídá smlouvě. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli.
2. Objednatel je povinen dílo při předání náležitě zkontrolovat a vytknout zhotoviteli případné vady. Nevytkne- li objednatel zhotoviteli vady zjevné nejpozději při předání díla, tak platí, že dílo nemá žádné zjevné vady.
3. Za vytknutí vad díla se považuje zaznamenání vad díla do stavebního deníku, do předávacího protokolu nebo písemné oznámení do datové schránky zhotovitele.
4. Vady díla je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě jedenadvaceti (21) dnů od doručen oznámení o vytknutí vad díla.
5. Nebude-li vada odstraněna ani v dodatečné lhůtě deseti (10) dní po uplynutí lhůty pro odstranění, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady svépomocí, na náklady zhotovitele.

**IX.**

**Záruka**

1. Zhotovitel tímto poskytuje záruku za jakost díla v délce třiceti šesti (36) měsíců od dne převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel poskytuje záruku na celé dílo.

**X.**

**Smluvní pokuta**

1. V případě, že se objednatel dostane do prodlení se zaplacením ceny díla nebo její části podle čl. VII této smlouvy, má Zhotovitel právo na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení až do úplné úhrady příslušné částky.
2. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s provedením díla, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý den prodlení až do předání díla.
3. V případě, že nebudou vady díla odstraněny ve lhůtě dle čl. VIII. odst. 2. této smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý započatý den prodlení až do úplného odstranění oznámených vad.
4. Smluvní strana je povinna uhradit druhé Smluvní straně smluvní pokutu v případech, ve výši a za podmínek stanovených touto smlouvou. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě oznámení oprávněné strany straně povinné, a to prostřednictvím datové schránky.
5. Smluvní strany se dohodly, že smluvní strana nevylučuje právo na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu.
6. Pro odstranění pochybností se smluvní strany dohodly, že smluvní pokuta bude kalkulována z ceny dílčích smluv o dílo.

**XI.**

**Trvání smlouvy**

1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to čtyři (4) roky ode dne její účinnosti, s právem opce.
2. Smluvní strany se dohodly na právu opce, kdy v případě, že kterákoliv ze smluvních stran nezašle druhé smluvní straně minimálně šest (6) měsíců před uplynutím doby trvání této smlouvy, písemné sdělení, že si nepřeje ve smlouvě pokračovat., tak se smlouva automaticky prodlužuje na dobu dalších čtyř (4) let, a to ve stejném rozsahu, včetně práva opce.
3. Pro odstranění všech pochybností smluvní strany uvádějí, že v  případě uplatnění práva opce se obnovuje i rámec ceny díla ve výši 6.000.000,- Kč (slovy: šest milionů korun českých), bez DPH, pro každé jednotlivé období trvání smlouvy.
4. Před uplynutím výše uvedené lhůty, lze smluvní vztah ukončit, a to:
   * písemnou dohodou smluvních stran
   * jednostrannou písemnou výpovědí bez udání důvodu.

V případě jednostranné výpovědi se smluvní strany dohodly na výpovědní lhůtě jeden (1) měsíc, která počíná běžet první den měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

1. Od této smlouvy lze odstoupit v případech stanovených touto smlouvou a příslušným právním předpisem, a dále v případě rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele či rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele.
2. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemnou formou, musí být prokazatelně doručeno druhé mluvní straně a stává se účinným v okamžiku jeho doručení druhé Smluvní straně.
3. Ukončení účinnosti této smlouvy nemá vliv na smlouvy o dílo, které byly uzavřeny v době účinnosti této smlouvy.

**XII.**

**Vyšší moc**

1. Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.
2. Za vyšší moc je pro účely této smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků, a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka, nepříznivé klimatické podmínky ohrožující pracovníky zhotovitele (při venkovní pracích - bouřka a déšť), nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu smluvních stran.
3. Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků dle této smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.

**XIII.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upravené touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a předpisy souvisejícími.
2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami, resp. oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. V případě, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní tato skutečnost platnost ani vymahatelnost ostatních ujednání smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ujednání platným a vymahatelným, které bude mít nejbližší význam a účinek, jaký měl záměr ujednání, který má být takto nahrazen.
4. Tato smlouva představuje úplné ujednání mezi smluvními stranami ve vztahu k předmětu této smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této smlouvy.
5. Tato Smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá nejdříve dnem jejího zveřejnění v registru smluv ve smyslu ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ Zákon o registru smluv“).
6. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle ust. § 2 odst. 1 zákona o registru smluv a tato smlouva tak podléhá režimu stanoveným tímto zákonem. Objednatel se jako povinný subjekt zavazuje v souladu s ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv zaslat tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření této smlouvy. Splněním této povinnosti ze strany objednatele je současně splněna povinnost uveřejnit smlouvu podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pokud má být tato smlouva uveřejněna podle uvedeného zákona o zadávání veřejných zakázek.
7. Smluvní strany se s ohledem na předchozí odstavec tohoto článku smlouvy dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem o registru smluv. O uveřejnění smlouvy objednatel bezodkladně informuje zhotovitele, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci.
8. Pro případ, kdy je v této smlouvě uvedena e-mailová adresa fyzické osoby, se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů.
9. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněná ani devadesátý (90) den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
10. Smluvní strany prohlašují, že žádná část této smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku.
11. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou plně svéprávné k právnímu jednání, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují níže své vlastnoruční podpisy.

V ………………….., dne …………………. V ………………., dne ……………

………....................................... ……….......................................

Bc. Jan Nadrchal David Valach

primátor města předseda představenstva

Příloha:

1. Priloha\_c1\_MKDS Pardubice\_ramcova\_ smlouva\_cenik\_2024