DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVÉ KP/3706/2023/La

uzavřené dne 30. 11. 2023 mezi těmito smluvními stranami:

Rév Group s.r.o.

IČ: 25647377

DIČ: CZ25647377

se sídlem: Karlštejnská 32, 25217 Chýnice

zastoupena: Ing. Mária Balogh, prokura

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: 239108240/0300

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 57840

jako prodávajícím (dále jen „Prodávající“) na straně jedné

a

Fakultní nemocnice Brno

IČ: 65269705

DIČ: CZ65269705

se sídlem: Brno, Jihlavská 20, PSČ 625 00

zastoupena: MUDr. Ivem Rovným, MBA, ředitelem

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo bankovního účtu: 71234621/0710

FN Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna,

jako kupujícím (dále jen „Kupující“) na straně druhé,

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně konstatují, že dne 30. 11. 2023 uzavřely mezi sebou kupní smlouvu, jejímž předmětem byla dodávka 2 ks resuscitačního vozíku a 1 ks převazového vozíku, typ F, značka Megadrive, výrobce FF (Maďarsko) blíže specifikovaných v příloze smlouvy. Prodávající se touto smlouvou zavázal, že předmět smlouvy dodá Kupujícímu nejpozději do 20. 12. 2023.  Vzhledem k k nepředvídatelným okolnostem na straně Kupujícího spočívajícím v nemožnosti převzetí předmětu smlouvy v původně sjednaném termínu z důvodu nedokončení předchozí rekonstrukce prostor určených k vybavení sjednaným předmětem plnění, se smluvní strany dohodly následovně:

II.

Předmět dodatku

Předmět smlouvy bude Kupujícímu dodán až v okamžiku připravenosti Kupujícího k převzetí, tj. nejdříve 26. 1. 2024, nejpozději 2. 2. 2024.

III.

Závěrečná ujednání

- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění. Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškerá ujednání smlouvy se použijí i na právní poměry vzniklé mezi smluvními stranami od 20. 12. 2023 do okamžiku nabytí účinnosti tohoto dodatku.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů.

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu. Případně je dodatek vyhotoven elektronicky a podepsán uznávaným elektronickým podpisem

- Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku, kterému zcela rozumí a plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.

V Chýnicích dne 					               V Brně dne

| Rév Group s.r.o. Ing. Mária Balogh, prokura |  | Fakultní nemocnice Brno MUDr. Ivo Rovný, MBA, ředitel |
| --- | --- | --- |