Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

## uzavřené dne 24. 6. 2016 podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění,
na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a zákona
č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění.

č. smlouvy objednatele: 	645 200 017/2016/D01

č. smlouvy zhotovitele: 	RS – 16518/2016

„Neplánované opravy, škody, stížnosti, nařízení správ. org. v obvodu OŘ Praha – Oprava objektu měnírny Balabenka“

mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 709 94 234	DIČ: CZ709 94 234, plátce DPH

zapsána v obchodním rejstříku vedeném MěS v Praze oddíl A, vložka 48 384	zastoupená Ing. Zdeňkem Vondrákem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

Osoby zmocněné jednat:

a) ve věcech smluvních:

(mimo podpisu této smlouvy a jejich případných dodatků)

(dále jen „ objednatel“)

1.2 Zhotovitel:	RAILSTAV, s.r.o.

se sídlem Šeříková 107, Dýšina-Nová Huť, PSČ 330 02

IČ: 263 70 891, DIČ: CZ26370891, plátce DPH

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C,

vložka 16057

Zastoupená: Ing. Jiřím Bohmannem, jednatelem společnosti RAILSTAV, s.r.o.

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

- stavbyvedoucí:

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se s odvoláním na ustanovení čl. 11 – Závěrečná ustanovení, bodu 11.1 dohodly na uzavření tohoto dodatku.

II.

###### Čl. 5 – Cena díla – se doplňuje a mění takto:

###### Cena díla se mění o cenu více-méně prací uvedených v tomto dodatku v příloze č. 1 následovně:

Cena bez DPH (původní, základní) …………………………………2 872 426,00 Kč

Cena dodatku č. 1 (vícepráce) ……………………………………..    110 646,60 Kč

Nová cena (základní + dodatek č. 1) bez DPH ……………………...2 983 072,60 Kč

Zdůvodnění vícepráce:

V průběhu prací bylo zjištěno, že předpokládané složení střechy (sonda po první vrstvu polystyrenu) je dvojnásobná (skutečné složení střechy bylo – čtyři vrstvy lepenky, 5 cm polystyren, jedna vrstva lepenky, 5 cm polystyren a železobetonový žebrový strop). Z tohoto důvodu vzniknou při opravě střechy vyšší náklady na demontáž a vyšší náklady na skládkovném. Dále byla požadovaná uživatelem SEE výměna zámků (generální klíč). Tento požadavek vznikl z důvodu zpřístupnění objektu v případě poruch pro všechny kompetentní zaměstnance SEE.

III.

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, neřešené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

IV.

Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží
3 vyhotovení dodatku a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku.

Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně
a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:

č. 1 – Položkový soupis prací s výkazem výměr (ceník)

V Praze dne 12.8.2016				V Plzni dne  11.8.2016

Objednatel:						Zhotovitel:

…….……………………………	…….……………………………

| Ing. Zdeněk Vondrák |  | Ing. Jiří Bohmann |
| --- | --- | --- |
| ředitel |  | jednatel společnosti RAILSTAV, s.r.o. |
| Oblastní ředitelství Praha |  |  |