Priloha c.1 - Oceneny soupis praci zmen zavazku

REKAPITULACE STAVBY

CNT230475_Dodatek

Stavba: Otvovice

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 239 339,82

21,00% 197 801,50 41 538,32

15,00% 0,00 0,00

197 801,50

Sazba daně Základ daně Výše daně

Strana 1 z 14

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CNT230475_Dodatek

Stavba: PD Otovice – sklad pneumatik a garáž – nový střešní plášť

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

2 Doč. izolace sřechy 90 619,37 109 649,44

Otvovice

12. 12. 2023

3 odpočet -482 758,05 -584 137,24

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 OK 589 940,18 713 827,62

197 801,50 239 339,82

Strana 2 z 14

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD Otovice – sklad pneumatik a garáž – nový střešní plášť

Objekt: 1 - OK

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 589 940,18

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 589 940,18

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 589 940,18 21,00% 123 887,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 713 827,62

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 3 z 14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD Otovice – sklad pneumatik a garáž – nový střešní plášť

Objekt: 1 – OK

Místo: Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 589 940,18

767 - Konstrukce zámečnické 589 940,18

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 589 940,18

Strana 4 z 14

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PD Otovice – sklad pneumatik a garáž – nový střešní plášť

Objekt: 1 - OK

Místo: Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 589 940,18

D 767 Konstrukce zámečnické 589 940,18

1 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů kpl 1,000 3 500,00 3 500,00

PP Mimostaveništní doprava materiálů

2 K 628613611R

Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí

hmotnosti dílců do 100 kg

( k pol. č. 14 VV, dopočet hmotnosti koeficientem 1,1

na zárové zinkování)

kg 151,063 51,46 7 773,70

PP

Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí hmotnosti dílců do

100 kg

VV (koeficien na žárové zinkování_1,1 )

VV Zábradli 683,3 kg

VV 683,3*1,1 751,630

VV D.1.1.3.5_ Nosna konstrukce střechy

VV

kotvení fošen L 50x50x4 mm (P5)_ 3,06kg/m , koeficien na

žárové zinkování_1,1

VV 15*2*0,28*3,06*1,1 28,274

VV

kotvení fošen L 50x50x4 mm (P6)_ 3,06kg/m, koeficien na

žárové zinkování_1,1

VV 5*2*0,42*3,06*1,1 14,137

VV odpočet

VV dle SOD rozpočet pol. 14

VV -642,978 -642,978

VV Součet 151,063

3 K 767163121

Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu v

rovině

m 56,360 1 630,00 91 866,80

PP

Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců v rovině (na

rovné ploše) kotveného do betonu

4 K 7671631R20 Prodloužení demontováného žebřiku (výroba) kg 10,500 162,40 1 705,20

PP Výroba zabradli

VV D.1.1.3.9_úprava žebříku

VV 10,5 10,500

VV Součet 10,500

5 M JE2-035-035-1 Jekl čtvercový-1.4301: 35x35x2,0 ks 1,000 1 765,70 1 765,70

PP Jekl čtvercový-1.4301: 35x35x2,0

VV

INEREZ, Katalogové číslo: JE2-035-035-1, prodejní délka:

6000.00 mm

VV 1 1,000

6 M JE2-020-020-1 Jekl čtvercový-1.4301: 20x20x2,0 ks 1,000 1 184,90 1 184,90

PP Jekl čtvercový-1.4301: 20x20x2,0

VV

INEREZ, Katalogové číslo: JE2-020-020-1, prodejní délka:

6000.00 mm

VV 1 1,000

7 K 7671631rv Výroba zábradli kg 765,296 279,00 213 517,58

PP Výroba zábradli

VV +12% sváry a prořez

VV (68,9+2,6+116,7+4,1+31,6+401,9+57,5)*1,12 765,296

VV Součet 765,296

8 M PL10x150 S235JR, č.pol. P705,706 kg 68,900 34,10 2 349,49

PP S235JR, č.pol. P705,706

9 M QR20x3

S235JR, č.pol.Pr1612, Pr1601, Pr1626, Pr1636,

Pr1639, Pr1630, Pr1615, Pr1602, Pr1629, Pr1627,

Pr1613, Pr1600

kg 116,700 83,43 9 736,28

PP

S235JR, č.pol.Pr1612, Pr1601, Pr1626, Pr1636, Pr1639, Pr1630,

Pr1615, Pr1602, Pr1629, Pr1627, Pr1613, Pr1600

10 M QR40x3 S235JR, č.pol. Pr1604 kg 4,100 82,99 340,26

PP S235JR, č.pol. Pr1604

11 M QR40x4 S235JR, č.pol. Pr1599 kg 31,600 34,56 1 092,10

PP S235JR, č.pol. Pr1604

Strana 5 z 14

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12 M QR50x3

S235JR, č.pol. Pr1607, Pr1608, Pr1609, bez ozn.,

Pr1598, Pr1597, Pr1616, Pr1610, Pr1611, Pr1618,

Pr1621, Pr1638, Pr1628, Pr1617, Pr1631, Pr1614,

Pr1620, Pr1637, Pr1634, Pr1619

kg 401,900 82,88 33 309,47

PP S235JR, č.pol. Pr1604

13 M RR80x40x3

S235JR, č.pol. Pr1623, Pr1624, Pr1622,

Pr1633,Pr1632, Pr1635, Pr1625

kg 57,500 36,67 2 108,53

PP S235JR, č.pol. Pr1604

14 K 767391112

Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo

vlnitých, uchycených šroubováním

m2 186,626 285,33 53 250,00

PP

Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých,

uchycených šroubováním

15 M VSŽ 10081

plech trapézový, výška vlny 30mm, tl. 0,8mm, žárově

zinkovaný

m2 186,626 503,00 93 872,88

PP plech trapézový, výška vlny 30mm, tl. 0,8mm, žárově zinkovaný

16 K 767832102

Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez

suchovodu

m 6,040 1 746,40 10 548,26

PP Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez suchovodu

VV Zpětna montáž,ukotvení na fasadu

VV 6,04 6,040

VV Součet 6,040

17 K 767832801

Demontáž venkovních požárních žebříků s ochranným

košem

m 5,910 1 280,00 7 564,80

PP Demontáž venkovních požárních žebříků s ochranným košem

VV D.1.1.2.4

VV Demontáž žebříku s ochranným košem

VV 5,91 5,910

VV Součet 5,910

18 K 767995111

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí

hmotnosti do 5 kg

kg 73,756 148,27 10 935,80

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg

VV D.1.1.3.5_ Nosna konstrukce střechy ,

VV kotvení fošen L 50x50x4 mm (P5)_ 3,06kg/m

VV 15*2*0,28*3,06 25,704

VV kotvení fošen L 50x50x4 mm (P6)_ 3,06kg/m

VV 5*2*0,42*3,06 12,852

VV D.1.1.3.2 _ posílení stropní konstrukce

VV

P1 _ trojuhelniková výztuha k horní pásnice _Plech P 10_

300x200x10 mm

VV 0,3*0,2*6*80 28,800

VV P2 _ patní plech pro nové I profily _Plech P5

VV 0,2*0,2*4*40 6,400

VV Součet 73,756

19 M P5 kotvení fošen L 50x50x4 mm (P5), L=280mm ks 30,000 83,97 2 519,10

PP Profil rovnoramenný L z konstrukční oceli válcované za tepla, EN 10056

VV D.1.1.3.5_ Nosna konstrukce střechy

VV kotvení fošen L 50x50x4 mm (P5)

VV 15*2 30,000

VV Součet 30,000

20 M P6 kotvení fošen L 50x50x4 mm (P6), L=420mm ks 10,000 123,96 1 239,60

PP Profil rovnoramenný L z konstrukční oceli válcované za tepla, EN 10056

VV D.1.1.3.5_ Nosna konstrukce střechy

VV kotvení fošen L 50x50x4 mm (P6)

VV 5*2 10,000

VV Součet 10,000

21 M P1

trojuhelniková výztuha k horní pásnice 300x200x10

mm

ks 6,000 352,00 2 112,00

PP Plochá ocel 300x10

VV D.1.1.3.2

VV P1 _ trojuhelniková výztuha k horní pásnice 300x200x10 mm

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

22 K 767995114

Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes

20 do 50 kg

kg 243,360 47,93 11 664,24

PP

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20

do 50 kg

VV D.1.1.3.2 _ Nosník _ I 140_P2

VV (2,74+2,74+2,93+2,93+2,78+2,78)*14,4 243,360

VV Součet 243,360

23 M 13010716

ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN)

140

t 0,280 64 900,00 18 172,00

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140

VV D.1.1.3.2 _ Nosník _ I 140_P2 ( koeficient množstvi 1,15)

VV 243,36/1000*1,15 0,280

VV Součet 0,280

24 K 998767201

Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v

objektech v do 6 m

% 5 786,287 1,35 7 811,49

Strana 6 z 14

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou

(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky

do 6 m

Strana 7 z 14

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD Otovice – sklad pneumatik a garáž – nový střešní plášť

Objekt: 2 – Doč. izolace střechy

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 90 619,37

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 90 619,37

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 90 619,37 21,00% 19 030,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 109 649,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 8 z 14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD Otovice – sklad pneumatik a garáž – nový střešní plášť

Objekt: 2 – Doč. izolace střechy

Místo: Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 90 619,37

PSV - Práce a dodávky PSV 90 619,37

712 - Povlakové krytiny 90 619,37

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 90 619,37

Strana 9 z 14

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PD Otovice – sklad pneumatik a garáž – nový střešní plášť

Objekt: 2 – Doč. izolace střechy

Místo: Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 90 619,37

D PSV Práce a dodávky PSV 90 619,37

D 712 Povlakové krytiny 90 619,37

1 K 712331111

Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní

vrstvy pásy na sucho samolepící

m2 171,000 59,60 10 191,60

PP

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho

podkladní samolepící asfaltový pás

2 M 62866281

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou

ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo

jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na

horním povrchu tl 3,0mm

m2 199,301 242,00 48 230,84

PP

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné

tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo

textilií na horním povrchu tl 3,0mm

VV 171*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 199,301

3 K 712340831

Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů

NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé

m2 214,790 47,00 10 095,13

PP

Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů

NAIP v plné ploše jednovrstvé

4 K 712831101

Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce

pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou

m2 43,790 28,50 1 248,02

PP

Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního

povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP,

NAIP nebo tkaninou

5 M 62866281

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou

ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo

jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na

horním povrchu tl 3,0mm

m2 52,548 242,00 12 716,62

PP

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné

tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo

textilií na horním povrchu tl 3,0mm

VV 43,79*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 52,548

6 K 998712102

Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v

objektech v přes 6 do 12 m

t 0,875 1 360,00 1 190,00

PP

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v

objektech výšky přes 6 do 12 m

7 K 998712181

Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez

použití mechanizace

t 0,088 820,00 72,16

PP

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez

použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

8 K DZTL Doprava zařízení, techniky a lidi kpl 1,000 6 875,00 6 875,00

PP Doprava zařizení, techniky a lidi

Strana 10 z 14

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD Otovice – sklad pneumatik a garáž – nový střešní plášť

Objekt: 3 – odpočet

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu -482 758,05

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH -482 758,05

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -482 758,05 21,00% -101 379,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -584 137,24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 11 z 14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD Otovice – sklad pneumatik a garáž – nový střešní plášť

Objekt: 3 – odpočet

Místo: Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací -482 758,05

HSV - Práce a dodávky HSV -23 000,00

9 - OstatOstatní konstrukce a práce, bouraníní konstrukce a práce, bourání -23 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV -22 684,68

784 - Dokončovací práce - malby a tapety -22 684,68

767 - Konstrukce zámečnické -437 073,37

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -482 758,05

Strana 12 z 14

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PD Otovice – sklad pneumatik a garáž – nový střešní plášť

Objekt: 3 – Odpočet

Místo: Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -482 758,05

D HSV Práce a dodávky HSV -23 000,00

D 9 OstatOstatní konstrukce a práce, bouraníní konstrukce a práce, bourání -23 000,00

1 K 0092r

D+M+PH Provozní zakrytí střechy, rozvaděčů a

zvedací plošiny před povětrnostními podminkami -

spec. dle TY str.17

soubor -1,000 23 000,00 -23 000,00

PP

D+M+PH Provozní zakrytí střechy, rozvaděčů a zvedací plošiny před

povětrnostními podminkami - spec. dle TY str.17

D PSV Práce a dodávky PSV -22 684,68

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety -22 684,68

2 K 784111003

Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v přes

3,80 do 5,00 m

m2 -207,621 6,16 -1 278,95

PP Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

VV pol. 133

VV -415,241/2 -207,621

VV Součet -207,621

3 K 784181123

Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace

podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m

m2 -207,621 24,46 -5 078,41

PP

Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v

místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

VV pol. 134

VV -415,241/2 -207,621

VV Součet -207,621

4 K 784211103

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně

oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m

m2 -207,621 78,64 -16 327,32

PP

Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé

za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00

m

VV pol. 135

VV -415,241/2 -207,621

VV Součet -207,621

D 767 Konstrukce zámečnické -437 073,37

5 K 13010716

ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN)

140

T -0,281 64 900,00 -18 236,90

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140

6 K 13011064

úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375)

50x50x4mm

T -0,051 73 700,00 -3 758,70

PP úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x4mm

7 K 13611218 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule T -0,008 58 000,00 -464,00

PP plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule

8 K 13611228 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule T -0,033 64 000,00 -2 112,00

PP plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule

9 K 14550226

profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový

30x30x2mm

T -0,012 63 800,00 -765,60

PP profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 30x30x2mm

10 K 14550246

profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový

50x50x3mm

T -0,153 64 900,00 -9 929,70

PP profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 50x50x3mm

11 K 14550246.1

profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový

50x50x3mm

T -0,252 64 900,00 -16 354,80

PP profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 50x50x3mm

12 K 7671r

plech trapézový, výška vlny 30mm, tl. 0,8mm, žárově

zinkovaný

M2 -178,143 503,00 -89 605,93

PP plech trapézový, výška vlny 30mm, tl. 0,8mm, žárově zinkovaný

13 K 7672r

Výroba, dodávka a montáž zábradlí bez povrchové

úpravy - spec. dle výkresu D.1.1.3.7 a D.1.1.3.8

KG -599,764 293,00 -175 730,85

PP

Výroba, dodávka a montáž zábradlí bez povrchové úpravy - spec. dle

výkresu D.1.1.3.7 a D.1.1.3.8

Otvovice

3 - odpočet

Strana 13 z 14

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14 K 767391112

Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo

vlnitých, uchycených šroubováním

M2 -169,660 285,33 -48 409,09

PP

Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých,

uchycených šroubováním

15 K 7673r

Výroba, dodávka a montáž prodloužení žebříku - spec.

dle výkresu D.1.1.3.9

KG -10,500 803,80 -8 439,90

PP

Výroba, dodávka a montáž prodloužení žebříku - spec. dle výkresu

D.1.1.3.9

16 K 767832102

Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez

suchovodu

M -6,040 1 746,40 -10 548,26

PP Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez suchovodu

17 K 767995111

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí

hmotnosti do 5 kg

KG -78,418 148,27 -11 627,04

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg

18 K 767995112

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí

hmotnosti přes 5 do 10 kg

KG -142,606 112,61 -16 058,86

PP

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5

do 10 kg

19 K 767995114

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí

hmotnosti přes 20 do 50 kg

KG -461,635 47,93 -22 126,17

PP

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20

do 50 kg

20 K 767996703

Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o

hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 100 do 250 kg

KG -104,607 16,49 -1 724,97

PP

Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých

dílů řezáním přes 100 do 250 kg

21 K 998767101

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

T -0,827 1 427,57 -1 180,60

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v

objektech výšky do 6 m

Strana 14 z 14