DODATEK č. 2

ke smlouvě č. 253/2022 o výkonu činnosti koordinátora BOZP

při realizaci stavby

„Bystřice, ř. km 12,541-13,261 (Dubí) - rekonstrukce“

1.

Smluvní strany

Povodí Ohře, státní podnik

se sídlem:           				Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán:

zastoupený ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických

technický dozor investora:

IČO: 		70889988

DIČ: 						CZ70889988

bankovní spojení:

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 13052

(dále jen objednatel)

a

Jan Rottenberg

se sídlem:      					Školní 374, Meziboří 435 13

odborně způsobilá osoba:

IČO:                       				42140862

DIČ:

bankovní spojení:                             	   	Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku.

Držitel ŽL vydaného Městským úřadem Most

(dále jen koordinátor)

2.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna maximální ceny díla uvedené v čl. 6. odst. 6.1. smlouvy o výkonu činnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby č. 253/2022 z důvodu úpravy délky realizace stavby dle skutečného provedení stavby, a to z původně plánovaných 79 týdnů na plánovaných 103 týdnů, tedy o 24 týdnů. Původní maximální limit ceny ve výši 163 000,- Kč bez DPH je nyní vyčerpán.

Původní znění:

Maximální cena činí: 163 000,- Kč bez DPH.

Nové znění:

Maximální cena činí: 211 000,- Kč bez DPH.

3.

Závěrečná ujednání

Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o výkonu činnosti koordinátora BOZP při  realizaci stavby č. 253/2022 ze dne 14.03.2022. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění dodatku a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tento dodatek zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tento dodatek zveřejnění podléhá či nikoliv.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží koordinátor a jedno vyhotovení je určeno pro objednatele.

V Chomutově dne  		                       		V Meziboří dne

za objednatele					za koordinátora

……………………………………..			……………………………………….

investiční ředitel

Povodí Ohře, státní podnik

(podpis, razítko)					(podpis, razítko)