č. smlouvy objednatele: ZAK23-0233.1 


    

č. smlouvy zhotovitele: 01-2024

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
zastoupený: Mgr. Adamem Švejdou, zástupcem ředitele pro ekonomickou a provozní činnost
sídlo: Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 63

IČO: 70883858

DIČ: CZ70883858

bankovní spojení: xxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxx
ID datové schránky: c2zmahu 
(dále jen „objednatel“)

a
prof. akad. arch. Mikuláš Hulec
fyzická osoba podnikající pod obchodní firmou: akad. arch. Mikuláš Hulec
sídlo: xxxxxxxxxxxx
IČO: 13838270
DIČ: CZ6501181940
bankovní spojení: xxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxx 
zhotovitel je plátcem DPH 
ID datové schránky: xxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“) 
dle ustanovení § 2586 a násl. a ustanovení § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a ustanovení § 61 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), tuto

Smlouvu o vypracování projektových dokumentací, výkonu inženýrských činností a dozoru projektanta, obsahující licenční ujednání (dále jen „smlouva“)
Preambule

Smluvní strany uzavírají smlouvu na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce schodiště u kostela sv. Kosmy a Damiána“, zadané zhotoviteli postupem v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a vnitřní směrnicí objednatele, s názvem Pravidla pro zadávání veřejných zakázek, pod interním číslem ZAK 23-0233 (dále jen „zadávací řízení“ a „veřejná zakázka“).

Zhotovitel je vázán svou cenovou nabídkou předloženou objednateli v rámci indikativní poptávky. Cenová nabídka zhotovitele tvoří Přílohu č. 1 smlouvy. 

Zhotovitel touto smlouvou garantuje objednateli splnění zadání veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle smlouvy, zejména i splnění a dodržení všech technických požadavků, jakož i požadavků odborné péče.     
Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností je stanoveno následující výkladové pravidlo:
V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou toto ustanovení vykládáno tak, aby v co nejširší míře zohledňovalo účel veřejné zakázky vyjádřený v preambuli smlouvy.
Účelem této smlouvy je vytvoření kvalitních předpokladů pro realizaci stavebních rekonstrukčních prací, sanace a restaurování stavby s cílem návratu stavebního objektu barokního schodiště, nacházejícího se mezi ulicemi Na Slovanech a Pod Slovany na parcelách p.č.  1244/1 a p.č. 1244/2 v k.ú. Nové Město, tvořícího součást historické památky kláštera Emauzy (dále jen „stavba“) do stavu způsobilého k běžnému užívání.  
I. Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je projednání restaurátorského záměru, vypracovaného xxx, který tvoří Přílohu č. 2 smlouvy (dále jen „restaurátorský záměr“), s orgány památkové péče, geodetické zaměření současného stavu stavby v měřítku 1:50, inženýrská činnost spočívající v projednání s dotčenými orgány státní správy (DOSS) a dotčenými správci sítí a vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro provedení stavby (DPS) včetně podkladové dokumentace a podrobného výkazu výměr na stavební úpravy, která bude sloužit i pro výběr zhotovitele stavby (dále jen „projektová dokumentace“) a rovněž výkon dozoru projektanta v rozsahu dále stanoveném, zejména v průběhu realizace stavby nad souladem realizovaných stavebních prací s ověřenou projektovou dokumentací (dále jen „dílo“ nebo „předmět smlouvy“). 
2. DPS bude zpracována jednoznačně, bez použití značkové specifikace (konkrétních názvů a označení výrobků, obchodních firem, s důsledným vynecháním označení výrobců použitých materiálů, výrobků a zařízení), v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Dokladová část bude obsahovat (i) seznam dokladů o jednání s orgány státní správy a s účastníky stavebního řízení a (ii) stanoviska, souhlasy, rozhodnutí DOSS a stanoviska dotčených správců sítí a zapracování jejich připomínek a rozhodnutí do projektové dokumentace.   

3. Výkon dozoru projektanta bude prováděn v souladu s náplní činnosti, specifikované v Příloze č. 3 smlouvy. Součástí výkonu dozoru projektanta bude zpracování: 

a) zprávy k vyhodnocení realizace stavby a její předložení objednateli nejpozději ke dni vydání kolaudačního souhlasu nebo ke dni protokolárního předání a převzetí stavby dle smluvních ujednání učiněných mezi objednatelem a zhotovitelem stavby, podle toho, který z úkonů bude učiněn později; 

b) doplnění či úpravy projektové dokumentace (změnová řízení);

c) závěrečné zprávy k vyhodnocení stavby a její předložení objednateli.  
Zhotovitel má povinnost účastnit se na každém kontrolním dnu v průběhu realizace stavebních prací. O souladu dokončené stavební akce s ověřenou projektovou dokumentací vyhotoví zhotovitel spolu s průběžnou měsíční zprávou i konečnou zprávu o souladu. 
4. Závazné podmínky realizace stavby jsou dále podrobně rozvedeny v Příloze č. 2 smlouvy (restaurátorský záměr).
5. Zhotovitel se zavazuje dílo provést ve shodě se svoji cenovou nabídkou, v souladu s požadavky objednatele, v termínech a v rozsahu, vymezených dále v tomto článku, a za podmínek sjednaných ve smlouvě (včetně příloh), vlastním jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost a nebezpečí tak, aby bylo způsobilé k využití a účelu vymezenému smlouvou, a rovněž vynaložit odbornou péči adekvátní předmětu plnění a profesnímu zaměření zhotovitele.  

6. Vzhledem k tomu, že součástí plnění dle této smlouvy je i plnění, které naplňuje či naplní znaky autorského díla, ve smyslu ustanovení § 2 autorského zákona, zhotovitel dále, dle níže uvedených podmínek, poskytuje objednateli výhradní licenci k užití díla i jeho veškerých částí, 
a to jak objednatelem, tak i třetími osobami, kterým objednatel v souladu s touto smlouvou udělí podlicenci, nebo kterým licenci zcela nebo zčásti postoupí (dále jen „licence“). 
7. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost nutnou k realizaci díla a zavazuje se řádně provedené a dokončené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu cenu ve výši a za podmínek 
dále stanovených.
8.  Dílo zahrnuje etapy, věcně vymezené objednatelem v níže uvedené tabulce:   
	Etapy – věcné vymezení (dále označovány jako „etapy“)

	Etapa 1 - Analýza vstupních podkladů, projednání restaurátorského záměru, vypracování   DSP a související inženýrská činnost
Zahrnuje shromáždění dostupných podkladů a informací o stavu řešeného území, o přírodních a technických limitech využití území, o záměrech na jeho využití; prostudování podkladů převzatých od objednatele, zejména restaurátorského záměru a projednání tohoto záměru s orgány památkové péče, zajištění potřebných archivních podkladů, vyhodnocení shromážděných podkladů a informací, zpracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) a inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení, podání žádostí o vyjádření DOSS a projednání s dotčenými správci sítí. Objednatel s uzavřením smlouvy vystaví zhotoviteli plnou moc k provedení inženýrských činností a zastupování objednatele v řízení a k projednání s orgány památkové péče. Výstupem této etapy bude DSP, povolení orgánu památkové péče, získání všech potřebných kladných stanovisek DOSS, dotčených správců sítí a pravomocné stavební povolení (dále „etapa 1“). 

	Etapa 2 – Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně soupisu prací, dodávek a služeb, výkazu výměr a kontrolního rozpočtu a výkon dozoru projektanta (dále „etapa 2“).  


9.
Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nebude delší než tři (3) pracovní dny, jedná se o podstatné porušení smlouvy. Za tímto účelem je zhotovitel povinen předložit projektovou dokumentaci objednateli ke kontrole, a to do jednoho (1) dne ode dne doručení písemné (i e-mailové) výzvy objednatele k jejímu předložení, v jakékoliv fázi rozpracovanosti projektových dokumentací, a to v místě plnění. Náklady související se splněním povinnosti zhotovitele dle tohoto článku jsou zahrnuty v ceně díla. V případě porušení povinnosti předložit objednateli projektovou dokumentaci na základě výzvy ke kontrole v ujednaných lhůtách, je objednatel oprávněn udělit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každé porušení.

10. Součástí díla je i veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění díla a k jeho zdárnému a kompletnímu dokončení, zejména prezentace návrhu a komunikace s klíčovými aktéry. Součástí díla je i provedení prací, neuvedených ve výčtu tohoto článku, avšak nezbytných k řádnému dokončení a umožnění užívání díla, o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl 
nebo mohl vědět. Smluvní strany prohlašují, že na základě výše uvedené specifikace je dílo dostatečně a srozumitelně vymezeno.
11. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel nabývá vlastnické právo k movitým věcem 
jako součástem předmětu díla okamžikem akceptace předaných částí díla ze strany objednatele. Veškeré právní účinky předání předmětu díla či jeho ucelené části objednateli nastávají až na základě potvrzení předání v dokumentu označeném jako „akceptační protokol“, podepsaném oběma stranami po provedení kontroly příslušné etapy díla, který bude opatřen podpisy obou smluvních stran, resp. jimi pověřených osob. Vzor akceptačního protokolu je ke stažení na webových stránkách objednatele na adrese: http://www.iprpraha.cz/clanek/1950/vzory-dokumentu v záložce „Vzory dokumentů, na které odkazují smlouvy“.

12. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla nebo jeho částech a odpovídá za veškeré škody způsobené svojí činností, a to až do okamžiku řádného předání každé kompletní ucelené části díla objednateli bez vad a nedodělků. Nebezpečí škody na předmětu díla přechází na objednatele okamžikem podpisu akceptačního protokolu o převzetí příslušné ucelené části díla.
II. Cena a platební podmínky
1. Celková cena za zpracování díla činí:
338.000 Kč (slovy: tři sta třicet osm tisíc korun českých) bez DPH, 
408.980 Kč (slovy: čtyři sta osm tisíc devět set osmdesát korun českých) včetně DPH.
2. V celkové ceně díla je zahrnuta i cena licence, poskytnuté na touto smlouvou, a to ve výši 20% z celkové ceny díla. Podrobné členění celkové ceny díla obsahuje cenová nabídka zhotovitele, jež tvoří Přílohu č. 1 smlouvy. 
3. Dílčí ceny za zpracování jednotlivých etap, které budou předmětem fakturace, jsou následující:
	Dílčí ceny v členění dle čl. I odst.  8 smlouvy
	Cena v Kč bez DPH
	DPH 21%
	Cena včetně DPH

	etapa 1 
	170.000
	35.700
	205.700

	etapa 2 
	168.000
	35.280
	203.280


Platba za splnění předmětu smlouvy se uskuteční v etapách dle výše uvedené specifikace ve fakturačních termínech stanovených v čl. III smlouvy, vždy po předání kompletní části díla v souhrnu za danou etapu, a to po oboustranném podepsání akceptačního protokolu bez výhrad a bude probíhat takto:

a) po odevzdání etapy 1 předmětu plnění, tj. pravomocného stavebního povolení, všech potřebných
stanovisek a rozhodnutí DOSS a dotčených
správců sítí, a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka 170.000 Kč (slovy: sto sedmdesát tisíc korun českých) bez DPH, tj. 205.000 Kč (slovy: dvě stě pět tisíc korun českých) včetně DPH;
b) po odevzdání etapy 2 předmětu plnění, tj. odevzdání zprávy k vyhodnocení realizace stavby a vydání kolaudačního souhlasu nebo ke dni protokolárního předání a převzetí stavby dle smluvního ujednání mezi objednatelem a zhotovitelem stavby, podle toho, který z úkonů bude učiněn později, a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka 168.000 Kč (slovy: sto šedesát osm tisíc korun českých) bez DPH, tj. 203.280 Kč (slovy: dvě stě tři tisíc dvě stě osmdesát korun českých) včetně DPH. 
4. Cena uvedená v čl. II odst. 1 této smlouvy, jakož i jakákoliv dílčí cena, uvedená v cenové nabídce zhotovitele, mohou být měněny pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění. Rozhodným dnem je den změny sazby DPH.
5. Sjednaná cena v sobě zahrnuje veškeré náklady zhotovitele za realizaci díla podle této smlouvy, 
včetně ceny licence a zhotovitel nemá nárok na jakoukoliv další platbu související s prováděním díla.  
6. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu za provedení díla na základě řádně a oprávněně vystaveného daňového dokladu (faktury), a to se splatností 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli. 
7. Řádným vystavením faktury se rozumí vystavení faktury, jež má veškeré náležitosti daňového dokladu požadované právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Na faktuře musí být uvedeno číslo smlouvy. Úhrada faktur bude provedena převodním příkazem na bankovní účet uvedený na faktuře zhotovitele, uvedený shora v označení zhotovitele. 
8. Oprávněným vystavením faktury se rozumí vystavení faktury zhotovitelem za řádně provedené 
a na základě oběma stranami podepsaného akceptačního protokolu předané dílo, respektive jeho ucelené části definované v rámci etapizace. 
9. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, není objednatel povinen ji proplatit.  
10.  V případě, že faktura nebude vystavena řádně v souladu se zákonem a nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k opravě a doplnění. V takovém případě 
se zastaví plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet doručením opravené faktury.
11.  Objednatel neposkytuje zálohy.
12.  Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost a je povinen poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla, včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele.  

13.  V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančního úřadu, podle ustanovení 
§ 109 a 109a cit. zákona. V takovém případě objednatel tuto skutečnost oznámí zhotoviteli a úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka objednatele vůči zhotoviteli v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení této smlouvy za uhrazenou. Skutečnost, že se zhotovitel stal 
tzv. nespolehlivým plátcem DPH, bude ověřena z veřejně dostupného registru, což zhotovitel výslovně akceptuje a nebude činit sporným. 

III. Termíny plnění
1. Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění předmětu smlouvy do 5 pracovních dnů od uzavření smlouvy.  

2. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a jako řádně provedené objednateli předávat, v souladu s podmínkami stanovenými smlouvou, bez zjevných vad a nedodělků, v ucelených částech v rámci etapizace, vymezené v čl. I odst. 8 smlouvy, a v následujících termínech odpovídajících zhotovitelem navrženému harmonogramu, na kterém se strany předem dohodly:
a)  
Předání DSP objednateli  



do 30.4. 2024
a podání žádostí o vyjádření DOSS   


do 5.5. 2024
b) Podání žádosti o stavební povolení 
nejpozději do 5 pracovních dnů od získání všech potřebných kladných stanovisek DOSS 
c) Předání pravomocného stavebního povolení,

do 3 pracovních dnů ode dne právní stanovisek a rozhodnutí DOSS a dotčených

moci stavebního povolení

správců sítí – fakturační termín
d) Předání DPS včetně odsouhlaseného soupisu prací,
položkového výkazu výměr a rozpočtu


   do 30.6. 2024 
  

e) Výkon dozoru projektanta v průběhu realizace stavby. Zahájení poskytování této části plnění je ke dni protokolárního předání a převzetí staveniště mezi zhotovitelem stavby a objednatelem, přičemž tato skutečnost se předpokládá ve 3. Q 2024; ukončení poskytování činnosti v této části se vztahuje ke dni vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby místně a věcně příslušným stavebním úřadem, nebo ke dni protokolárního předání a převzetí stavby dle smluvního ujednání mezi objednatelem a zhotovitelem stavby, podle toho, který z úkonů bude učiněn později, přičemž tato skutečnost se předpokládá ve 4.Q 2024 - fakturační termín
3. V případě, že termín plnění vychází na víkend či svátek, posouvá se termín odevzdání na nejbližší následující pracovní den.
4.
Zhotovitel (jeho zástupce) bude v rámci plnění zakázky aktivně přítomen prezentacím 
a všem jednáním organizovaným objednatelem. 

5. 
Zhotovitel doloží předpokládanou časovou náročnost a předpokládané termíny jednání, kde bude třeba účast objednatele, vždy pro každou etapu. Rámcová představa o zapojení bude projednána a odsouhlasena oběma stranami v rámci etapy 1.
6. Strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněním z důvodu mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli některé ze stran smlouvy (vyšší moc), ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, prodlužuje se termín dokončení díla o stejný počet dní, jako trvaly tyto okolnosti. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně informovat druhou smluvní stranu. Nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Přesáhne-li doba trvání prodlení na straně zhotovitele z těchto důvodů 15 dnů, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění díla bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním smluvních povinností není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud je jejich realizace podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení. 
7. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů spočívajících výlučně na straně třetích stran, jejichž závazná stanoviska a povolení (DOSS, správci sítí), má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části. Postupuje se analogicky s ujednáním předchozího odstavce smlouvy.   

8. 
Zhotovitel je oprávněn dílo i jeho části provést před stanoveným termínem, respektive 
před stanovenými termíny. Za předpokladu, že je celé či v relevantní části dokončeno řádně 
a nevykazuje vady a nedodělky, je objednatel povinen a zavazuje se poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a provedené dílo či jeho část i v dřívějším termínu převzít.   
9.
V případě prodlení objednatele se zaplacením jakékoliv platby dle smlouvy je zhotovitel oprávněn 
svá plnění zastavit až do úplného zaplacení dlužné částky objednatelem. O dobu prodlení objednatele 
se zaplacením jakékoliv platby se prodlužují zhotoviteli termíny plnění následujících. 
IV. Způsob plnění, kontrola a předání díla 
1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli včas všechnu potřebnou součinnost spočívající zejména v kontinuální výměně informací, předání doplňujících podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy. Zhotovitel se zúčastní jednání Zastupitelstva nebo Rady hlavního města Prahy v případě, že na programu jednání bude předmět plnění a objednatel jej k účasti vyzve.
2. Místem vstupního jednání, následujících jednání, koordinačních a pracovních schůzek a předání díla, respektive jeho částí či dílčích výstupů, je sídlo objednatele. Místem provedení geodetického zaměření, stavebně technického průzkumu stavby a výkonu dozoru projektanta při realizaci stavebních prací jsou stavbou dotčené pozemky.  
3. Objednatel je oprávněn být informován průběžně o provádění díla a jednotlivých částí 
(dále také „report stavu”).  Orientační frekvence předávání informací je 1 x za 14 dnů 
(postačí elektronickou cestou). Objednatel má právo k předloženým materiálům dávat své připomínky. Objednatel se vyjádří k zhotovitelem předloženým materiálům do pěti 5 pracovních dnů 
od jejich předložení. Na základě tohoto vyjádření bude dílo upraveno, resp. dopracováno a dokončeno.
4. Konzultace budou probíhat dle aktuálních potřeb a časových možností objednatele a zhotovitele, 
a to vždy na základě jejich společné dohody.  Pokud bude zhotovitel nebo objednatel požadovat kontrolní den, vyzve k účasti druhou smluvní stranu telefonicky nebo e-mailem 
nejméně 7 pracovních dnů předem.  
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat s náležitou odbornou péčí, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a technickými normami vztahujícími se k předmětu plnění díla, chránit práva a oprávněné zájmy objednatele z hlediska optimalizace vynaložených nákladů. K plnění předmětu smlouvy je Zhotovitel povinen důsledně využívat všechny zákonné prostředky a uplatňovat vše, co podle svého odborného přesvědčení a příkazů objednatele pokládá za prospěšné. Je přitom vázán pouze zákony a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky a technickými normami a v jejich mezích také příkazy objednatele. 

6. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla pokyny objednatele, není však povinen vyhovět 
jeho připomínkám, pokud odporují platnému právnímu řádu, jakož ani připomínkám daným po lhůtě dohodnuté pro vyjádření objednatele. Je však povinen na tyto okolnosti objednatele upozornit. 

7. Zhotovitel je povinen použít podklady předané mu objednatelem pouze za účelem vytvoření díla a zavazuje se nejpozději současně s předáním díla vrátit objednatelem poskytnuté podklady zpět objednateli. Zhotovitel není oprávněn pořizovat kopie objednatelem mu předaných podkladů vyjma případů, kdy tyto kopie budou zapracovány přímo do zhotovovaného díla. 
8. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 občanského zákoníku se vylučuje.  

9. Dílo nebo jeho jednotlivá část je splněno jeho řádným dokončením a jeho akceptováním objednatelem. Objednatel nebude akceptaci řádně dokončeného díla či jeho části bezdůvodně zdržovat či oddalovat.  
10. Předání a převzetí díla v každé etapě se uskuteční na základě oběma stranami podepsaného předávacího protokolu. Postačí i prosté potvrzení o převzetí díla či jeho části objednatelem. Poté akceptační protokol bude podepsán s účinky předaného díla pouze tehdy, bude-li předávané předmětné dílo splňovat požadavky na kvalitu stanovené v čl. VI této smlouvy. Teprve podpisem akceptačního protokolu bez výhrad či s výhradou těch vad, které nebrání předávanou část díla akceptovat, se dílo považuje za řádně převzaté a zhotoviteli vzniká právo na zaplacení ceny. Za řádně provedené je dílo považováno tehdy, když k datu předání a převzetí nevykazuje žádné vady a nedodělky a je v souladu s požadavky na kvalitu stanovenými v čl. VI této smlouvy.  
11. Objednatel není povinen dílo převzít, ani uzavřít akceptační protokol s účinky převzetí řádně provedeného díla nebo jeho části, pokud dílo či jeho část nesplňuje některý z požadavků na kvalitu stanovenou v čl. VI této smlouvy, pokud vykazuje vady a nedodělky.
12.  Zhotovitel oznámí objednateli termín předložení každé zpracované části díla nejpozději 3 pracovní dny před termínem plnění dle čl. III smlouvy a harmonogramu. Objednatel 
je povinen část díla, kterou převzal, zkontrolovat a do 5 pracovních dnů po podpisu protokolu o převzetí této části díla písemně zhotoviteli sdělit, zda dílo v rozsahu odevzdané části odsouhlasil, či nikoliv. V případě, že dílo přejímá, je objednatel povinen podepsat akceptační protokol. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.   
13.  Projektová dokumentace bude vyhotovena ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a dále po jednom vyhotovení na přenosném nosiči v digitální podobě, a to v PDF a v editovatelných formátech.   
14.  Vlastnické právo k movitým věcem jako součástem díla přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí a akceptací dokončeného díla jako celku.
V. Ustanovení o poddodavatelích

1. Zhotovitel pověřuje zajištěním části smlouvy třetí osoby, a to:
Statik, a to v rozsahu: Část statika (konstrukční). 

Ing, Miroslav Enderla, CSc., xxxxxxxx, xxxxxxxx, IČO: 14895218

Elektro, a to v rozsahu: Část elektro – silnoproud (exteriérové osvětlení). 
Josef Zuček, SZ Projekce s.r.o., xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, IČO: 09691057
Inženýrské činnosti, a to v rozsahu: Zajištění stanovisek DOSS (dotčených orgánů státní správy) a povolení stavby. 
Mgr. Taťána Václavková, MSc., Solaris Production s.r.o., Lesní 311, 252 18 Úhonice, IČO: 27795250
2. Při provádění dodávky či souvisejících prací jinou osobou – poddodavatelem, má zhotovitel odpovědnost, jako by dodávku prováděl sám. 

3. Zhotovitel je povinen zavázat tyto třetí osoby – poddodavatele k dodržování obdobných povinností, jaké má zhotovitel na základě této smlouvy a současně se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré
své povinnosti k poddodavatelům, k nimž se zavázal, a to včetně povinností a podmínek platebních.
4. Změnit poddodavatele uvedeného v odst. 1 tohoto článku je zhotovitel oprávněn pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel nesmí práce na dodávce provádět poddodavatelem,
který nebude uveden v odst. 1 tohoto článku.
VI. Kvalita díla
1. Dílo musí být zhotovitelem provedeno řádně, ve stanovených termínech a s odbornou péčí.
2. Řádně a ve stanovených termínech se rozumí provedení díla v souladu s čl. III smlouvy a v souladu se zhotovitelem navrženým harmonogramem, ve stavu, odpovídajícímu požadavkům na kvalitu díla, resp. podmínkám stanoveným v obecně závazných platných právních předpisech vztahujících se přímo k předmětu díla, v technických normách, jejichž závaznost stanoví obecně závazné platné právní předpisy, a požadavkům na kvalitu předmětu smlouvy. 

VII. Odpovědnost za vady díla
1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek smlouvy, zadávací dokumentace, a že bude odpovídat a sloužit k smluvenému a jinak obvyklému účelu a bude mít vlastnosti stanovené právními předpisy vztahujícími se přímo k plnění předmětu díla a jinak vlastnosti obvyklé.

2. Vady vytčené v akceptačním protokolu, které nebrání akceptaci, se zhotovitel zavazuje odstranit ve lhůtách stanovených v akceptačním protokolu, jehož vzor je umístěn na internetových stránkách objednatele https://www.iprpraha.cz/. 
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vady díla či jeho části, je objednatel povinen bezodkladně po jejich zjištění, písemnou formou, postačí e-mailem kontaktní osobě, existenci těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen na základě dohody s objednatelem písemně oznámené vady díla bezplatně odstranit, přičemž je povinen k odstraňování vad nastoupit 
bez zbytečného odkladu. 

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad vytčených v akceptačním protokolu, má objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo pověřit odstraněním vady, popř. vad třetí osobu. Objednateli v tomto případě vzniká právo nárokovat zaplacení vynaložených finančních nákladů na odstranění vady na zhotoviteli.

5. Zhotovitel ručí za případné dotčení práva jakékoliv třetí osoby vyplývající z průmyslového nebo duševního vlastnictví související s plněním předmětu smlouvy, a to na území České republiky i mimo něj.

6. Pokud bude mít dílo právní vady, zhotovitel je povinen na vlastní náklady učinit všechna opatření nezbytná k odstranění právní vady předmětu smlouvy. Zhotovitel nese veškeré náklady a hradí veškeré oprávněné nároky třetích osob.

7. V případě, že by se zhotovitel mohl při plnění předmětu smlouvy dostat do konfliktu zájmů mezi objednatelem a jinou osobou, je povinen okamžitě na takovou možnost upozornit objednatele a předložit mu návrh řešení. V případě porušení tohoto závazku odpovídá objednateli za způsobenou škodu v plném rozsahu.
8. Zhotovitel nenese odpovědnost za použití díla nebo jeho částí jinými osobami k jiným účelům, 
než bylo vytvořeno.
9. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění smlouvy mít uzavřenou pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu své profesní odpovědnosti autorizovaného architekta a dozoru projektanta proti škodám, včetně škod způsobených třetím osobám, způsobeným jeho činností, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to na minimální pojistné plnění 3 mil. Kč. Ověřená kopie pojistné smlouvy bude zhotovitelem předložena objednateli před podpisem této smlouvy.

10. Zhotovitel je povinen kdykoliv během účinnosti této smlouvy k výzvě objednatele předložit 
mu k nahlédnutí certifikáty dokládající účinnost pojistné smlouvy dle předchozího odstavce, 
a to vždy nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, v němž jej o to objednatel požádal. 
VIII. Smluvní pokuta
1. Za prodlení s termínem předání díla či jeho částí vymezených etapizací zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel nebude provádět plnění předmětu smlouvy prostřednictvím členů týmu (poddodavatelů) uvedených v této smlouvě, zaplatí zhotovitel za každou osobu, 
která se nebude podílet na jí určené části plnění předmětu smlouvy, objednateli smluvní pokutu 
ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení.
3. 
Zhotovitel bere na vědomí, že výhradním nabyvatelem licence je objednatel. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla v případě porušení ustanovení čl. IX odst. 1 této smlouvy, tedy užití díla ve smyslu ustanovení § 12 autorského zákona 
bez svolení objednatele (pro vyloučení pochybností se připomíná, že užití rovněž zahrnuje zveřejnění díla nebo jeho části zhotovitelem) a v případě porušení ustanovení čl. IX odst. 3 této smlouvy, 
tedy zejména pokud se ukáže, že dílo není původním výtvorem zhotovitele a/nebo že zhotovitel udělil licenci k dílu třetí osobě, a to za každé takovéto zjištění.  
4. 
Zhotovitel je dále povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu za porušení níže uvedených ustanovení této smlouvy:

a) Za každé jednotlivé porušení povinnosti uvedené v čl. IX odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých).

b) Za každé jednotlivé porušení povinností uvedených v čl. X této smlouvy týkajících se ochrany důvěrných informací a obchodního tajemství, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých).

c) V případě, že se zhotovitel neúčastní řádně oznámené pracovní porady či jednání dle čl. III odst. 4,5 či čl. IV odst. 1,2 smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každou jednotlivou neúčast.
d) Neodstraní-li zhotovitel vadu díla do 14 dnů od zjištění vady a jejího oznámení zhotoviteli, ve smyslu čl. VII odst. 2, 3 smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.
5. V případě škody vzniklé objednateli porušením povinnosti zhotovitele, je tento povinen škodu objednateli uhradit. 

6. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst proti kterékoliv úhradě, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.

7.
Smluvní pokuty sjednané dle tohoto článku jsou splatné do 15 kalendářních dnů od okamžiku každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v této smlouvě, a to na účet objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy. Objednatel je oprávněn započíst splatnou smluvní pokutu proti jakékoli pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

8.
Ustanovením tohoto článku o smluvní pokutě není dotčeno domáhat se práva na náhradu škody, smluvní strany tedy nebudou aplikovat ustanovení § 2050 občanského zákoníku.
 IX. Ustanovení o právním vztahu k autorskému zákonu a „licenční doložka“
1.  Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní neomezenou licenci k předmětu smlouvy, a to věcně, časově a místně, v rozsahu ustanovení § 12 autorského zákona, a uděluje objednateli převoditelné, trvalé, výlučné a zaplacením ceny díla zcela splacené právo dílo užívat a objednatel toto právo přijímá. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní neomezenou licenci k předmětu smlouvy ke dni účinnosti této smlouvy. Objednatel je oprávněn dílo užít všemi způsoby užití dle ustanovení § 12 autorského zákona, zejména: zveřejnit, zpracovat, změnit, upravit a takto je užít v neomezeném rozsahu 
dle tohoto článku, užít pouze část díla a spojit dílo s jinými díly a zařadit je do díla souborného. Smluvní strany pro vyloučení pochybností uvádějí, že současně s udělením licence poskytuje objednateli souhlas s prvotním zveřejněním díla dle § 11 odst. 1 autorského zákona. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby objednatel o zveřejnění řádně předaného a převzatého díla nebo jeho části rozhodl sám dle svého uvážení. Zveřejněním se rozumí zejména (nikoli však výlučně) veřejné přednesení, provedení, předvedení, vystavení, vydání či jiné zpřístupnění veřejnosti. Zhotovitel 
se poskytnutím licence objednateli zavazuje sám neužít licenci, a to nejen po předání a převzetí díla nebo jeho části objednatelem, ale i před předáním a převzetím díla nebo části objednatelem. Zhotovitel se zdrží výkonu práva, ke kterému zde sjednanou licenci objednateli uděluje.
2. 
Objednatel je oprávněn zcela nebo zčásti, bez omezení, oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě (podlicence) a to i opakovaně, případně práva touto smlouvou nabytá postoupit a zhotoviteli identifikovat osobu postupníka (nabyvatele licence). 
3. 
Zhotovitel garantuje, že dílo vytvořil osobně, případně bylo vytvořeno pouze osobami, které jsou k němu ve vztahu ve smyslu ustanovení § 58 autorského zákona, a že tudíž bude oprávněn k poskytnutí licence z titulu postavení zaměstnavatele, či obdobném s ohledem na příslušného autora, anebo s příslušným autorem uzavřel dostatečnou licenční smlouvu, která jej opravňuje poskytnout objednateli podlicenci alespoň v rozsahu dle zde sjednaného; licence a podlicence se pro účely 
této smlouvy společně označují jako „licence“. Zhotovitel garantuje, že před podpisem této smlouvy neudělil třetímu žádnou licenci k užití díla, a to ani výhradní ani nevýhradní, která by mohla 
být v rozporu s licencí dle zde sjednaného. Zhotovitel současně garantuje, že ve spojení s dílem nejsou dotčena jakákoli práva třetích osob a jedná se o původní, jedinečné a tvůrčí dílo zhotovitele. 
4. 
Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v celkové ceně díla a je také procentuálně vyjádřena částkou uvedenou v čl. II odst. 1 této smlouvy. Smluvní strany prohlašují takovou odměnu za odpovídající a konečnou. 
5. 
Pro vyloučení všech pochybností platí, že se zhotovitel zavazuje zajistit právo používat patenty, ochranné známky, licence, průmyslové vzory, know-how, software a práva z duševního vlastnictví, nezbytně se vztahující k předmětu smlouvy, které jsou nutné pro provoz a jeho využití, a to současně s předáním předmětu smlouvy nebo jeho části objednateli. 
6.
S ohledem na veřejnoprávní povahu objednatele, který musí naplňovat podmínky transparentnosti a plnit povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se smluvní strany dohodly, že objednatel je oprávněn bez omezení zveřejnit výsledek činnosti zhotovitele. 
Ke zveřejnění může dojít v jakékoli podobě (tiskem, prostřednictvím internetových stránek, veřejnou prezentací atd.). 
X. Ochrana důvěrných informací
1.  Smluvní strany se zavazují, že pro jiné účely, než je plnění předmětu této smlouvy a jednání směřující k plnění povinností a výkonu práv vyplývajících z této smlouvy, jiné osobě nesdělí, nezpřístupní, pro sebe nebo pro jiného nevyužijí obchodní tajemství druhé smluvní strany, o němž se dověděly nebo dozví tak, že jim bylo nebo bude svěřeno nebo se jim stalo jinak přístupným v souvislosti s plněním této smlouvy, obchodním či jiným jednáním, které spolu vedly nebo povedou. Povinnosti zachovávat obchodní tajemství stanovené v tomto článku odst. 1 až 5 této smlouvy se netýkají zákonných povinností objednatele (jako např. zveřejnit znění smlouvy v souladu se zákonem o veřejných zakázkách či v souladu se zákonem o registru smluv). 

2. Obchodním tajemstvím se pro účely této smlouvy rozumí veškeré skutečnosti obchodní, 
výrobní či technické povahy související s činností smluvních stran, zejména veškerá průmyslová práva a know-how, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, 
nejsou v obchodních kruzích běžně dostupné a mají být podle vůle smluvních stran utajeny.

3. Smluvní strany se zavazují, že ke skutečnostem tvořícím obchodní tajemství, umožní přístup pouze pracovníkům a osobám, které se smluvně zavázaly mlčenlivostí o skutečnostech tvořících obchodní tajemství.

4. Smluvní strany jsou povinny zachovávat obchodní tajemství i po skončení tohoto smluvního vztahu po dobu, po kterou trvají skutečnosti obchodní tajemství tvořící.

5. Smluvní strany se zavazují, že informace získané od druhé smluvní strany nebo při spolupráci 
s ní nevyužijí k vlastní výdělečné činnosti a ani neumožní, aby je k výdělečné činnosti využila třetí osoba.
XI. Trvání a ukončení smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv a končí vypořádáním všech závazků vyplývajících ze smlouvy.
2. Smlouva může zaniknout:

a) písemnou dohodou smluvních stran,

b) odstoupením od smlouvy za podmínek uvedených v odst. 3 tohoto článku.
Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 
3. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem a:

a) neodstraní-li zhotovitel vady díla ani v dodatečné lhůtě nad rámec lhůty pro odstranění 
vad bránících užívání díla stanovené v akceptačním protokolu nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní,

b) jestliže byl prohlášen úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,
c) pokud bude zhotovitel v prodlení s dodáním předmětu smlouvy či jeho části o více než 30 dní,
d) jestliže předmět smlouvy nebude splňovat parametry stanovené v této smlouvě, zadávací dokumentaci, obecně závaznými právními předpisy či technickými normami,
e) jestliže zhotovitel pozbude oprávnění, které vyžaduje provedení a dodání předmětu smlouvy,
f) jestliže zhotovitel vstoupí do likvidace,
g) v případě, kdy bude plnění prováděno v rozporu s čl. V smlouvy,
h) v případech, pro něž strany sjednaly smluvní pokutu v čl. VIII odst. 2 smlouvy,
i) přesáhne-li doba trvání prodlení na straně zhotovitele 15 dnů z důvodů uvedených v čl. III odst. 6 smlouvy. 
4. Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených případů považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
5. Vzhledem k tomu, že plnění, poskytnutá jako postupná dílčí plnění, v rámci etap a termínů, jež objednatel jako řádná převzal a akceptoval, mají sama o sobě 
pro objednatele význam, má odstoupení objednatele od smlouvy, upravené v tomto ustanovení smlouvy, účinky do budoucna.     

6. Závazky, u kterých ze smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i po zániku smlouvy, trvají i po jejím ukončení. 

7. Zhotovitel je ve lhůtě deseti (10) dnů po ukončení smlouvy povinen předat objednateli veškeré hotové i rozpracované projektové dokumentace, které do té doby objednateli nepředal. Na veškerá taková plnění se bude bez omezení vztahovat licence. Objednatel je povinen za tuto část díla poskytnout zhotoviteli přiměřenou odměnu, přičemž při jejím výpočtu smluvní strany vyjdou z ceny díla a míry, s jakou bylo zhotovitelem řádně a včas provedeno. 

XII. Ustanovení o doručování
1. Veškeré písemnosti související s touto smlouvou se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků, je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku.
2. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do 10 kalendářních 
dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl. 
3. Veškeré písemnosti související s touto smlouvou lze doručit elektronickým způsobem, 
resp. prostřednictvím datové schránky (ID: c2zmahu) nebo e-mailem (podatelna@ipr.praha.eu). Smlouva a její dodatky musí být podepsány uznávaným elektronickým podpisem.
4. Kontaktní osobou na straně objednatele je xxxxxxxx, tel. xxxxxxxx, 
e-mail: xxxxxxx
5. Kontaktní osobou na straně zhotovitele je xxxxxxxxx, tel. xxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxx
XIV. Sankční opatření proti státním příslušníkům Ruské federace
1. Zhotovitel prohlašuje, že není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) 
č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací).

2. Zhotovitel dále prohlašuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění na základě této smlouvy, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům 
či orgánům s definiční znaky určeného subjektu nebo by se zhotovitel stal určenou osobou, je povinen o takové skutečnosti objednatele bez nimi spojeným nebo v jejich prospěch uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací).

3. V případě, že by v průběhu účinnosti této smlouvy zhotovitel nebo jeho jakýkoliv poddodavatel naplnili zbytečného odkladu, nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od vzniku takové skutečnosti, písemně informovat. Vznikne-li objednateli v souvislosti s porušením této povinnosti jakákoliv škoda, je zhotovitel tuto škodu objednateli povinen v plné výši nahradit. Současně je vznik této skutečnosti důvodem pro odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.

XV. Závěrečná ustanovení
1. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí, pokud z této smlouvy nevyplývá něco jiného, ustanoveními občanského zákoníku a právním řádem České republiky. V případě, že by se stalo některé ustanovení smlouvy neplatným, zůstávají ostatní ustanovení i nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce.
2. Všechny spory vznikající ze smlouvy a v souvislosti s ní, které se nepodaří odstranit smírnou cestou, budou rozhodovány příslušným obecným soudem České republiky. 
3. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemně, a to číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany se zároveň zavazují, že všechny informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění závazků stanovených 
touto smlouvou.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý stejnopis má platnost originálu. Zhotovitel a objednatel obdrží po jednom vyhotovení.  
6. Smluvní strany se dohodly, že žádná z nich není oprávněna postoupit svá práva a povinnosti, vyplývající z této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, ledaže oprávnění k jejich postoupení bez souhlasu druhé strany přímo vyplývá z ujednání v této smlouvě obsaženém. K přechodu práv a povinností na právní nástupce stran se souhlas nevyžaduje.
7. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Zhotovitel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv do své datové schránky. VAR. pro OSVČ/FO: Objednatel informuje zhotovitele o splnění této povinnosti. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 
9. Plnění předmětu této smlouvy v době mezi podpisem a před nabytím účinnosti této smlouvy, 
tedy před zveřejněním v registru smluv, se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
10.  Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s poskytnutím informací o smlouvě v rozsahu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

11.  Objednatel uzavírá smlouvu v souladu s ustanovením § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a předmět smlouvy nabývá pro zřizovatele, kterým je hlavní město Praha.

12.  Smluvní strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, žádná smlouva či řízení týkající se některé smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo splnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Zároveň svým podpisem potvrzují, že veškerá prohlášení a dokumenty podle této smlouvy jsou pravdivé, úplné, přesné, platné a právně vynutitelné.
13.  Tato smlouva představuje úplnou a ucelenou dohodu stran, která nahrazuje všechna předchozí ujednání, dohody či smlouvy, ať písemné či ústní, ohledně totožného předmětu plnění. 

14.  Stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatným, neúčinným či nevykonatelným, není tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení smlouvy, ledaže právní předpis stanoví jinak. Smluvní strany se zavazují toto neplatné, neúčinné či nevykonatelné ustanovení nahradit tak, 
aby účelu smlouvy bylo dosaženo. 

15.  Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, učiněná s dodatkem 
nebo odchylkou či podmínkou, není přijetím nabídky na uzavření smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 
16.  Smluvní strany dále prohlašují, že si smlouvu, včetně jejích příloh, pečlivě přečetly, 
všem ustanovením smlouvy rozumí, že nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz svého souhlasu učiněného vážně a svobodně smlouvu vlastnoručně podepisují.

Přílohy: 
Př. č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele
Př. č. 2 - Restaurátorský záměr, vyhotovený xxx

Př. č. 3 - Podrobný obsah činnosti dozoru projektanta
Př. č. 4 – Plná moc 

V Praze






V Praze 
………………………………..



………………………………………….

Mgr. Adam Švejda

         



Prof. akad. arch. Mikuláš Hulec


Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Stránka 21 z 22

