****

**CES 5/2020/6**

**6171/SFDI/300109/1786/2024**

**DODATEK Č. 6**

**KE SmlouvĚ o NÁVRHU, VÝVOJI, IMPLEMENTACI A SPRÁVĚ
INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ELEKTRONICKÉ DÁLNIČNÍ ZNÁMKY**

uzavřený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**Občanský zákoník**“)

Smluvní strany

1. **Státní fond dopravní infrastruktury**

Sídlo: Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

IČ: 70856508

DIČ: CZ70856508

Zastoupený: Ing. Zbyňkem Hořelicou, ředitelem

Bankovní spojení: XXXXX

č. účtu: XXXXX

(dále jen „**Objednatel**“)

1. **CENDIS, s. p.**

Sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1

IČ: 00311391

DIČ: CZ00311391

Zastoupený: Ing. Janem Paroubkem, pověřeným řízením státního podniku

Bankovní spojení: XXXXX

č. účtu: XXXXX

Státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl ALX vložka 706

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně jen „**Smluvní strany**“ a samostatně též jako „**Smluvní strana**“)

Uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6 ke smlouvě o návrhu, vývoji, implementaci a správě informačního systému elektronické dálniční známky (dále jen „Dodatek“)

1. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ
	1. Zkratky užité v tomto Dodatku mají význam definovaný v článku 1 smlouvy o návrhu, vývoji, implementaci a správě informačního systému elektronické dálniční známky, kterou Smluvní strany uzavřely dne 3. 3. 2020, ve znění jejích dodatků (dále jen „Smlouva“).
	2. Účelem tohoto Dodatku je zvýšení ceny plnění v souladu s inflační doložkou sjednanou v čl. 4. odst. 4.6. Smlouvy za Provoz IS EDAZ, Mobilní kontrolu EDAZ a Stacionární kontrolu EDAZ v závislosti na míře inflace vyjádřené přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen v České republice za 12 měsíců předcházejícího kalendářního roku, zveřejňovaného Českým statistickým úřadem, který vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za období uplynulých 12 měsíců.
	3. Zvýšení ceny plnění je tímto Dodatkem ujednáno souhrnně, a to za období od 1. 2. 2024.
	4. Pro účely zvýšení ceny plnění ve smyslu čl. 1. odst. 1.2 tohoto Dodatku Smluvní strany prohlašují, že průměrná míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen v České republice zjištěná dle údajů Českého statistického úřadu činí: za kalendářní rok 2024 hodnotu 10,7 %.
	5. Smluvní strany se dále dohodli na dílčích úpravách Přílohy č. 2 SLA A ŘEŠENÍ INCIDENTŮ Smlouvy, jak jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto Dodatku, v souvislosti se změnami v rámci novely zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích s účinností od 1.3.2024 a rovněž napojení IS EDAZ na Registr silničních vozidel s ohledem na zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby, ve znění pozdějších předpisů a dopis Ministra dopravy č. j. MD-35901/2022-930/14 ze dne 5. 4. 2023.
	6. Dále pak dochází k úpravě na straně technického zástupce Poskytovatele.

1. PŘEDMĚT DODATKU
2. V článku 1 „Vymezení pojmů“ odst. 1.1 smlouvy vymezení pojmu „ZPK“ nově zní: „ZPK se rozumí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů“.
3. Smluvní strany se dohodly, že se částka, která nepřesáhne celkovou cenu za **Vývoj a provoz IS EDAZ** a **Rozvoj IS EDAZ** v odst. 4.3.1. Smlouvy, se za období od **1. 2. 2024** zvyšuje o 4 433 368 Kč bez DPH, přičemž:
	1. celková cena za **Provoz IS EDAZ** v odst. 4.3.1.2. Smlouvy se za podmínek uvedených níže zvyšuje o 4 433 368 Kč bez DPH, kdy se v části:
		1. celková cena za **provoz a podporu IS EDAZ** dle odst. 4.3.1.2.a. Smlouvy zvyšuje o 3 331 914 Kč bez DPH, a
		2. celková cena za **systémovou integraci pro zahájení Provozu IS EDAZ** dle odst. 4.3.1.2.b. Smlouvy zvyšuje o 1 101 454 Kč bez DPH.
4. Smluvní strany se dohodly, že se celková cena za **Kontrolu EDAZ** v odst. 4.3.2. Smlouvy za podmínek uvedených níže se za období **od 1. 2. 2024** zvyšuje o 4 323 664 Kč bez DPH, přičemž:
	1. celková cena za **Zajištění stacionární a mobilní kontroly EDAZ** dle odst. 4.3.2.1. Smlouvy se zvyšuje o 0 Kč bez DPH, přičemž toto zvýšení dle Přílohy č. 5 Smlouvy je vyhrazeno na případné další rozšíření **Zajištění stacionární a mobilní kontroly EDAZ** na základě změnových požadavků, a
	2. celková cena za **poskytování podpory v rámci** **Mobilní kontroly EDAZ a Stacionární kontroly EDAZ**, resp. za provoz obou typů kontrol, dle odst. 4.3.2.2. Smlouvy se zvyšuje o 4 323 664 Kč bez DPH.
5. Článek „Zástupci poskytovatele a zástupci objednatele“ odst. 22.4 nově zní:

„22.4 Zástupcem Poskytovatele ve věcech technických je:

XXXXX
ředitel APK MD, Úsek architektové a projektové kanceláře MD

tel: XXXXX, e-mail: XXXXX“.

1. Smluvní strany se dohodly, že tabulka v Příloze č. 5 Smlouvy se s účinností tohoto Dodatku nahrazuje novým zněním:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   |  VÝVOJ IS EDAZ  |  PROVOZ IS EDAZ  |  Zajištění stacionární a mobilní kontroly EDAZ  |  Kontrola EDAZ  |
|   | Odst. 4.3.1.1.a Smlouvy | Odst. 4.3.1.1.b Smlouvy | Odst. 4.3.1.2.a Smlouvy  |  Odst. 4.3.1.2.b Smlouvy  |  Odst. 4.3.2.1 Smlouvy  | Odst. 4.3.2.2 Smlouvy  |
| Celkem za jednotlivé služby |
| Smlouva | 40 000 000 Kč  | 17 500 000 Kč  |  80 000 000 Kč  | 26 000 000 Kč  | 32 000 000 Kč  | 105 600 000 Kč  |
| Dodatek 2 | - Kč  | - Kč  | 875 700 Kč  | - Kč  |  - Kč  |  - Kč  |
| Dodatek 3 | - Kč  | - Kč  |  18 483 980 Kč  |  566 525 Kč  |  5 240 000 Kč  |  5 701 869 Kč  |
| Dodatek 4 | - Kč  | - Kč  | 5 020 522 Kč  | 1 558 137 Kč  |  - Kč  |  7 044 377 Kč  |
| Dodatek 5 | - Kč  | - Kč  | 11 741 665 Kč  | 8 055 699 Kč  |  16 929 100 Kč  |  22 020 680 Kč  |
|  Dodatek 6  | - Kč  | - Kč  | 3 331 914 Kč  | 1 101 454 Kč  |  - Kč  |  4 323 664 Kč  |
| Odst. 4.4.1 Smlouvy | 16 000 000 Kč  | - Kč  | - Kč  | - Kč  |  - Kč  |  - Kč  |
| Odst. 4.4.2 Smlouvy | - Kč  | - Kč  | - Kč  | - Kč  |  19 671 900 Kč  |  - Kč  |
| Odst. 4.4.3 Smlouvy | - Kč  | - Kč  | - Kč  | - Kč  |  2 328 100 Kč  |  - Kč  |
| 31.03.2020 | 2 400 000 Kč  | 1 750 000 Kč  | - Kč  | - Kč  |  1 000 000 Kč  |  - Kč  |
| 30.04.2020 | 2 400 000 Kč  | 1 750 000 Kč  | - Kč  | - Kč  |  1 000 000 Kč  |  - Kč  |
| 31.05.2020 | 2 400 000 Kč  | 1 750 000 Kč  | - Kč  | - Kč  |  1 000 000 Kč  |  - Kč  |
| 30.06.2020 | 2 400 000 Kč  | 1 750 000 Kč  |  - Kč  | - Kč  |  1 000 000 Kč  |  - Kč  |
| 31.07.2020 | 2 400 000 Kč  | 1 750 000 Kč  |  - Kč  | - Kč  |  1 000 000 Kč  |  - Kč  |
| 31.08.2020 | 2 400 000 Kč  | 1 750 000 Kč  |  - Kč  | - Kč  |  1 000 000 Kč  |  - Kč  |
| 30.09.2020 | 2 400 000 Kč  | 1 750 000 Kč  |  - Kč  | - Kč  |  1 000 000 Kč  |  - Kč  |
| 31.10.2020 | 2 400 000 Kč  | 1 750 000 Kč  |  - Kč  | - Kč  |  1 000 000 Kč  |  - Kč  |
| 30.11.2020 | 2 400 000 Kč  | 1 750 000 Kč  |  - Kč  | - Kč  |  1 000 000 Kč  |  - Kč  |
| 31.12.2020 | 2 400 000 Kč  | 1 750 000 Kč  |  - Kč  | - Kč  |  1 000 000 Kč  |  - Kč  |
| 31.01.2021 | - Kč  | - Kč  |  1 666 666 Kč  |  541 666 Kč  |  - Kč  |  2 200 000 Kč  |
| 28.02.2021 | - Kč  | - Kč  |  1 666 666 Kč  |  541 666 Kč  |  - Kč  |  2 200 000 Kč  |
| 31.03.2021 | - Kč  | - Kč  |  1 666 666 Kč  |  541 666 Kč  |  - Kč  |  2 200 000 Kč  |
| 30.04.2021 | - Kč  | - Kč  |  1 705 046 Kč  |  541 666 Kč  |  - Kč  |  2 200 000 Kč  |
| 31.05.2021 | - Kč  | - Kč  |  1 771 331 Kč  |  541 666 Kč  |  - Kč  |  2 200 000 Kč  |
| 30.06.2021 | - Kč  | - Kč  |  1 771 331 Kč  |  541 666 Kč  |  - Kč  |  2 200 000 Kč  |
| 31.07.2021 | - Kč  | - Kč  |  1 771 331 Kč  |  541 666 Kč  |  - Kč  |  2 200 000 Kč  |
| 31.08.2021 | - Kč  | - Kč  |  1 771 331 Kč  |  541 666 Kč  |  - Kč  |  2 200 000 Kč  |
| 30.09.2021 | - Kč  | - Kč  |  1 771 331 Kč  |  541 666 Kč  |  - Kč  |  2 200 000 Kč  |
| 31.10.2021 | - Kč  | - Kč  |  1 971 331 Kč  |  541 666 Kč  |  - Kč  |  2 200 000 Kč  |
| 30.11.2021 | - Kč  | - Kč  |  1 971 331 Kč  |  541 666 Kč  |  - Kč  |  2 200 000 Kč  |
| 31.12.2021 | - Kč  | - Kč  |  1 971 331 Kč  |  541 666 Kč  |  1 425 000 Kč  |  2 200 000 Kč  |
| 31.01.2022 | - Kč  | - Kč  |  1 971 331 Kč  |  541 666 Kč  |  - Kč  |  2 249 599 Kč  |
| Vyrovnání dle dodatku 4 | - Kč  | - Kč  |  556 505 Kč  |  208 000 Kč  |  - Kč  |  1 014 874 Kč  |
| 28.02.2022 | - Kč  | - Kč  |  2 101 602 Kč  |  580 241 Kč  |  960 000 Kč  |  2 421 871 Kč  |
| 31.03.2022 | - Kč  | - Kč  |  2 101 602 Kč  |  580 241 Kč  |  - Kč  |  2 467 158 Kč  |
| 30.04.2022 | - Kč  | - Kč  |  2 101 602 Kč  |  580 241 Kč  |  - Kč  |  2 467 158 Kč  |
| 31.05.2022 | - Kč  | - Kč  |  2 101 602 Kč  |  580 241 Kč  |  - Kč  |  2 467 158 Kč  |
| 30.06.2022 | - Kč  | - Kč  |  2 101 602 Kč  |  599 211 Kč  |  - Kč  |  2 467 158 Kč  |
| 31.07.2022 | - Kč  | - Kč  |  2 101 602 Kč  |  599 211 Kč  |  - Kč  |  2 467 158 Kč  |
| 31.08.2022 | - Kč  | - Kč  |  2 101 602 Kč  |  599 211 Kč  |  - Kč  |  2 467 158 Kč  |
| 30.09.2022 | - Kč  | - Kč  |  2 101 602 Kč  |  599 211 Kč  |  - Kč  |  2 467 158 Kč  |
| 31.10.2022 | - Kč  | - Kč  |  2 101 602 Kč  |  599 211 Kč  |  2 375 000 Kč  |  2 467 158 Kč  |
| 30.11.2022 | - Kč  | - Kč  |  2 101 602 Kč  |  599 211 Kč  |  - Kč  |  2 552 965 Kč  |
| 31.12.2022 | - Kč  | - Kč  |  2 101 602 Kč  |  599 211 Kč  |  480 000 Kč  |  2 552 965 Kč  |
| 31.01.2023 | - Kč  | - Kč  |  1 992 959 Kč  |  599 211 Kč  |  - Kč  |  2 575 609 Kč  |
| 28.02.2023 | - Kč  | - Kč  |  1 992 959 Kč  |  599 211 Kč  |  - Kč  |  2 575 609 Kč  |
| 31.03.2023 | - Kč  | - Kč  |  1 992 959 Kč  |  599 211 Kč  |  - Kč  |  2 575 609 Kč  |
| 30.04.2023 | - Kč  | - Kč  |  1 992 959 Kč  |  599 211 Kč  |  - Kč  |  2 575 609 Kč  |
| Vyrovnání dle dodatku 5 | - Kč  | - Kč  |  902 811 Kč  |  271 442 Kč  |  - Kč  |  1 181 239 Kč  |
| 31.05.2023 | - Kč  | - Kč  |  2 364 916 Kč  |  896 115 Kč  |  2 906 820 Kč  |  3 020 760 Kč  |
| 30.06.2023 | - Kč  | - Kč  |  2 378 573 Kč  |  935 812 Kč  |  8 780 000 Kč  |  3 163 808 Kč  |
| 31.07.2023 | - Kč  | - Kč  |  2 378 573 Kč  |  935 812 Kč  |  - Kč  |  3 455 375 Kč  |
| 31.08.2023 | - Kč  | - Kč  |  2 378 573 Kč  |  935 812 Kč  |  - Kč  |  3 455 375 Kč  |
| 30.09.2023 | - Kč  | - Kč  |  2 378 573 Kč  |  935 812 Kč  |  480 000 Kč  |  3 481 931 Kč  |
| 31.10.2023 | - Kč  | - Kč  |  2 378 573 Kč  |  935 812 Kč  |  480 000 Kč  |  3 481 931 Kč  |
| 30.11.2023 | - Kč  | - Kč  |  2 480 234 Kč  |  935 812 Kč  |  2 135 000 Kč  |  3 508 488 Kč  |
| 31.12.2023 | - Kč  | - Kč  |  2 480 234 Kč  |  935 812 Kč  |  480 000 Kč  |  3 596 206 Kč  |
| 31.01.2024 | - Kč  | - Kč  |  2 810 395 Kč  |  935 812 Kč  | 56 820 Kč  |  3 622 763 Kč  |
| 29.02.2024 | - Kč  | - Kč  |  3 111 107 Kč  | 1 035 943 Kč  | 56 820 Kč  |  4 010 398 Kč  |
| 31.03.2024 | - Kč  | - Kč  |  3 111 107 Kč  | 1 035 943 Kč  |  480 000 Kč  |  4 039 796 Kč  |
| 30.04.2024 | - Kč  | - Kč  |  3 138 782 Kč  | 1 035 943 Kč  |  - Kč  |  4 039 796 Kč  |
| 31.05.2024 | - Kč  | - Kč  |  3 138 782 Kč  | 1 035 943 Kč  |  536 820 Kč  |  4 069 194 Kč  |
| 30.06.2024 | - Kč  | - Kč  |  3 138 782 Kč  | 1 035 943 Kč  |  - Kč  |  4 069 194 Kč  |
| 31.07.2024 | - Kč  | - Kč  |  3 138 782 Kč  | 1 035 943 Kč  |  - Kč  |  4 069 194 Kč  |
| 31.08.2024 | - Kč  | - Kč  |  3 138 782 Kč  | 1 035 943 Kč  |  - Kč  |  4 069 194 Kč  |
| 30.09.2024 | - Kč  | - Kč  |  3 138 782 Kč  | 1 035 943 Kč  | 56 820 Kč  |  4 069 194 Kč  |
| 31.10.2024 | - Kč  | - Kč  |  3 138 782 Kč  | 1 035 943 Kč  |  480 000 Kč  |  4 098 592 Kč  |
| 30.11.2024 | - Kč  | - Kč  |  3 138 782 Kč  | 1 035 943 Kč  |  - Kč  |  4 098 592 Kč  |
| 31.12.2024 | - Kč  | - Kč  |  3 138 826 Kč  | 1 035 981 Kč  |  - Kč  |  4 098 593 Kč  |
| Celková hodnota smlouvy | 40 000 000 Kč  | 17 500 000 Kč  | 119 453 781 Kč  | 37 281 815 Kč  | 54 169 100 Kč  | 144 690 591 Kč  |
| Alokováno | 40 000 000 Kč  | 17 500 000 Kč  | 112 495 735 Kč  | 36 211 406 Kč  | 54 169 100 Kč  | 143 931 589 Kč  |
| Zbývá k alokaci | - Kč  | - Kč  | 6 958 046 Kč  | 1 070 409 Kč  | - Kč  | 759 002 Kč  |

1. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
	1. Pojmy definované ve Smlouvě mají v tomto Dodatku stejný význam jako ve Smlouvě.
	2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají Dodatkem nedotčena.
	3. Příloha č. 2 „SLA A ŘEŠENÍ INCIDENTŮ“ Smlouvy je plně nahrazena přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
	4. Dodatek má tuto přílohu:

 Příloha č. 1: „SLA A ŘEŠENÍ INCIDENTŮ“.

* 1. Tento Dodatek se řídí právním řádem České republiky.
	2. V případě, že jakékoliv ustanovení tohoto Dodatku je či se v budoucnu stane zdánlivým, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, a to z jakéhokoli důvodu, zejména pak z důvodu změny platných a účinných právních předpisů, zůstávají ostatní ustanovení tohoto Dodatku v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového zdánlivého, neplatného, neúčinného či nevymahatelného ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu tohoto Dodatku. Smluvní strany se pro takový případ zavazují nahradit zdánlivé, neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení tohoto Dodatku ustanovením jiným, které svým obsahem, účelem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu, tomuto Dodatku a Smlouvě jako celku. V této souvislosti se Smluvní strany zavazují v dobré víře a účinně jednat za účelem dosažení dohody o takovém nahrazení zdánlivého, neplatného, neúčinného či nevymahatelného ustanovení a uzavřít k tomu potřebný dodatek.
	3. Smluvní strany prohlašují, že nejsou omezeny právními předpisy, rozhodnutím soudu nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci ve smluvní volnosti týkající se předmětu tohoto Dodatku, a že jsou plně způsobilé k právnímu jednání.
	4. Uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel, a to nejpozději do tří Dnů od podpisu poslední Smluvní stranou.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  | V Praze dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Státní fond dopravní infrastruktury**………………………………………………………Ing. Zbyněk Hořelicaředitel  | **CENDIS, s. p.**………………………………………………………Ing. Jan Paroubekpověřeným řízením státního podniku  |

