### 53/00069434/2024

### SMLOUVA  O  DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č.89/2012 občanský zákoník v jeho platném znění.

##### I.	SMLUVNÍ  STRANY

Objednatel		:	Střední lesnická škola a Střední odborné učiliště,

Křivoklát, Písky 181

#### Adresa                   	:	Písky 181, 270 23 Křivoklát

#### IČO                       	:	00069434

DIČ                        	:	CZ00069434

Bankovní spojení	:	8835221/0100 Komerční banka a.s.

Tel.                 		:	313 558 128

Zastoupený     		:	Mgr. Alexandrou Lochovou

#### Zhotovitel     	 	:	Vladimír POLÁK

#### Adresa            		:	Nouzov 49, 270 31  Senomaty

IČO                		:	66503485

DIČ                		:	CZ6612190596

##### Bankovní  spojení 	:	4969126043/0800 Česká spořitelna

###### II.	PŘEDMĚT  PLNĚNÍ

- Předmětem plnění smlouvy jsou topenářské práce v hlavní budově školy – úprava otopné soustavy, přepojení stoupaček do 3NP budovy, nové připojení CU potrubí v nově rekonstruovaných koupelnách a WC

- Rekonstrukce stoupaček do 3 NP budovy (změna napojení pokojů v druhém patře na novou stoupačku vedoucí z rozvodny do 3 NP přes vychovatelnu a zapojení radiátoru na chodbě) – nabídka č. 1 ze dne 2. 2. 2024 včetně začištění na adrese Písky 181, Křivoklát 270 23, práce budou provedeny v termínu jarních prázdnin 19. 2. - 23. 2. 2024,

- Rekonstrukce otopné soustavy v koupelnách a WC na 2 NP – nabídka č. 2 ze dne 2. 2. 2024, práce budou provedeny v termínu jarních prázdnin 19. 2. - 23. 2. 2024

###### III.	TERMÍN  PLNĚNÍ

- Rekonstrukce stoupaček v 3NP (koupelny a WC) v termínu od 19. 2. – 23. 2. 2024

- Nové napojení pokojů ve 3 NP včetně nové stoupačky (pokoje) v termínu od 19. 2. - 23. 2. 2024

###### IV.	CENA  DÍLA

- Cena díla je stanovena cenovou nabídkou a činí max:	bez DPH	…	40.958,- Kč

- Cena díla je stanovena cenovou nabídkou a činí max:	bez DPH	…	137.782,- Kč

Celková cena bude účtována dle skutečně spotřebovaného materiálu a skutečně provedených prací.

Podle § 92a zákona o DPH je výši daně povinen doplatit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

###### V.	FORMA  ÚHRADY

- Jsou dohodnuty následující platební podmínky:

Platba ve výši bez DPH 21% bude proplacena bankovním převodem po předání díla bez vad a nedodělků na základě vystavené zúčtovací faktury se splatností 14 dnů.

VI.	ZÁRUČNÍ  DOBA

  - Zhotovitel poskytuje na montážní topenářské práce a dodávky provedené dle této smlouvy záruku v délce 24  měsíců od data předání díla. .

  - O vadách zjištěných v průběhu záruční doby je objednatel povinen informovat zhotovitele bezprostředně po jejich zjištění a to písemnou formou. Takto oznámené vady budou zhotovitelem odstraněny v nejbližším možném termínu nejpozději však v případě havárie do 48 hodin a v ostatních případech do 20-ti pracovních dnů ode dne doručení oznámení zhotoviteli.

VII.	DALŠÍ  UJEDNÁNÍ

- Podepsáním této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo dle platných českých předpisů a norem a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo odebrat a zaplatit za podmínek ve smlouvě uvedených.

- Materiál, dodávky a práce budou uskutečněny z materiálů a výrobků splňujících technické požadavky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.

- O předání a převzetí díla bude sepsán zápis potvrzený oprávněnými osobami obou smluvních stran.

- Objednatel se zavazuje zajistit zhotoviteli bezproblémový přístup ke stavebním otvorům.

- Objednatel se zavazuje zajistit zhotoviteli součinnost stavby a příslušných osob při zaměření a při případném následném upřesňování technických věcí potřebných k řádnému plnění díla tak, aby vše bylo vyjasněno a písemně potvrzeno nejpozději 4 týdny před termínem dodání. V opačném případě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy nebo posunout termín plnění.

- Převod vlastnických práv je dohodnut tak, že do zaplacení celé ceny díla je veškeré zboží a materiál dodaný do té doby zhotovitelem majetkem zhotovitele, který si jej může kdykoliv demontovat a odvézt. Po zaplacení zúčtovací faktury se dílo stává dnem úhrady majetkem objednatele.

- Závazky obou  stran  jsou  započitatelné.

###### VIII.	ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

- Tato smlouva má 2 strany a je vypracována ve 2 originálních vyhotoveních, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

- Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

- Nedílnou součástí této smlouvy je cenová nabídka ze dne 2. 2. 2024.

V Křivoklátě 						                   V Nouzově

Za objednatele:						      Za zhotovitele:

............................   					         ............................                                                                  Mgr. Alexandra Lochová					       Vladimír Polák

ředitelka SLŠ a SOU