SMLOUVA O DÍLO
č. objednatele: SML/015/2024

# Projektové služby:
# „ZTV Pod Dubovým vrchem Prachatice 1.etapa“

 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

objednatel:
Město Prachatice
se sídlem: Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice
zastoupený: Ing. Janem Bauerem – starostou města
IČ: 00250627
DIČ: CZ00250627
Bankovní spojení:xxxxxxxxxxxxxx, vedený u MONETA Money Bank, a. s.
Za objednatele jsou oprávněni jednat ve věcech smluvních:
Ing. Jan Bauer – starosta města, tel: 602 962 808, e-mail: jbauer@mupt.cz
Za objednatele jsou oprávněni jednat ve věcech technických:
Bc. Jaromír Markytán – vedoucí odboru INV., tel: 388 607 563, e-mail: jmarkytan@mupt.cz
Jan Plánek – technik odboru INV, tel. 388 607 565, e-mail: jplanek@mupt.cz
(dále jen „objednatel“)
na straně jedné

a

zhotovitel:
Atelier M.A.A.T. s.r.o.
se sídlem: Převrátilská 330/15, 390 01 Tábor
zastoupený: Bc. Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA, DiS.
IČ: 281 45 968
DIČ: CZ28145968
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx, Fio banka
Kontaktní adresa: Převrátilská 330/15, 390 01 Tábor
Za zhotovitele jsou oprávněni jednat ve věcech smluvních: Bc. Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D.,
MBA, DiS
Za zhotovitele jsou oprávněni jednat ve věcech technických: Bc. Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D.,
MBA, DiS
(dále jen „zhotovitel“)
na straně druhé

Úvodní ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na základě výběru nejvhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: „Projektové služby – ZTV Pod Dubovým vrchem, Prachatice 1. etapa“ (dále jen „veřejná zakázka“). Současně se objednatel zavazuje při uskutečnění činností dle čl. 2 této smlouvy zhotoviteli zaplatit úplatu sjednanou ve čl. 3 smlouvy. Obě strany se zavazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy.

Předmět smlouvy
2.1. Projekt bude v 1.etapě řešit novou Základní technickou vybavenost pro 13 parcel samostatných rodinných domů v lokalitě Pod Dubovým vrchem Prachatice.
Podkladem pro zpracování nabídky je doplněná Územní studie zpracovaná Ing. arch. Zůnou v 07-08/2023. Součástí projektové dokumentace bude vodovod, plynovod, kanalizace splašková a dešťová, veřejné osvětlení, komunikace, chodníky, veřejná parkoviště, veřejná prostranství včetně veřejné zeleně. Projekt bude obsahovat vedení NN, telefonu a kabelové televize – tyto rozvody budou v dokumentaci koordinovány se správci sítí. Společnost EG.D. projektové práce (VN, NN) zajišťuje samostatně. Řešené budoucí stavební pozemky musí mít min. 600 m2 a současně zastavitelnost pozemku max. 35 %. Dokumentace bude řešit prvky modrozelené infrastruktury.
Dílo bude realizováno v souladu se všemi platnými českými obecně závaznými právními předpisy a harmonizovanými evropskými normami, pokud takové normy existují. Pokud takové normy neexistují, je třeba použít ustanovení českých technických norem a technických specifikací obsažených ve veřejně přístupných dokumentech uplatňovaných běžně v odborné technické praxi.
2.2. Zpracování dokumentace pro vydání společného povolení, v členění a rozsahu dle přílohy č. 9 a 11 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., ve znění účinném k 31.12.2023.
2.3. Zajištění inženýrské činnosti pro vydání společného povolení, resp. povolení stavby podle stavebního zákona účinného v době plnění díla.
2.4. Zajištění geodetického zaměření pro ZTV Pod Dubovým vrchem 1.etapa.
2.5. Inženýrsko-geologický průzkum.
2.6. Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále DPS), v členění a rozsahu dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve znění účinném k 31.12.2023 a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Součástí bude oceněný rozpočet stavby.
2.7. Autorský dozor

Cena za zhotovení díla
3.1. Cena za provedené činnosti specifikované v čl. 2 byla stanovena dohodou ve výši:
Cena za zhotovení díla činí bez DPH	706 000,00 Kč
DPH 21 %	148 260,00 Kč
Cena za zhotovení díla vč. DPH	854 260,00 Kč

Cena byla stanovena dohodou obou smluvních stran jako cena smluvní podle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je sjednána jako cena pevná. V takto dohodnuté ceně jsou obsaženy veškeré režijní náklady zhotovitele spojené se zabezpečením činnosti dle čl. 2 této smlouvy. Změna dohodnuté ceny je možná pouze ve případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb DPH.
V ceně nejsou zahrnuty případné správní poplatky vzniklé v souvislosti s prováděním projektových služeb.

3.2. Specifikace jednotlivých částí:

Specifikace předmětu plnění	Cena bez DPH	DPH	Celkem vč. DPH
2.2. Zpracování dokumentace pro vydání společného povolení, v členění a rozsahu dle přílohy č. 9 a 11 k dle vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., ve znění účinném k 31.12.2023	322 000,-	67 620,-	389 620,-
2.3.Zajištění inženýrské činnosti pro vydání povolení stavby	40 000,-	8 400,-	48 400,-
2.4.Zajištění geodetického zaměření pro ZTV Pod Dubovým vrchem Prachatice 1.etapa	24 000,-	5 040,-	29 040,-
2.5.Inženýrsko-geologický průzkum	65 000,-	13 650,-	78 650,-
2.6.Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále DPS), v členění a rozsahu dle přílohy č.13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve znění účinném k 31.12.2023 a vyhlášky č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Součástí bude oceněný rozpočet stavby	210 000,-	44 100,-	254 100,-
2.7.Autorský dozor	45 000,-	9 450,-	54 450,-
CELKEM	706 000,-	148 260,-	854 260,-

Dohodnutá cena obsahuje:
●	projektovou dokumentaci pro všechny stupně zpracování v počtu 6 paré v listinné podobě (složka projektování 1-6) a 4x na CD a DVD nosiči v digitální needitovatelné formě (soubory formátu *pdf).

Platební podmínky
4.1. Provedené práce budou objednatelem hrazeny po jednotlivých částech v členění dle bodu 3.2. až po jejich splnění a předání, na základě faktury vystavené zhotovitelem.
4.2. Daňové doklady musí obsahovat účetní a daňové náležitosti v souladu se zákonem o účetnictví (č. 563/1991 Sb.) a dani z přidané hodnoty v platném znění (č. 235/2004 Sb.). V případě, že daňový doklad nebude obsahovat všechny náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit jej zhotoviteli k doplnění.
4.3. Splatnost všech zhotovitelem vystavených faktur je 30 dnů od doručení objednateli.
Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět ve faktuře název akce:
„Projektové služby – ZTV Pod Dubovým vrchem, Prachatice 1. etapa“
Výše sazby DPH bude účtována dle platné výše v době fakturace.
4.4. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
4.5. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotoviteli.
5.1. Místem výkonu díla je sídlo zhotovitele.
Termín plnění, místo plnění
5.2. Termíny:
a) Termín zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy
b) Termín pro odevzdání dokumentace pro vydání společného povolení: do 8 měsíců od podpisu smlouvy
c) Podání úplné žádosti o vydání povolení stavby bude učiněno do 11/2024
d) Předání projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně položkového rozpočtu bude do 3.měsíců ode dne nabytí právní moci povolení stavby.
5.3. Místem plnění jsou parcely KN č. 815/2,815/3,815/4 a 970/28 v k. ú. Prachatice, kraj Jihočeský, obec Prachatice.

6.1. Obě smluvní strany sjednávají v souladu s § 2048 a následující NOZ smluvní pokuty za porušení závazků vyplývajících z této smlouvy takto:
Smluvní pokuta a úrok z prodlení
a) v případě prodlení objednatele s placením faktur je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
b) v případě prodlení zhotovitele s předáním díla nebo jeho dílčích částí dle bodu 3.2. této smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) z ceny příslušné části díla, včetně DPH, za každý i započatý den prodlení.
6.2. Obě smluvní strany sjednávají s § 1970 a následujících NOZ úrok z prodlení ve výši dle platného nařízení vlády.
6.3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 30 dnů od data povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě a úroku z prodlení nejsou dotčena práva oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

7.1. Zhotovitel je povinen při plnění smlouvy jednat s potřebnou odbornou péčí podle pokynů objednatele. Od pokynů objednatele se zhotovitel může odchýlit, jen když je to v zájmu objednatele a nemůže-li si vyžádat jeho včasný souhlas.
práva a povinnosti smluvních stran
7.2. Objednatel je oprávněn vyhradit si osobní účast svého pověřeného zástupce při jakémkoliv úkonu zhotovitele, který se týká předmětu smlouvy.
7.3. Objednatel ode dne uzavření této smlouvy neodpovídá za vzniklé škody, soudní spory s třetí stranou a účtované pokuty, pokud jejich příčina bude spočívat v nesprávném postupu či opomenutí zhotovitelem v průběhu veškerých jednání a činností souvisejících s předmětem této smlouvy.
7.4. Způsobí-li některá ze smluvních stran druhé straně škodu porušením své povinnosti z této smlouvy či obecně závazného předpisu, zavazuje se uhradit celou výši náhrady škody straně poškozené do 30 dnů od doručení písemného vyčíslení škody. Případné spory ohledně odpovědnosti za škodu, popř. o výši škody budou řešit strany smírným způsobem a teprve pokud by tento rozpor neodstranil, může se kterákoliv strana obrátit na soud.
7.5. Zhotovitel je oprávněn použít ke splnění smlouvy jiné osoby pouze v nezbytně nutných případech. Použije-li zhotovitel ke splnění závazku jiné osoby, odpovídá jako by záležitost obstarával sám.
7.6. Pokud jedna ze smluvních stran poruší závažným způsobem své povinnosti, je druhá strana oprávněna tuto smlouvu vypovědět. Objednatel může tuto smlouvu vypovědět částečně nebo v celém rozsahu kdykoliv s účinností ke dni, kdy se o výpovědi zhotovitel dozví; zhotovitel může smlouvu vypovědět s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve které byla výpověď doručena objednateli, nevyplyne-li z výpovědi doba pozdější. Ke dni účinnosti výpovědi zaniká závazek zhotovitele uskutečňovat činnosti, ke kterým se zavázal. Jestliže by tímto porušením činnosti mohla vzniknout objednateli škoda, je zhotovitel povinen na toto nebezpečí upozornit a navrhnout jaká opatření je třeba učinit.

8.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případě, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.
součinnost smluvních stran
8.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

9.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
záruka za jakost a odpovědnost za vady díla
9.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době je předání objednateli. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé po předání díla objednateli, jestliže byly způsobeny porušením povinností zhotovitele.
9.3. Objednatel je povinen vady projektové dokumentace písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozvěděl.

9.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných nebo neúplných podkladů a pokynů v případě, že zhotovitel na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití nebo provedení trval.

10.1. Pro ostatní vztahy neupravené touto smlouvu platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku. Smluvní strany se v souladu se zněním § 89 a o. s. ř. dohodly, že místně příslušným soudem prvního stupně pro projednání sporů vyplývajících z této smlouvy o dílo, je Okresní soud v Prachaticích, popřípadě Krajský soud v Českých Budějovicích, pokud by byl k věcnému projednání sporu příslušný krajský soud.
Závěrečná ustanovení
10.2. Tato smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran formou písemných dodatků.
10.3. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti s výběrovým řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo.
10.4. Možnost postoupení pohledávek ze závazkového vztahu na třetí stranu je vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
10.5. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem doručení výpovědi.
10.6. Obě strany prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni a je svobodným rozhodnutím obou stran a na důkaz toho připojují své podpisy.
10.7. Tato Smlouva se pořizuje v digitální podobě s elektronickým podpisem oprávněných zástupců obou smluvních Stran. Každá ze smluvních Stran obdrží jedno elektronické vyhotovení.
10.8. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (§ 6).
Tato smlouva byla schválena radou města dne 05.02.2024 usnesením č. 1124/2024.
V Táboře: 08.02.2024	V Prachaticích 07.02.2024
za zhotovitele	za objednatele
Bc. Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D. MBA, DiS	starosta Ing. Jan Bauer