VÁŠ DOPIS ZN.:

PROJE-CT WORK s.r.o.

Studénka Panská 395

742 13 Studénka 3

IČ :29295548, DIČ : CZ2925548

- ZE DNE:

- NAŠE ZN.:

- VYŘIZUJE:

TEL:

E-MAIL:

- DATUM: 5.2. 2024

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 31. 1. 2024, ve které žádá o prodloužení termínu plnění a navýšení hodnoty objednávky z důvodu požadavku objednatele na rozšíření rozsahu plnění o 3 ks svítidel se objednatel a zhotovitel dohodli na následující změně objednávky č. 237/2023/I/Hon ze dne 22. 8. 2023 na vypracování projektové dokumentace „Doplnění světelných bodů veřejného osvětlení – solární LED osvětlení“.

Objednávka č. 237/2023/I/Hon ze dne 22. 8. 2023 se mění takto:

Termín plnění se mění na 30. 04. 2024.

Hodnota objednávky se navyšuje o 19 000, 00 Kč bez DPH, tj. o 22 990,00 Kč s DPH

Po navýšení je celková hodnota objednávky (s DPH): 90 750,00 Kč

(bez DPH): 75 000,00 Kč

Ostatní ujednání objednávky č. 237/2023/I/Hon zůstávají beze změn.

| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| --- | --- |
| Datum.: 5.2. 2024 | Datum.: |

………………………………	………………………………………

Ing. Darja Vavříková

vedoucí odboru 	kancelář starosty

V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. byla provedena předběžná řídící kontrola před vznikem závazku.

Příkazce operace:

Datum a podpis:

Správce rozpočtu:

Datum a podpis: