Číslo smlouvy objednatele: D/0317/2024/ŘDP

Číslo smlouvy zhotovitele:…………………………..

|  |
| --- |
| **SMLOUVA NA DODÁVKU A MONTÁŽ INTERIÉRU** **na akci**  **„Nová expozice Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně“**  uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) |

1. SMLUVNÍ STRANY A Identifikační údaje akce

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objednatel** |  | **Zlínský kraj** | |
| Sídlo | : | Zlín, třída Tomáše Bati 21, 761 90 | |
| Zástupce | : | Ing. Radim Holiš – hejtman | |
| Osoby oprávněné jednat |  |  | |
| 1. ve věcech smluvních | : | XXX | |
| 1. ve věcech technických | : | XXX | |
|  |  | XXX | |
| IČO | : | 70891320 | |
| DIČ | : | CZ70891320 | |
| Bankovní ústav | : | XXX | |
| Číslo účtu | : | 1827552/0800 | |
| Telefon | : | XXX | |
| E-mail | : | XXX | |
| ID DS | : | scsbwku | |
| **Dodavatel** | : | **Muzea Servis, spol. s r. o.** |
| Sídlo | : | Žebětínská 952/47, 623 00 Brno |
| Statutární orgán | : | Ing. Petr Petkovský, jednatel |
| Zapsán v obchodním rejstříku | : | U Krajského soudu v Brně, spis. zn. C 85487 |
| Osoby oprávněné jednat | : |  |
| 1. ve věcech smluvních | : | XXX |
| 1. ve věcech technických | : | XXX |
| IČO | : | 03570762 |
| DIČ | : | CZ03570762 |
| Bankovní ústav | : | ČSOB Brno město |
| Číslo účtu[[1]](#footnote-1) | : | 323755598/0300 |
| Telefon | : | XXX |
| E-mail | : | XXX |
| ID DS | : | Sh8siuy |
|  |  |  |

* 1. Objednatel je právnickouosobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
  2. Dodavatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Dodavatel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.
  3. Identifikační údaje akce/stavby

Název akce : Nová expozice Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně

Místo dodávky : Zlín, Vavrečkova č. p. 7040 – stavba občan. vybavení

na pozemku parc. č. st. 3296 v k. ú. Zlín [635561] - zastavěná plocha a nádvoří - 2. NP v budově č. 14

Investor (objednatel) : Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín,

IČO: 70891320

Správce objektu : 14|15 Baťův institut, p. o.,

Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO: 72563346

Uživatel : Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o.,

Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO: 00094889

Projektová dokumentace : Nová expozice Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně

Projektant (GP), autorský dozor : MgA. Zbyněk Baladrán, Farní 533/3, 162 00 Praha 6

IČO: 64755169

Kontaktní osoba za 14|15 Baťův institut, p.o. : XXX

XXX

Generální dodavatel díla : Muzea Servis, spol. s r.o., IČO: 03570762

Vedoucí projektu dodavatele : XXX

Pracovník dodavatele odpovědný za vedení a : XXX

XXX

zasílání daňových dokladů

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat : XXX

XXX

zjišťovací protokoly a soupisy

provedených dodávek

1. PŘEDMĚT SMLOUVY
   1. Dodavatel se zavazuje dodat a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou **provedení interiérové části** v rámci realizace akce:

„**Nová expozice Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně**“

(dále jen „předmět smlouvy“ nebo „dodávka“)

a objednatel se zavazuje řádně (tj. bez vad a nedodělků dodaný předmět smlouvy převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

Plnění této smlouvy je součástí projektu „Nová expozice Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně“, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím  Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027, reg. číslo projektu CZ.06.04/04/00/22\_033/0000411 (dále jen „Projekt“).

* 1. Předmětem smlouvy se rozumí **kompletní** **dodávka** (zajištění jednotlivých prvků interiéru podle výkazu výměr, jejich doprava na místo určení, instalace, montáž a uvedení do provozu, úklid po instalaci včetně odstranění obalů a jiných odpadů vzniklých činností dodavatele a závěrečný úklid míst dotčených činností dodavatele), specifikovaná zejména:
     1. investičním záměrem akce č. 1920/090/03/23 ve znění jeho dodatků,
     2. příslušnou částí projektové dokumentace, kterou zpracoval MgA Zbyněk Baladrán, Farní 533/3, 162 00 Praha 6, IČO 64755169; datace: 06/2022,
     3. zadávacími podmínkami veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, které se týkaly a předcházely uzavření této smlouvy (dále jen „zadávací podmínky“),
     4. podanou nabídkou na dodávku a práce, jež jsou předmětem plnění dle této smlouvy,
     5. touto smlouvou o dílo.
  2. Dodávka zahrnuje následující provozní soubory:

02.01 Výstavní panely a mobiliář

02.03 Výroba výstavní grafiky a tisk

02.04 AV technika

* 1. Plnění, které je předmětem této smlouvy, **bude** používáno pro výkon **veřejnoprávní činnosti** a **nebude** na něj **aplikován režim přenesení daňové povinnosti** podle ust. § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH).
  2. Dodavatel odpovídá za to, že předmět smlouvy bude realizován v uvedeném rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, investičním záměrem a touto smlouvou. V rámci dodání předmětu smlouvy se dodavatel zavazuje, že ověří a provede kontrolu všech vstupních údajů a podkladů předložených objednatelem, a to v rozsahu, který po něm lze spravedlivě s ohledem na jeho odbornost požadovat, a na zjištěné nedostatky neprodleně objednatele upozorní. Odpovědnost za předané podklady nese objednatel.
  3. **Kompletní dodávkou** se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech montážních prací souvisejících s vybavením interiéru, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků nezbytných pro řádné dokončení předmětu smlouvy, provedení všech činností souvisejících s dodávkou montážních i jiných prací, jejichž provedení je pro řádné dodání předmětu smlouvy nezbytné.
  4. Objednatel se zavazuje poskytnout dodavateli dohodnuté spolupůsobení, řádně a včas dodaný předmět smlouvy převzít a zaplatit dohodnutou cenu za jeho dodání.
  5. Dodavatel se zavazuje učinit maximální možné opatření proti zničení nebo poškození konstrukcí v objektu, v němž realizace plnění dle této smlouvy probíhá. V případě, že dodavatel tento závazek nedodrží, zavazuje se všechny poškozené konstrukce a prostory uvést na své náklady do původního stavu nejpozději k datu ukončení dodávky. Pro průkaznost možných budoucích požadavků na opravu poškozených konstrukcí dodavatel provede na své náklady bezprostředně po předání prostor pro realizaci dodávky kompletní fotodokumentaci stávajícího stavu vnitřních prostorů.
  6. Dodavatel prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na dodávku interiéru, která je předmětem této smlouvy, byla zpřístupněna projektová dokumentacea zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý seznámil. Dodavatel také podrobně prostudoval soupis prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. Na základě této skutečnosti dodavatel prohlašuje, že vynaložil veškerou odbornou péči, kterou na něm lze v rámci zpracování nabídky rozumně požadovat, aby potvrdil, že předmět smlouvy lze podle poskytnuté dokumentace dodat v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužil svému účelu a splňoval všechny požadavky na něj kladené a očekávané.
  7. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel, má zájem na realizaci veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Dodavatel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci realizace plnění předmětu smlouvy prováděny dodavatelem či jeho poddodavatelem.
  8. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností dodavatele dle odst. 2.10. této smlouvy, a to i přímo u pracovníků vykonávajících montážní činnosti, přičemž dodavatel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.
  9. Projektová dokumentace na interiér vč. výkazu výměr věcně definuje předmět smlouvy. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení předmětu smlouvy. **V případě rozporu** mezi věcným vymezením dodávky ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v soupisu prací, dodávek a služeb   
     vč. výkazu výměr, bude platit **soupis prací.**
  10. Pro kalkulaci ceny služby či práce mimo rozsah prací a služeb vymezený touto smlouvou, avšak poskytovaný v souvislosti s ní, se použije individuální kalkulace, která musí být odsouhlasena technickým dozorem stavebníka (objednatele).
  11. Před zahájením montážních prací:
* předloží Dodavatel **harmonogram prací**, počet pracovníků včetně uvedení jména a příjmení. Harmonogram prací bude zaslán emailem kontaktní osobě ve věcech technických a kontaktní osobě za 14|15 Baťův institut, p.o..
* pracovníci Dodavatele budou pracovat za doprovodu pověřeného pracovníka 14|15 Baťova institutu, p.o., budou proškolení z podmínek dle Provozního řádu objektu pro externí subjekty, s důrazem na pohyb ve vymezeném prostoru,
  1. Před zahájením stavebních prací provede Dodavatel na své náklady fotodokumentaci stávajících prostorů a v případě poškození se zavazuje na své náklady uvést tyto prostory do původního stavu. Toto se týká i výtahů a přístupových cest (chodba, schodiště), pokud budou použity k přepravě materiálu nebo strojů Dodavatele.
  2. Vzhledem k tomu, že práce budou probíhat za nepřerušeného provozu budovy 14 a 15 14|15 BAŤOVA INSTITUTU, je Dodavatel povinen respektovat omezené hlukové limity během pracovní doby od 9.00 hod do 18.00 hod., práce je možné provádět pouze se souhlasem objednatele, dle stanoveného harmonogramu. Možné hlučné práce je možné provádět vždy v pondělí (zavírací den). nebo v brzkých ranních hodinách, dle schváleného harmonogramu.
  3. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat **záměny materiálů a technologií** oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci a zhotovitel je **povinen na tyto záměny přistoupit**. Zhotovitel bude v takovém případě při výběru poddodavatelů přihlížet k doporučení objednatele. Požadavek na záměnu materiálů a technologií musí být **písemný**. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál nebo technologii zajistil.

1. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ
   1. Termín předání a převzetí prostor pro dodávku a montáž interiéru(**zahájení** doby plnění):

Práce dodavatele na realizaci předmětu smlouvy budou **zahájeny dnem protokolárního předání** a převzetí místa plnění. Součástí protokolu o převzetí místa plnění bude potvrzení splnění povinnosti ze strany dodavatele předložit originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o pojištění podle odst. 9.3 této smlouvy.

* 1. K převzetí místa plnění vyzve objednatel písemně dodavatele nejméně **5** kalendářních dnů předem (za písemnou výzvu se považuje výzva zaslaná e-mailem na adresu dodavatele petr@muzeaservis.cz). Tato výzva bude dodavatelem písemně objednateli potvrzena, a to nejpozději následující pracovní den po doručení výzvy dodavateli. Dodavatel potvrdí výzvu e-mailem na adresu objednatele: pavel.pecha@zlinskykraj.cz.

Předání místa plnění závisí na stavební připravenosti místa pro dodávku a montáž interiéru (předpoklad doručení výzvy 05/2024).

* 1. Termín pro řádné (tj. bez vad a nedodělků) plnění předmětu smlouvy jako celku je stanoven lhůtou **max.** **do 6 týdnů od předání prostor pro dodávku a montáž interiéru** (viz odst. 3.1 této smlouvy).
  2. Objednatel je oprávněn převzít řádně (bez vad a nedodělků) dodaný předmět smlouvy i před termínem plnění, pokud budou splněny všechny podmínky pro převzetí, stanovené touto smlouvou.
  3. Místem plnění je 2. NP objektu č. p. 7040 ve Zlíně na pozemku parc. č. st. 3296 v k. ú. Zlín. Předmět smlouvy bude proveden za účelem obměny stálé expozice Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně.

1. CENA PŘEDMĚTU SMLOUVY
   1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.
   2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

7.490.995,10 Kč (bez DPH)

(slovy:  sedmmilionůčtyřistadevadesáttisícdevětsetdevadesátpět korun českých a deset haléřů)

…………………,.. Kč DPH ve snížené sazbě 15 %

1.573.108,97 Kč DPH v základní sazbě 21 %

9.064.104,07 Kč (včetně DPH)

(slovy:  devětmilionůšedesátčtyřitisícstočtyři korun českých a sedm haléřů)

***Pozn.:*** *V případě, že je to relevantní, budou cenové údaje uvedeny včetně haléřů se zaokrouhlením na dvě desetinná čísla. Účastník uvede cenu v základní i ve snížené sazbě DPH, pokud je relevantní; v opačném případě neuvede ničeho. V případě, že účastník není plátcem DPH, vyplní pouze cenu bez DPH a cenu slovy.*

* 1. **Cena je stanovena** dodavatelem **na základě** **položkového rozpočtu,** který je součástí jeho nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu, přičitatelné dodavateli, nemají vliv na smluvní cenu, na rozsah dodávky ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
  2. Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí dodávky, za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace dodávky. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost dodavatel. Cena dodávky podle odst. 4.2 a odst. 4.3 této smlouvy může být změněna jen dodatkem smlouvy z níže uvedených důvodů:
     1. před nebo v průběhu realizace dodávky dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu smlouvy; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,
     2. v případě změny v předmětu a rozsahu dodávky oproti zadávací dokumentaci, která předcházela a týkala se uzavření této smlouvy, požadované objednatelem.
  3. Dodavateli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá dodavatel právo na úhradu ceny za dodatečné práce, dodávky a služby.
  4. **Důvodem pro změnu ceny není** plnění dodavatele, které bylo vyvoláno jeho prodlením s dodávkou předmětu smlouvy, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto jeho chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb.

1. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny za řádnou (bez vad a nedodělků) kompletní dodávku předmětu smlouvy a činností s tím související takto:

* 1. Objednatel **neposkytuje** dodavateli **zálohy**.
  2. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za předmět smlouvy až po řádném (tj. bez vad a nedodělků) provedení a předání díla jako celku. Přílohou daňového dokladu (faktury) bude rovněž kopie protokolu o předání a převzetí díla jako celku, případně kopie protokolu o odstranění vad a nedodělků díla, podepsaného oběma smluvními stranami, ze kterého musí být patrné, že dílo, bylo předáno a převzato Objednatelem řádně, tj. bez veškerých vad a nedodělků.
  3. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29 až 30 zákona o DPH nebo náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů ((s výjimkou odst. 1 písm. f) předmětného zákona).. Na faktuře nebo v její příloze budou uvedeny jednotlivé položky, za něž je fakturováno. Dodavatel je na každé faktuře povinen výslovně uvést, zda je, či není plátcem DPH.
  4. Položkový soupis dodávek a služeb (prací) a zjišťovací protokoly k odsouhlasení technickému dozoru stavebníka-objednatele (TDS) budou dodány **nejpozději do 3 kalendářních dnů** po skončení měsíce za plnění předmětu smlouvy provedené v příslušném fakturačním měsíci.
  5. Technický dozor stavebníka (TDS) provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených služeb (prací) a dodávek a zjišťovacího protokolu do 4 kalendářních dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených služeb (prací) vč. dodávek a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené dodavateli. V opačném případě soupis služeb (prací), vč. dodávek a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí ve lhůtě   
     4 kalendářních dnů od jejich předložení k přepracování dodavateli. Ten je povinen předložit opravený soupis objednateli do 3 kalendářních dnů od jejich vrácení objednatelem k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství a druhu provedených dodávek vč. prací (služeb), je dodavatel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty služby (práce) a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 13 této smlouvy.
  6. Přílohou faktur musí být odsouhlasený soupis provedených dodávek a prací (služeb) podepsaný TDS a zjišťovací protokol; u závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí předmětu smlouvy jako celku (tj. Protokol o předání a převzetí dodávky), případně protokol o odstranění vad a nedodělků předmětu dodávky, prokazujících, že dodávka jako celek byla předána a převzata bez vad a nedodělků. Bez protokolu o předání a převzetí dodávky jako celku anebo protokolu   
     o odstranění vad a nedodělků předmětu dodávky není dodavatel oprávněn fakturovat ani vystavit závěrečnou fakturu. Objednatel není povinen zaplatit dodavateli závěrečnou fakturu v případě, že dodávka jako celek má jakékoliv neodstraněné vady či nedodělky. Faktury budou před jejich úhradou odsouhlaseny TDS.
  7. Na každém originále faktury Dodavatel uvede následující údaje: Nová expozice Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, reg.č. CZ.06.0404/00/22\_033/0000411

1. Podmínky provedení PŘEDMĚTU SMLOUVY
   1. Objednatel bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy seznámí dodavatele s osobou pověřenou výkonem funkce autorského dozoru, TDS a koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, v platném znění. Pokud v průběhu dodávky dojde ke změně této osoby je objednatel povinen dodavatele na toto písemně upozornit.
   2. Dodavatel je povinen umožnit výkon autorského dozoru, TDS a koordinátora BOZP a kontrolu kvality dodávky objednatelem nebo osobám objednatelem určeným.
   3. Dodavatel si je vědom skutečnosti, že v místě plnění dle této smlouvy může současně probíhat více stavebních a jiných prací a aktivit, směřujících k dokončení akce v objektu, jenž je místem plnění dle odst. 3.5 této smlouvy, a zavazuje se poskytnout veškerou možnou součinnost při koordinaci těchto prací a aktivit a respektovat pokyny ze strany objednatele a TDS, případně AD, které budou směřovat k zjištění této koordinace.
   4. Dodavatel bude při dodávce předmětu smlouvy postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných ustanovení českých technických norem, výchozích podkladů předaných objednatelem ke dni uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, podle ujednání obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací k povolení stavby a podle zápisů z projednání s objednatelem tak, aby předmět smlouvy měl vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, případně obvyklé.
   5. Dodavatel je povinen veškeré dodávky odsouhlasit s TDS, AD a budoucím provozovatelem, kterým je Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p.o., IČO: 00094889.
   6. Dodavatel odpovídá v plné míře za technickou a ekonomickou úroveň předmětu plnění dle této smlouvy.
   7. Dodavatel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou, která je oprávněna realizovat výše specifikovanou dodávku.
   8. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací Projektu, resp. plněním předmětu této smlouvy, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů [Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu Auditního orgánu (dále jen „**AO**“), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „**PCO**“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy] a je povinen informovat Objednatele, případně poskytovatele dotace o skutečnostech majících vliv na plnění předmětu této smlouvy, především je povinen informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy. Dodavatel je rovněž minimálně do konce roku 2035 povinen vytvářet podmínky k provádění kontrol (auditů) vztahujících se k realizaci plnění předmětu této smlouvy, podrobit se jejich provedení a poskytnout součinnost pro jejich výkon, a dále je povinen na žádost objednatele, poskytovatele dotace, řídícího orgánu IROP, Centra pro regionální rozvoj ČR, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, PCO nebo AO poskytnout veškeré informace o výsledcích těchto kontrol a auditů včetně protokolů z těchto kontrol a zpráv o auditech. V souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů je Dodavatel povinen poskytnout kontrolním orgánům a objednateli veškerou potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly a obdobně zavázat i své případné poddodavatele.
   9. **Výkresy a vzorky**:

* **výkresy:** pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat **dokumentaci pro upřesnění** některých částí díla, zhotovitel bezodkladně zpracuje nebo zajistí zpracování této dokumentace (prováděcí, výrobní, sestavné, montážní, seřizovací, pracovní, plánovací, dodavatelské výkresy, situační plány, zapojovací a řídící schémata, specifikace, soupisy zařízení, soupisy částí, technické specifikace objednávek, apod.), včetně zajištění odsouhlasení této dokumentace na KD a zapracování případných připomínek. Dokumentace bude po odsouhlasení předána objednateli 2 x v digitální podobě (1x ve formátu pdf. a 1x ve formátu zpracovaného, editovatelného programu) a 2x v tištěné podobě.
* **vzorky:**
* pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat **vzorky** zhotovitelem opatřovaných materiálů nebo zařízení, zhotovitel bezodkladně zajistí a předá objednateli určený počet nebo množství těchto vzorků. Vzorky jako předmět posouzení (materiály a zařízení, kterých se vzorky týkají) **nemohou být vyrobeny, dodány nebo zabudovány** do díla bez tohoto posouzení a odsouhlasení.
* Objednatel je oprávněn odmítnout předložené vzorky (a to z estetického nebo provozního hlediska), nebo požadovat rozšíření okruhu vzorků, případně doplnit nebo upravit vzorky. Zhotovitel je povinen tento požadavek objednatele akceptovat. Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku nemá vliv na sjednané termíny plnění a cenu díla.
* Zhotovitel je povinen předkládat vzorky v takovém časovém předstihu, aby nemohlo dojít k časové prodlevě při provádění prací z důvodu neodsouhlasení vzorku. Objednatel se do 14 dnů po předložení vzorku vyjádří, zda ho přijímá, odmítá, či zda požaduje změnu. Zhotovitel je povinen předložit nový nebo upravený vzorek a objednatel se k němu opětovně vyjádří do 14 dní, pokud se strany nedohodly jinak. Tento postup se opakuje až do doby odsouhlasení vzorků zástupcem objednatele. Určeným vzorkem (prvkem, výrobkem) jsou míněny prvky, které jsou v projektové dokumentaci označeny technickými daty a které mají vliv na technické, provozní a vzhledový (estetický) stav díla.
* Materiály a zařízení zabudované do díla musí být shodné s odsouhlasenými vzorky.
* Předložené vzorky budou po jejich odsouhlasení předány do skladu vzorků a v případě potřeby budou za účasti objednatele zabudovány do stavby. Vzorky nezabudované do stavby se stávají majetkem objednatele.
* Dodavatel předloží minimálně tyto vzorky materiálů:
  + AV technika
  + Veškeré barevné povrchové úpravy
  + Řezaná grafika a potisky
  + Ostatní vzorky dle požadavku investora.
  1. Při výběru AV techniky a obslužného software potřebného ke splnění dodávky je vyžadováno schválení slučitelnosti se stávající infrastrukturou kontaktní osobou pro oblast IT za 14|15 Baťův institut. Při realizaci instalace techniky je nutná kooperace s kontaktní osobou pro oblast IT za 14|15 Baťův institut dle harmonogramu dodaného správci IT prostředí 30 dní před realizací. Před uvedením do provozu budou na veškerých zprovozňovaných zařízeních nainstalovány aktuální verze software nebo firmware včetně všech aktualizací.

Před předáním díla objednateli bude správci IT prostředí dodáno následující:

* tzv. administrátorské přístupy, v případě zařízení, které těmito přístupy disponují
* instalační soubory obslužných aplikací (včetně jejich licencí) ke všem zařízením a systémům, pokud jsou tyto aplikace součástí systému expozice, včetně originální dokumentace zařízení
* zdrojová data, která budou v rámci dodávky umístěna na paměťových nosičích, včetně playlistů, vyexportovaných projektů apod.
  1. U dílčí části 02.03 Výroba výstavní grafiky a tisk si Objednatel vyhrazuje v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) změnu závazku z této smlouvy **co do velikosti** požadovaných a realizovaných položek.   V příloze č. 1 Smlouvy  u dílčí části 02.03 Výroba výstavní grafiky a tisk v jednotlivých kategoriích D1 až D6 uvádí Objednatel ve sloupci „Popis“ velikost jednotlivých položek (prvků výstavní grafiky). Vzhledem k povaze a charakteru tvorby grafického pojetí nově vzniklé expozice Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, kdy může na základě grafických návrhů, které budou zpracovány třetími osobami v dubnu 2024,  docházet k dalším úpravám, změnám či doplnění velikosti jednotlivých grafických prvků, si Objednatel vyhrazuje výslovně pro uvedené důvody možnost změny velikosti požadovaných položek oproti původně uvedenému předpokladu, jsou-li tyto změny zároveň nezbytné či účelné pro řádné provedení díla vymezeného v článku 2. odst. 2.1. této smlouvy, přičemž změny mohou spočívat jak v navýšení, tak ve snížení velikosti požadovaných jednotlivých položek uvedených ve sloupci „Popis“ v jednotlivých kategoriích D1 až D6 u dílčí části 02.03 Výroba výstavní grafiky a tisk, a to  v rozsahu maximálně 10 %. V případě, že dojde k situaci uvedené v předchozí větě, uzavřou smluvní strany příslušný dodatek k této smlouvě, ve kterém budou takové změny zohledněny. V případě, že dojde k aplikaci tohoto ustanovení smlouvy, nedochází ani při zvýšení, ani při snížení velikosti požadovaných předmětných položek v rozsahu do 10 % ke změně údajů ve sloupci „Množství“, a ani ke změně ve sloupci „J.cena“ ani ke změně ve sloupci „Cena celkem“, tudíž taková změna nemá vliv ani na cenu díla uvedenou v odstavci 4.2 článku 4 této smlouvy.
  2. U dílčí části 02.03 Výroba výstavní grafiky a tisk si Objednatel vyhrazuje v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) změnu závazku z této smlouvy **co do počtu kusů** požadovaných a realizovaných položek.   V příloze č. 1 Smlouvy  u dílčí části 02.03 Výroba výstavní grafiky a tisk v jednotlivých kategoriích D2 až D6 uvádí Objednatel ve sloupci „MJ“ měrnou jednotku příslušné položky (prvku výstavní grafiky), a to buď na metry čtvereční (m2) nebo na počet kusů (ks). Vzhledem k povaze a charakteru tvorby grafického pojetí nově vzniklé expozice Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, kdy může na základě grafických návrhů, které budou zpracovány třetími osobami v dubnu 2024,  docházet k dalším úpravám, změnám či doplnění počtu kusů jednotlivých grafických prvků, si Objednatel vyhrazuje výslovně pro uvedené důvody možnost změny počtu kusů požadovaných položek oproti původně uvedenému předpokladu, jsou-li tyto změny zároveň nezbytné či účelné pro řádné provedení díla vymezeného v článku 2. odst. 2.1. této smlouvy, přičemž změny mohou spočívat jak v navýšení, tak ve snížení počtu kusů požadovaných příslušných jednotlivých položek uvedených ve sloupci „Popis“ v jednotlivých kategoriích D2 až D6 u dílčí části 02.03 Výroba výstavní grafiky a tisk, a to  v rozsahu maximálně do 10 % počtu kusů. V případě, že dojde k situaci uvedené v předchozí větě, uzavřou smluvní strany příslušný dodatek k této smlouvě, ve kterém budou takové změny zohledněny. V případě, že dojde k aplikaci tohoto ustanovení smlouvy, dochází při zvýšení nebo při snížení počtu kusů požadovaných předmětných položek v rozsahu do 10 % ke změně údajů ve sloupci „Množství“, a zároveň ke změně údajů ve sloupci „Cena celkem“, když cena celkem je násobkem počtu kusů a jednotkové ceny (změna údajů ve sloupci „J.cena“ však v tomto případě nenastává). Tato změna má zároveň vliv na cenu díla uvedenou v odstavci 4.2 článku 4 této smlouvy.  Vyhrazená změna závazku uvedená v tomto odstavci se týká pouze těch příslušných položek uvedených v kategoriích D2 až D6 u dílčí části 02.03 Výroba výstavní grafiky a tisk,  které jsou udávány v měrné jednotce počtu kusů (ks) nikoliv těch, které jsou udávány v měrné jednotce (m2).

1. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY
   1. Objednatel se zavazuje být v průběhu dodávky ve stálém styku s dodavatelem a projednat s ním na jeho vyzvání koncepci řešení dodávky. Dále se objednatel zavazuje poskytnout dodavateli další nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, a to na základě důvodného požadavku dodavatele doručeného v přiměřeném předstihu objednateli.
   2. Objednatel se zavazuje dodavateli předat následující podklady pro řádné a včasné dodání předmětu smlouvy:
      1. investiční záměr č. 1921/090/03/23, včetně jeho dodatků - v digitální formě \*.pdf, pouze v rozsahu prací a dodávek nutných pro realizaci předmětu této smlouvy
      2. projektovou dokumentaci, kterou zpracoval MgA. Zbyněk Baladrán, Farní 533/3, 162 00 Praha 6, IČO 64755169
      3. jméno AD, TDS a koordinátora BOZP – personální zastoupení a oprávnění.
      4. zpracovaný AV obsah pro provoz AV techniky (předpoklad předání květen 2024)
      5. grafické prvky expozice ve formátu pro výrobu (tisková data budou předána ve formátu dle požadavku dodavatele, předpoklad předání duben 2024)
   3. Objednatel je dále v rámci svého spolupůsobení povinen dodavateli předat prostory určené pro realizaci dodávky.
   4. Veškeré podklady budou dodavateli předány nejpozději 10 dní od nabytí účinnosti této smlouvy. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které dodavateli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.
2. Předání PŘEDMĚTU SMLOUVY, vlastnická práva
   1. Při realizaci (plnění) dodávky postupuje dodavatel samostatně. Zavazuje se však brát v úvahu upozornění a pokyny objednatele, týkající se možného porušování smluvních povinností dodavatele při dodávce.
   2. Dodavatel je povinen dodržovat právní předpisy, které se týkají jeho činnosti, a platné technické normy, které se vztahují k předmětu smlouvy. Zavazuje se při realizaci dodávky dodržovat též veškeré podmínky vyplývající z vydaných rozhodnutí a závazných stanovisek, která mu objednatel předal.
   3. Dodavatel provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům realizace dodávky na okolní prostředí, případně životní prostředí.
   4. Dodavatel je povinen zajistit na místě plnění veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu místa plnění i realizované dodávky, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. V plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím na místě plnění zdržují, a je povinen zajistit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a zabezpečit provedení příslušných proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.
   5. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění dodávky. Zjistí-li, že dodavatel plní předmět smlouvy v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z obecně závazných právních předpisů, je oprávněn dožadovat se toho, aby dodavatel předmět smlouvy plnil řádným způsobem a odstranil vady vzniklé vadným plněním. Neučiní-li tak dodavatel ani na základě písemného upozornění v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
   6. Veškeré odborné práce podle této smlouvy musí vykonávat pracovníci dodavatele nebo jeho poddodavatelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Dodavatel při zahájení plnění předmětu smlouvy určí osobu vedoucího projektu, která zabezpečí odborné vedení realizace plnění dle této smlouvy. Dodavatel zajistí, aby jméno a příjmení vedoucího projektu bylo uvedeno v protokolu o předání a převzetí místa plnění a aby zde byl současně zaznamenán rozsah jeho oprávnění a odpovědnosti. V případě personální změny ve výkonu této funkce zabezpečí dodavatel bez zbytečného odkladu příslušnou změnu tohoto zápisu.
   7. Vedoucí projektu dle odst. 8.6 **musí** **být přítomen na místě plnění po celou dobu realizace plnění** až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci předání a převzetí dodávky/předmětu smlouvy (uvedených v Protokolu o předání a převzetí dodávky).
   8. Dodavatel odpovídá za poškození nebo zničení dodávky až do jejího převzetí objednatelem.
   9. Dodavatel odpovídá za to, že v rámci realizace dodávek a prací (služeb) dle této smlouvy **nepoužije žádný** **materiál**, o kterém je v době užití známo, že je **škodlivý,** včetně materiálů, o nichž by měl dodavatel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Dodavatel se zavazuje, že nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
   10. Dodavatel se tímto zavazuje, že jakoukoli část předmětu smlouvy, která bude součástí dodávky a která bude naplňovat znaky autorského díla podle ust. § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel oprávněn užít jakýmkoli způsobem (včetně jeho poskytnutí nebo postoupení na 3. osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných osob v souvislosti s užitím autorského díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Dodavatel je povinen poskytnout objednateli oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření této smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití autorského díla a oprávnění upravit či jinak měnit autorské dílo nebo toto autorské dílo spojit s jiným autorským dílem. Objednatel může svá oprávnění k autorskému dílu nebo jeho část poskytnout anebo postoupit třetí osobě a dodavatel dává k takovému poskytnutí anebo postoupení tímto svůj výslovný souhlas. Tato licence, ve smyslu ustanovení § 2358 a n. občanského zákoníku, ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je pro objednatele podle této smlouvy bezúplatná.
   11. Dodavatel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Dodavatel není oprávněn k provedení jakýchkoli právních úkonů omezujících užití autorského díla objednatelem nebo zakládajících jakékoli jiné nároky dodavatele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny smlouvou.
   12. Pokud dodavatel použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, dodavatel provede na své náklady vypořádání vzniklých majetkových nároků.
   13. Dodavatel splní svou povinnost dodat předmět smlouvy v rozsahu stanoveném touto smlouvou jeho řádným (bez vad a nedodělků) předáním objednateli v místě plnění dle čl. 3 této smlouvy.
   14. O předání a převzetí dodávky bude sepsán **„Protokol o předání a převzetí dodávky“**, který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení obdrží každá ze stran. Za den předání a převzetí dodávky se považuje den podpisu protokolu zástupci obou smluvních stran (osobami oprávněnými jednat ve věcech technických).
   15. Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu dodávky jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází z dodavatele na objednatele dnem jeho předání zástupci objednatele na základě Protokolu o předání a převzetí dodávky.
   16. Jestliže vykazuje předmět smlouvy ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé drobné nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání, není objednatel takový předmět smlouvy povinen převzít, o čemž bude sepsán smluvními stranami písemný protokol, a dodavatel je povinen tyto vady odstranit v náhradní lhůtě **14 dní**. O odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci předání a převzetí dodávky bude sepsán Protokol o odstranění vad a nedodělků, který podepíší zástupci obou smluvních stran (osoby oprávněné jednat ve věcech technických) a jehož jedno vyhotovení obdrží každá ze stran.
3. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
   1. Dodavatel odpovídá za to, že předmět smlouvy má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními čs. technických norem, norem EN, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že předmět smlouvy nemá právní vady, je kompletní, odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
   2. Dodavatel poskytne na předmět smlouvy záruku, která začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu smlouvy. Záruční doba je **24** měsíců, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
   3. Dodavatel předloží do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě způsobené při výkonu své podnikatelské činnosti týkající se předmětu plnění dle této smlouvy s limitem pojistného plnění ve výši 10.000.000,- Kč, minimálně však 1.500.000,- Kč. Dodavatel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu plnění dle této smlouvy až do doby protokolárního předání a převzetí dodávky objednatelem.
   4. V případě, že dodavatel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu dle tohoto článku smlouvy do 10 dnů od účinnosti této smlouvy a ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem, nebo bude pojistná smlouva uvedená v tomto článku v průběhu plnění předmětu smlouvy zrušena, vypovězena nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.
4. Nároky za vady předmětu smlouvy, reklamace
   1. Dodavatel odpovídá za vady, které předmět smlouvy má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o jeho předání a převzetí, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).
   2. Dodavatel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí, které vznikly porušením právních povinností dodavatele, odpovídá též za vady, které měl předmět smlouvy v době předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (vady skryté).
   3. Dodavatel odpovídá za to, že předmět smlouvy má, v době jeho předání objednateli a po dobu záruční doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, a popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že předmět smlouvy nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad dodavatel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části předmětu smlouvy nebo opraví své činnosti a části předmětu smlouvy v míře potřebné k odstranění vad.
   4. Záruční doba na předmět smlouvy jako celek začíná běžet ode dne podpisu oběma smluvními stranami protokolu o předání a převzetí předmětu smlouvy jako celku (Protokolu o předání a převzetí dodávky), tj. po předání všech dílčích částí dodávky, a to v délce minimálně **24 měsíců**. U dodávek spotřebního zboží bude poskytnuta záruční doba v souladu se zárukou poskytnutou výrobci a dodavateli, nejméně však rovněž minimálně 24 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel předmět smlouvy (příp. jeho část) užívat pro vady, za které odpovídá dodavatel.
   5. V případě opravy nebo výměny vadných částí předmětu smlouvy se záruční doba předmětu smlouvy nebo jeho části prodlouží o dobu, během které nemohl být předmět smlouvy nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíván. Na tyto lokální opravy nebo na nově dodané části poskytne dodavatel záruku ve stejné délce, jaká by se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu   
      o předání a převzetí dodávky.
   6. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návrhu provozního řádu, návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav dodavatel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením zásadních změn a úprav bez souhlasu dodavatele, popř. i provedením oprav objednatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž dodavatel neodpovídá.
   7. Ustanovení o právech z vadného plnění dle ustanovení § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 občanského zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužijí.
   8. Dodavatel předloží nejpozději 20 dní před dokončením plnění dodávky jméno kontaktní osoby řešící reklamace a telefonní a e-mailový kontakt na tuto osobu.
   9. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady na předmětu smlouvy dodavateli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční doby. Oznámení vady musí být dodavateli zasláno (zpravidla osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických nebo smluvních) písemně doporučeným dopisem nebo prostřednictvím e-mailu, nebo datové schránky. V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Dodavatel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do **3 pracovních** dnů ode dne doručení reklamace.
   10. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava předmětu smlouvy, případně výměna za nový kus. Dodavatel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, na které se dohodnou smluvní strany, a nedohodnou-li se, pak ve lhůtě **14 dní** ode dne oznámení vady, resp. doručení reklamace.
   11. Reklamuje-li objednatel vadu, berou smluvní strany na vědomí, že objednatel požaduje odstranění vady předmětu smlouvy v souladu s odst. 10.10 této smlouvy a že nemůže před uplynutím lhůty, uvedené v odst. 10.9 této smlouvy, uplatnit jiné nároky z vad plnění, ledaže dodavatel oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v této lhůtě.
5. SMLUVNÍ SANKCE
   1. Smluvní strany se dohodly, že:
      1. Dodavatel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s řádným (tj. bez vad a nedodělků) předáním předmětu smlouvy oproti termínu dle čl. 3, odst. 3.3 této smlouvy, případně dle sjednaných dodatků ke smlouvě, a to ve výši 0,2% z ceny předmětu smlouvy včetně DPH, uvedené v odstavci 4.2 této smlouvy, za každý započatý kalendářní den prodlení. V případě, že předmět smlouvy nebyl předán a převzat ve sjednaném rozsahu a čase plnění pouze s ohledem na ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé drobné nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání, které posléze dodavatel odstraní v náhradní lhůtě 14 dnů, není povinen dodavatel zaplatit objednateli smluvní pokutu uvedenou ve větě první tohoto odstavce. V případě, že však takové drobné vady a nedodělky dodavatel neodstraní v náhradní lhůtě 14 dnů, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v původní výši, tj. počítáno ode dne, kdy měl dle této smlouvy předmět smlouvy/dodávku jako celek řádně a včas předat objednateli.
      2. Dodavatel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem zahájení odstraňování reklamovaných vad ve výši 1.500,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení se zahájením odstraňování reklamované vady.
      3. Dodavatel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady ve výši 1.500,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od uplynutí lhůty uvedené pro odstranění vady v odst. 10.9 této smlouvy.
      4. Dodavatel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě nebo za porušení povinnosti udržovat pojištění v limitu pojistného plnění dle odst. 9.3 této smlouvy, a to ve výši 1.500,- Kč za každý den prodlení nebo za každý započatý den porušení předmětné povinnosti dodavatele dle odst. 9.3 této smlouvy.
      5. Objednatel zaplatí dodavateli za prodlení s úhradou faktury, předloženou po splnění podmínek stanovených touto smlouvou, úrok z prodlení ve výši dle obecné úpravy práva občanského (dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů).
   2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. Výzvu k zaplacení smluvní pokuty mohou činit za smluvní strany osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních, případně technických.
   3. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy a nesnižuje rozsah náhrady škody.
6. Odstoupení od smlouvy
   1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinnosti smluvních stran – jednostranným právním jednáním, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
   2. Kterákoliv smluvní strana je **povinna písemně oznámit druhé straně**, **že poruší** své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě dodavatele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z této smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno **písemně** bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí **3 pracovní dny**. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.
   3. **Odstoupení** od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně **písemně bez zbytečného odkladu** poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na **10 dnů** ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji   
      k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
   4. **Za podstatné porušení smlouvy** opravňující **objednatele** odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno:
      1. prodlení dodavatele se zahájením plnění předmětu smlouvy delší než 10 kalendářních dnů
      2. prodlení dodavatele s  řádným plněním předmětu smlouvy delší než 15 kalendářních dnů oproti termínu uvedenému v odst. 3.3 této smlouvy
      3. případy, kdy dodavatel plní předmět smlouvy v rozporu se zadáním objednatele, projektovou dokumentací, a dodavatel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní
      4. neposkytnutí náležité součinnosti dodavatele oprávněné osobě objednatele, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele
      5. neumožnění kontroly plnění dodávky a postupu prací na plnění předmětu smlouvy
      6. byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku dodavatele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek dodavatele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku dodavatele.
   5. **Podstatným porušením smlouvy** opravňujícím **dodavatele** odstoupit od smlouvy je:

12.5.1. prodlení objednatele s předáním místa plnění delší než 15 kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu

12.5.2 prodlení objednatele s platbami dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak 30 dní (počítáno ode dne jejich splatnosti)

12.5.3 trvá-li přerušení plnění ze strany objednatele déle jak 6 měsíců.

* 1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při plnění předmětu smlouvy dodavatel opakovaně (tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů.
  2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že dodavatel plní předmět smlouvy takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy, což může mít za následek, že předmět smlouvy nebude dodán v jakosti obvyklé nebo očekávané.
  3. Důsledky odstoupení od smlouvy:
     1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s čl. 16 této smlouvy považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
     2. Dodavatelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly dodavatelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, platí i po takovém odstoupení, a to pro tu část dodávky, kterou dodavatel do takového odstoupení realizoval.
     3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:

12.8.3.1 dodavatel provede **soupis všech provedených dodávek a prací** a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena předmětu smlouvy;

12.8.3.2. dodavatel provede finanční vyčíslení provedených dodávek, prací (služeb), dílčích faktur a zpracuje **"dílčí“ konečnou fakturu;**

12.8.3.3 dodavatel vyzve objednatele k "dílčímu předání předmětu smlouvy" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení";

12.8.3.4 objednatel uhradí dodavateli dodávky a práce (služby) plněné do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury;

* 1. V případě, že nedojde mezi dodavatelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 13 této smlouvy.

1. SPORY
   1. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem dle příslušných ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
   2. Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice.
   3. V souladu s ustanovením § 1801 občanského zákoníku se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.
2. Dodatky a změny smlouvy

Tuto smlouvu lze, není-li v ní výslovně uvedeno jinak, měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

1. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
   1. Dodavatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, o kterých se při plnění této smlouvy dozvěděl, a které současně objednatel při předání označil za důvěrné. S informacemi důvěrného charakteru bude dodavatel zacházet v souladu s ustanovením § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Mlčenlivosti může dodavatele zprostit jen objednatel svým písemným prohlášením či zmocněním a dále v případech stanovených zákonnými předpisy. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy a vztahuje se i na zástupce a pracovníky dodavatele či jeho poddodavatele. Dodavatel je oprávněn použít informace, data a podklady předané mu objednatelem za účelem plnění této smlouvy pouze a právě pro plnění předmětu této smlouvy, nikoliv pro jiný (objednatelem či osobou oprávněnou jednat ve věcech smluvních nebo technických) písemně neodsouhlasený, účel. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.
   2. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné.
   3. Pokud dodavatel při plnění předmětu smlouvy použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, dodavatel provede na své náklady vypořádání vzniklých finančních nároků.
   4. Dodavatel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena   
      v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
   5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle   
      § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. VYŠŠÍ MOC
   1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti této smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani dodavatelem objektivně předvídány nebo odvráceny.
   2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
   3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další postup realizace (plnění) dodávky, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě.
3. **Závěrečná ustanovení**
   1. Dodavatel bere na vědomí, že osobní údaje uvedené v této smlouvě objednatel zpracovává jako správce za účelem uzavření, plnění a zveřejnění smlouvy v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Právní základ pro zpracování osobních údajů vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) uvedeného obecného nařízení. Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu stanovenou jeho spisovým a skartačním plánem. Kontaktní údaje správce, pověřence pro ochranu osobních údajů, informace o právech subjektu údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách Zlínského kraje [www.zlinskykraj.cz](http://www.zlinskykraj.cz).
   2. Dodavatel tímto ve vztahu k předmětu plnění této smlouvy prohlašuje, že ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, (dále jen „nařízení Rady (EU) č. 2022/576“):
4. on ani (i) kterýkoli z jeho poddodavatelů či jiných osob dle § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, který se bude podílet na plnění předmětu této smlouvy nebo (ii) kterákoli z osob, jejichž kapacity bude Dodavatel využívat, a to v rozsahu více než 10 % celkové ceny díla uvedené v článku 5. odst. 5.1 této smlouvy:

aa) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

ab) není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni aa), ani

ac) nejedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni aa) nebo ab);

1. není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) (dále jen „**nařízení Rady (EU) č. 269/2014**“) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací)[[2]](#footnote-2) (dále jen „**nařízení Rady (ES) č. 765/2006**“) nebo nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (ve znění pozdějších aktualizací) (dále jen „**nařízení Rady (EU) č. 208/2014**“);
2. žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění předmětu této smlouvy, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným nebo v jejich prospěch uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581 ze dne 8. dubna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (dále jen „**prováděcí nařízení Rady (EU) č. 2022/581**“)*,* nařízení Rady (EU) č. 208/2014 nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006.
3. že neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek (potažmo plnění předmětu této smlouvy);
4. s ohledem na výše uvedené se zavazuje dodržovat mezinárodní sankce Evropské unie, přijaté v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku, zejména nařízení Rady EU č. 2022/576, nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006.
   1. V případě změny skutečností uvedených v odstavci 22.2 se Dodavatel zavazuje o těchto změnách objednatele neprodleně informovat. Dodavatel se rovněž zavazuje nevyužít pro plnění předmětu této smlouvy osoby nebo poddodavatele, na které se vztahují mezinárodní sankce uvedené pod písmenem e) odstavce 22.2 tohoto článku.
   2. V případě, že dodavatel je plátcem DPH, pak podpisem této smlouvy výslovně prohlašuje, že:

* nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „**daň**“),
* mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
* nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,
* úplata za plnění dle této smlouvy není odchylná od obvyklé ceny
* úplata za plnění dle této smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
* nebude nespolehlivým plátcem,
* bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
* souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude o dodavateli zveřejněna správcem daně skutečnost, že dodavatel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
* souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu dodavatele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.
  1. V případě, že je tato smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá dodavatel objednateli po uplynutí této doby a bez zbytečného odkladu nové písemné prohlášení ve znění dle předchozího odstavce 17.5. tohoto článku. Stejně tak bude postupovat dodavatel (a to i opakovaně) v případě, že uplyne doba delší než 6 měsíců od okamžiku, kdy učinil poslední prohlášení ve smyslu odst. 17.5. této smlouvy.
  2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tuto smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
  3. Dodavatel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se netýká práva povinností vyplývajících ze smluv uzavřených mezi dodavatelem a jeho poddodavateli.
  4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
  5. Dodavatel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku nebo s živnostenským oprávněním. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se dodavatel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.
  6. Dodavatel bere na vědomí, že osobní údaje uvedené ve smlouvě objednatel zpracovává jako správce za účelem uzavření, plnění a zveřejnění smlouvy v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Právní základ pro zpracování osobních údajů vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) uvedeného obecného nařízení. Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu stanovenou jeho spisovým a skartačním plánem. Kontaktní údaje správce, pověřence pro ochranu osobních údajů, informace o právech subjektu údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách Zlínského kraje [www.zlinskykraj.cz](http://www.kr-zlinsky.cz), v sekci Krajský úřad, Zpracování a ochrana osobních údajů (GDPR).
  7. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání smluvních stran vztahující se k předmětu smlouvy.
  8. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání smluvních stran vztahující se k předmětu smlouvy.
  9. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
  10. Objednatel i dodavatel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1 této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany oznámit druhé straně (postačí e-mailem prostřednictvím osob oprávněných jednat za smluvní strany ve věcech technických nebo smluvních) bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů bez nutnosti uzavírat dodatek k této smlouvě.
  11. Smlouva se vyhotovuje v 3 rovnocenných vyhotoveních. Dodavatel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 2 vyhotovení (nebude-li smlouva podepsána elektronicky).
  12. Nedílnou přílohou této smlouvy je její příloha č. 1, kterou je oceněný soupis, specifikace interiéru (položkový rozpočet).

Doložka ve smyslu ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích

Schváleno orgánem kraje: Rada Zlínského kraje  
Datum a číslo jednací: 18.12.2023, č. usnesení: 1214/R36/23

Zkontroloval:

V …………… dne ………………... V ………… dne ………….

……………………….…. ……………….……………….

Ing. Radim Holiš, hejtman Ing. Petr Petrovský, jednatel

za objednatele za dodavatele

1. Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně [↑](#footnote-ref-1)
2. Aktualizovaný seznam sankcionovaných osob je uveden například na internetových stránkách Finančního analytického úřadu zde <https://www.financnianalytickyurad.cz/blog/zarazeni-dalsich-osob-na-sankcni-seznam-proti-rusku>. [↑](#footnote-ref-2)