Dodatek č. 9

ke smlouvě o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha 2012H1170026/2017, uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění

Smluvní strany

Národní památkový ústav

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333

zastoupený: Mgr. et. Mgr. Petrem Spejchalem, ředitelem NPÚ-ÚPS v Praze

bankovní spojení: XXXX

správce objektu: XXXX

zástupce pro věcná jednání (investiční referent): XXXX

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze

Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3

(dále jen „objednatel“)

a

Jméno (název):			Ing. arch. Dagmar Zimová

Adresa sídla příkazníka: 	Tomkova 2/3167, 150 00 Praha 5

IČ				70769559

DIČ:				XXXX

bankovní spojení:		XXXX

číslo účtu:			XXXX

číslo oprávnění:			03270

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

- Smluvní strany uzavřely dne 9. 6. 2017 příkazní smlouvu č. NPÚ-ÚPS Praha 2012H1170026/2017, ve znění pozdějších dodatků, na základě které se zhotovitel zavázal provádět pro objednatele výkon autorského dozoru pro akci „SZ Žleby Dolní zámek - vybudování nového návštěvnického zázemí a toalet“ (dále jen „smlouva“).

- Důvodem pro změny lhůt plnění je nutnost provedení víceprací a méněprací uvedených ve změnových listech č. 18 - 19, které tvoří přílohu dodatku č. 10 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavebních prací. Provedení těchto víceprací a méněprací je zcela nezbytné pro dodržení současných požadavků a parametrů z oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví, hygienických předpisů a dále také pro umožnění provádění kontroly, obsluhy a revize zařízení. Změny vznikly také na základě ekonomických požadavků jako předcházení pozdějším zásahům do celkové podoby stavby, které by v pozdější době představovaly nemalé finanční náklady na jejich realizaci. Bližší zdůvodnění nezbytnosti jednotlivých změn je uvedeno ve změnových listech č. 18 - 19.

- Smluvní strany proto uzavírají tento dodatek č. 9 s projektantem, který prodlužuje výkon činnosti zhotovitele až do nově předpokládaného termínu ukončení této činnosti (viz článek I. tohoto dodatku č. 9).

- Změna termínu plnění

  - Se zhotovitelem stavebních prací byly dohodnuty následující termíny plnění díla:

    - Termín pro zahájení protokolárního předání a převzetí dílčí části díla:

předpoklad 12. 6. 2024

    - Kontrolní prohlídka staveniště: předpoklad 19. 6. 2024;

    - Termín pro odstranění případných vad a nedodělků, vč. odstranění zařízení, vyklizení a vyčištění staveniště a přejímka stavby: nejpozději do 28. 6. 2024.

Předpokládaný termín ukončení výkonu činnosti zhotovitele: 28. 6. 2024.

- Závěrečná ustanovení

  - Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.

  - Účastníci prohlašují, že tento dodatek uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a vzájemné plnění dle tohoto dodatku není v hrubém nepoměru. Dodatek je pro obě strany určitý a srozumitelný.

  - Ostatní ujednání dle smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2012H1170026/2017 uzavřené dne 9. 6. 2017 ve znění pozdějších dodatků jsou nedotčená a zůstávají v platnosti beze změn.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění tohoto dodatku zajistí příkazce.

  - Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách XXXX v sekci "Ochrana osobních údajů".

# Text boxes

NPU1002259445

NPU-420/1877/2024

WAM 2012H1170026-9

V Praze dne [viz datum el. podpisu]

……….......................……………………….....                                                     zhotovitel

Ing. arch. Dagmar Zimová

V Praze dne [viz datum el. podpisu]

%PODPIS%

…..............…………………………….....                                                       objednatel

Národní památkový ústav,

územní památková správa v Praze,	   Mgr. Mgr. et. Mgr. Petr Spejchal,

ředitel