

**Correct BC, s.r.o., Elišky Krásnohorské 1339/15, 400 01 Ústí nad Labem**

IČO: 250 285 88, DIČ : CZ 250 285 88

Bankovní spojení : XXX

Tel.: XXX

e-mail: XXX

Evidence : OR Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl C, vložka 13143

# NABÍDKA č.10/2024

**na zajištění zpracování změny/revize PD a případné zajištění inženýrské činnosti pro**

**změnu stavby před dokončením akce**

**„Změna PD Příruční spisovny UJEP“**

## Předkladatel : Correct BC, s.r.o.

Elišky Krásnohorské 1339/15 400 01 Ústí nad Labem

IČO : 250 285 88

DIČ : CZ 250 285 88

V Ústí n. L. dne 23. 01. 2024 zpracoval:

Ing. Petr Dlouhý

Na základě dohody předkládáme cenovou nabídku za zpracování revize/ změny PD podle zadání / nových požadavků UJEP a případné zajištění inženýrské činnosti pro projednání PD a zajištění vydání změny stavby před dokončením stavby „Změna PD Příruční spisovna UJEP“.

**REKAPITULACE NABÍDKY**:

**Předmět plnění:**

Vypracování revize původní PD podle nově dodaných požadavků / zadání investora (UJEP), podle požadavků na aktualizaci PD zaslaných e-mailem dne 29. 11. 2023.

**Cena plnění:**

* Revize PD 27.000,- Kč
* Revize KR+VV 6.000,- Kč

## Nabídková cena změny PD + VV celkem bez DPH 33.000,- Kč

**DPH 21% 6.930,- Kč**

**Nabídková cena PD + VV celkem vč.DPH 39.930,- Kč**

**V případě potřeby projednání PD ve stavebním řízení / změně stavby před dokončením a zajištění vydání rozhodnutí o změně stavby před dokončením bude za IČ účtována cena 18.000,- Kč + DPH.**

**Platební podmínky:**

* Po předání PD 33.000,- Kč + DPH
* Po vydání změny stavby před dokončením 18.000,- Kč + DPH

**Termíny plnění:**

* Vypracování revize/ změny PD do 28.02.2024
* Zahájení případného projednávání PD ve stavebním řízení od 01.03.2024
* Podání žádosti o vydání povolení změny stavby do 15.04.2024
* Předpoklad vydání rozhodnutí o změně stavby před dokončením do 15.06.2024

V ceně za IČ nejsou zahrnuty správní poplatky nezbytné pro zajištění stanovisek DOSS a SÚ pro vydání povolení, tyto budou účtovány samostatně podle skutečnosti.

V Ústí nad Labem dne 23. 01. 2024

Zpracoval Ing. Petr Dlouhý