Dodatek č. 3 ke

S M L O U V Ě   O   D Í L O

č. smlouvy dodavatele: 116

č. smlouvy objednatele: 901/2016

Název díla:

VD Fláje - generální oprava levého a pravého kuželového uzávěru DN 1200

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ:	70889988

DIČ:	CZ70889988

zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

technický dozor investora:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Dodavatel:	Montážní a výrobní sdružení, spol. s r. o.

Celní č. p. 3542, 276 01 Mělník

IČ:	47542535

DIČ:	CZ47542535

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

stavbyvedoucí:

manažer stavby:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 25848

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu ceny díla

z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky.  Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby 26.04.2017.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný Změnový list č.3.

Mění se: Čl. IV. CENA

3. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí dodavateli jako protihodnotu za provedení a

dokončení díla částku:

Původní hodnota závazku - celková smluvní cena bez DPH		891 092,00 Kč

Cena dodatečných technologických prací dle Dodatku č. 3 bez DPH	 80 355,00 Kč

Nová celková smluvní cena bez DPH					971 447,00 Kč

Ostatní ujednání Čl. IV. bodu 3. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává platný ode dne, kdy bude podepsán poslední smluvní stranou a účinný zveřejněním v registru smluv.

V Chomutově dne 					V Mělníku dne

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce dodavatele

investiční ředitel		 			jednatel

Povodí Ohře, státní podnik				Montážní a výrobní sdružení, spol. s r.o.