**SMLOUVA O DÍLO dle nabídky číslo: T-0001272572\_3**

CJ\_KGYMP8 02009/2016

**Zadavatel: Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25**

Se sídlem: Pernerova 273/25, 186 00 Praha 8

IČ: 61389064

DIČ: nejsme plátci DPH

Zastoupené: RNDr. Petrem Vitákem, ředitelem školy

Bankovní spojení: PPF Praha

Číslo účtu: 2003150003/6000

**Zhotovitel: KONE, a. s.**

Se sídlem: Evropská 423/178, Vokovice, 160 00 Praha 6

IČ: 001 76 842

DIČ: CZ00176842

Zastoupená: Ing. Petrem Podskalským, na základě plné moci, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce 775

Bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka,

Číslo účtu: 2015980207/2066

Ve věcech technických: Tomášem Dvořákem

**Předmět smlouvy**

Realizace akce „Zabezpečení vjezdu do areálu škol“ v rozsahu uvedeném v Předmětu nabídky: Položkovém rozpočtu ze dne 2. 6. 2016 (tvoří přílohu této smlouvy), na základě výběrového řízení a podání nejlepší nabídky splňující kritérium zadavatele.

**Povinnosti zhotovitele**

Zhotovitel je povinen provést předmět smlouvy v dohodnutém termínu a v rozsahu cenové nabídky.

**Termín plnění**

Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět smlouvy v období od 3. 10. 2016 do 14. 10. 2016. Předpokládaná doba realizace zakázky činí 3 dny. Veškeré práce budou provedeny v pracovní době zhotovitele, tj. PO až PÁ, 7:00 až 15:30 hodin.

**Povinnosti zadavatele**

Zadavatel je povinen převzít zakázku a zaplatit sjednanou cenu, tj. 160 676,00 Kč vč. DPH. Sjednaná cena je cenou maximální, nejvýše přípustnou a platnou po celou dobu plnění.

**Cena a platební podmínky**

Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce budou fakturovány na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací po úplném dokončení a předání díla oprávněné osobě jmenované zadavatelem a po odstranění všech vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí díla. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených zadavatelem bude minimálně 14 dní. Smluvní pokuta za nedodržení termínu realizace díla je 1000 Kč za každý započatý den prodlení. V případě, že zadavatelem nebudou dodrženy smlouvou stanovené platební podmínky je dodavatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.

**Záruka**

Záruční doba na dílo včetně dodaných stavebních, výrobních a montážních činností je stanovena na dobu 36 měsíců.

**Další ujednání**

Vyskytnou-li se okolnosti, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinnosti podle této smlouvy, jsou strany povinny se o tom bez zbytečného prodlení informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá nárok na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25.

**Závěrečná ustanovení**

Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky na základě souhlasu obou stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení zadavatel.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

*Příloha*

*Předmět nabídky: Položkový rozpočet.*

V Praze dne:

Za zhotovitele: Ing. Petr Podskalský

Za zadavatele: RNDr. Petr Viták, ředitel školy