D o d a t e k   č.   1

ke smlouvě o dílo ev. č. SODM-48/2016

Název díla: „Sanační opravy kolektoru Uhříněves I. a II. úsek“

Číslo smlouvy objednatele: SODM-48/2016

Projekt číslo: 509

Číslo smlouvy zhotovitele: 035-16

I.

S M L U V N Í   S T R A N Y

Objednatel:	Hlavní město Praha

Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha 1

číslo účtu: 059029-0005157998/6000

zastoupené na základě mandátní smlouvy č. MAN/23/08/003874/2007

ze dne 15. března 2007 společnosti:

Kolektory Praha, a.s.

Pešlova 341, 190 00 Praha 9 – Vysočany

zastoupená: Ing. Petrem Švecem, předsedou představenstva,

Ing. Vítězslavem Gloserem, místopředsedou představenstva a

Ing. Petrou Martínkovou, členem představenstva

IČO: 26714124

DIČ: CZ26714124

OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7813

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: 	AVE-servis, spol. s r.o.

se sídlem Čechova 727/52, 370 01 České Budějovice

zastoupený jednateli společnosti:  Miroslavem Doleželem a Leo Lappy

IČO: 608 75 585

DIČ: CZ 60875585

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

číslo účtu: 2109265474/2700

OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1475

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy č. SODM-48/2016 ze dne 23. 6. 2016 (dále jen smlouva).

Články ve smlouvě se mění takto:

III.

D O B A   A   M Í S T O   Z H O T O V E N Í   D Í L A

Článek III. odstavec 3.1. se mění takto:

3.1.	Zhotovitel se zavazuje dílo zhotovit řádně dle sjednaných smluvních termínů takto:

1) zahájení díla: dnem podpisu této smlouvy o dílo,

2) předání a převzetí staveniště: do 10 (deseti) pracovních dnů od podpisu této smlouvy,

3) ukončení díla: do 28. února 2017,

4) lhůta pro vyklizení staveniště: do 10 (deseti) pracovních dnů od ukončení díla,

5) počátek běhu záruční lhůty: dnem protokolárního předání a převzetí díla.

XII.

Z Á V Ě R E Č N Á   U S T A N O V E N Í

Článek XII. se doplňuje o odstavce 12.11. a 12.12. tohoto znění:

12.11.	Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

12.12.	Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek č. 1 uzavírají svobodně. Na důkaz připojují své podpisy jednající zástupci smluvních stran.

Ostatní ustavení smlouvy, tímto dodatkem č. 1 nedotčené, zůstávají nadále v platnosti a smluvní strany jsou jimi vázány.

Praha dne:							Praha dne:

……………………………..					……………………………..

AVE-servis, spol. s r.o.					Hlavní město Praha

Leo Lappy							v zastoupení

jednatel společnosti						Kolektory Praha, a.s.

Ing. Petr Švec

předseda představenstva

……………………………..

Hlavní město Praha

v zastoupení

Kolektory Praha, a.s.

Ing. Vítězslav Gloser

místopředseda představenstva