Odběratel: statutární město Olomouc Horní náměstí 583 779 11 Olomouc IČ: 00299308 DIČ: CZ00299308

Dodavatel: ELTODO, a.s. Novodvorská 1010/14 142 00 Praha 4 IČ: 45274517 DIČ: CZ45274517

| objednávka č.: | vyřizuje: | kontakt: | dne: |
| --- | --- | --- | --- |
| OB00489/24/OI/Koc | odbor investic XXXXXXXXXXXXXX č. j.: SMOL/049330/2024/OI/PRIPI/Koc | XXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX | 7. 2. 2024 |

Statutární město Olomouc u vás pro akci „Pražská – přechod“ na základě vaší cenové nabídky ze dne 20. 9. 2023, souhrnu požadavků z 20. 10. 2023 a zápisu z elektronické konzultace se SFDI objednává úpravu projektové dokumentace.

Úprava projektové dokumentace bude provedena v souladu s Pravidly pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro období 2023 – 2024 (dále jen „pravidla“) a zásad DNSH.

Předmětem úpravy projektové dokumentace je aktualizace rozpočtu se soupisem prací vč. rozdělení na uznatelné a neuznatelné náklady dle pravidel, zpracování situace se schematickým zákresem bezbariérových úprav min. v měřítku 1:250, popis napojení a případných vazeb na začátku a konci úseku dle pravidel, doplnění zatřídění komunikací, popis podélných sklonů, řešení přechodů pro chodce a míst pro přecházení (doplnit kóty délek přechodů vč. případného ověření a doložení délek), zakreslení a zakótování případných překážek v trase dle vyhlášky 398/2009 Sb.

Požadovaný počet vyhotovení:	2 paré v tištěné podobě,

1 ks v el. formě na nosiči dat.

Cena díla:	59 000,- Kč bez DPH, tj. 71 390,- Kč vč. DPH.

Termín dodání:	do 15. 3. 2024.

Dodáním se rozumí fyzické předání díla na odbor investic MMOl včetně předávacího protokolu.

Splatnost faktury:	30 dní ode dne doručení.

Sankce: 	Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem plnění uvedeném v této objednávce, je oprávněn objednatel uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 0,10 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

Ing. Marek Drešr

vedoucí odboru investic

statutární město Olomouc