Dodatek č. 6

ke smlouvě příkazní č. NPÚ-ÚPS Praha 2012H1210003/2021, uzavřený podle ustanovení § 2430 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění

Smluvní strany

Národní památkový ústav

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333

zastoupený: Mgr. et. Mgr. Petrem Spejchalem, ředitelem NPÚ-ÚPS v Praze

bankovní spojení: XXXX

správce objektu: XXXX

zástupce pro věcná jednání (investiční referent): XXXX

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze

Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3

(dále jen „příkazce“)

a

Jméno (název):				TEGOcz, s.r.o.

Adresa sídla příkazníka: 		Sběř 118, 507 03 Sběř

IČ					25946919

DIČ:					CZ25946919

zapsaná v obchodním rejstříku:		KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 16701

bankovní spojení:			XXXX

číslo účtu:				XXXX

Zastoupený:				Tomášem Ježkem - jednatelem

(dále jen „příkazník“)

- Předmět a účel dodatku

- Důvodem pro změny lhůt plnění je nutnost provedení víceprací a méněprací uvedených ve změnových listech č. 18 - 19, které tvoří přílohu dodatku č. 10 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavebních prací. Provedení těchto víceprací a méněprací je zcela nezbytné pro dodržení současných požadavků a parametrů z oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví, hygienických předpisů a dále také pro umožnění provádění kontroly, obsluhy a revize zařízení. Změny vznikly také na základě ekonomických požadavků jako předcházení pozdějším zásahům do celkové podoby stavby, které by v pozdější době představovaly nemalé finanční náklady na jejich realizaci. Bližší zdůvodnění nezbytnosti jednotlivých změn je uvedeno ve změnových listech č. 18 - 19.

- Z důvodu poruchy softwaru umožňujícího elektronické podepsání dokumentu na straně příkazníka nebylo možné podepsat předchozí dodatek č. 5. Z tohoto důvodu byl dodatek č. 5 opětovně vypraven příkazníkovi k jeho fyzickému podpisu. Tento dodatek č. 6 bude rovněž podepsán fyzicky.

- Změna termínu plnění

  - Se zhotovitelem stavebních prací byly dohodnuty následující termíny plnění díla:

    - Termín pro zahájení protokolárního předání a převzetí dílčí části díla: předpoklad 12. 6. 2024

    - Kontrolní prohlídka staveniště: předpoklad 19. 6. 2024;

    - Termín pro odstranění případných vad a nedodělků, vč. odstranění zařízení, vyklizení a vyčištění staveniště a přejímka stavby: nejpozději do 28. 6. 2024.

Předpokládaný termín ukončení výkonu činnosti příkazníka: 28. 6. 2024.

- Závěrečná ustanovení

  - Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, jedno vyhotovení dodatku obdrží příkazník a jedno příkazce.

  - Účastníci prohlašují, že tento dodatek uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a vzájemné plnění dle tohoto dodatku není v hrubém nepoměru. Dodatek je pro obě strany určitý a srozumitelný.

  - Ostatní ujednání dle příkazní smlouvy č. NPÚ-ÚPS Praha/2012H1210003/2021 uzavřené dne 24. 5. 2021, ve znění pozdějších dodatků jsou nedotčená a zůstávají v platnosti beze změn.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění tohoto dodatku zajistí příkazce.

  - Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách XXXX v sekci "Ochrana osobních údajů".

# Text boxes

NPU1002268695

čj. NPU-420/6776/2024

WAM: 2012H1210003-6

V                  dne

_____________________________________

Tomáš Ježek,

jednatel firmy TEGOcz s.r.o.,

příkazník

V Praze dne

______________________________

Mgr. Mgr. et. Mgr. Petr Spejchal,

ředitel NPÚ ÚPS v Praze,

příkazce