**Písemná výzva objednatele k poskytnutí plnění č. 2024/1**

**Knihovna AV ČR, v. v. i.**

Sídlo: Národní 1009/3, 115 22 Praha 1

IČ: 67985971

DIČ: CZ67985971

Zastoupená: Ing. Magdalénou Veckovou, ředitelkou

Bankovní spojení: Raiffeisen bank

Číslo účtu: xxx

Kontaktní osoba pro odevzdání a převzetí díla: xxx, xxx@knav.cz,

na straně jedné jako „**objednatel**“ a/nebo též „**zadavatel**“

a

**inQool a.s.**

Sídlo: Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno

IČO: 29222389

DIČ: CZ29222389

jednající: Mgr. Peter Halmo a Mgr. Tibor Szabó, členové představenstva společně

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

Číslo účtu: 43-7051170247/0100

na straně druhé jako „**zhotovitel**“

společně také jako „smluvní strany“

**Preambule**

Zhotovitel byl vybrán jako vítězný účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: **„ZABEZPEČENÍ ANALYTICKÝCH A PROGRAMÁTORSKÝCH PRACÍ PRO VÝVOJ NÁSTROJE PRO VYTVÁŘENÍ VIRTUÁLNÍCH VÝSTAV INDIHU EXHIBITION“**. Dne 1. 10. 2021 byla následně uzavřena ***RÁMCOVÁ DOHODA NA ZABEZPEČENÍ ANALYTICKÝCH A PROGRAMÁTORSKÝCH PRACÍ PRO VÝVOJ NÁSTROJE PRO VYTVÁŘENÍ VIRTUÁLNÍCH VÝSTAV INDIHU EXHIBITION***,ke které se váže tato **Písemná výzva objednatele k poskytnutí plnění**.

1. **Výzva objednatele k poskytnutí plnění**

Objednatel tímto vyzývá zhotovitele k plnění v roce 2024 dle níže uvedeného harmonogramu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fáze/Etapa/Milník** | **Začátek** | **Konec** |
| **Rok 2024** | **2024-01-10** | **2024-03-31** |
| **Požadavek 44** Časová osa: Možnost přidat obrázky na nástroj časové osy, ve kterém by se dalo přeskakovat a posouvat. |  |  |
| **Požadavek 45**  Časová osa: Zavedení možnosti možnost interaktivity například v podobě předozadní osy |  |  |
| **Požadavek N2** Více variant kvízů (výběr z odpovědí, pravda/lež, více správných odpovědí, spojování, zařazení do kategorií, otevřená otázka- pocitový kvíz, porovnávání kompozic ve vizuálním kvízu) a jejich zakončení; včetně ovládacích prvků a zpětné vazby v průběhu hraní – zvuky, vyskakovací okna, zabarvení ovládacího prvku apod. |  |  |
| **Požadavek N3** Náhledy obrazovek výstavy v jakékoli části tvoření (nejen při ctrl+p) |  |  |
| **Požadavek N4** Na začátku si vybrat preferovaný mód výstavy, jak se zobrazí návštěvníkovi - textový, prezentační |  |  |
| **Požadavek 59** Možnost vkládání textů a infopointů |  |  |
| **Požadavek 6** Zajištění lepší možnosti interaktivně provazovat obsah výstavy (nikoli jen doplňující texty) s dalšími zdroji a kontextualizovat zobrazované objekty; např. možnost dávat URL odkazy nebo náhledy obrázků do infopointů |  |  |
| **Požadavek 26** Zajištění konfigurovatelnosti vstupní stránky (například úvodní texty, obrázek, menu apod.) |  |  |
| **Požadavky 48-53** Katalog výstav |  |  |
| **Požadavek N7** Nová obrazovka - asociace - pocitový zážitek, hodnocení obsahu podle barev, emocí, interkativní obrazovka, možnost vložit i do jiných obrazovek (líbí nelíbí u obrazovky s obrázkem) |  |  |
| **Požadavky 29-43** Úpravy existujících obrazovek |  |  |
| **Požadavek 10**  Autentizace uživatelů |  |  |
| **Požadavek 25** Podpora využití image serveru pro ukládání a zobrazování obrazových souborů za využití IIIF standardu - https://iiif.io/ |  |  |
| **Požadavek 56**  Možnost nastavení hlasitosti jednotlivých segmentů (podkres, komentář) |  |  |
| **Požadavek 24**  Vytvoření prostoru pro vložení jednoduché úvodní nápovědy pro návštěvníky, jak výstavu prohlížet |  |  |

**Odhadovaný počet člověkodní za plnění celkem: 63MD**

**Za objednatele:**

V Praze, dne 12. 1. 2024

Ing. Magdaléna Vecková

**Vyjádření zhotovitele:**

Písemnou výzvu k plnění č. 2024/1 potvrzujeme a přijímáme.

V Brně, dne 15. 1. 2024

Mgr. Tibor Szabó, Mgr. Peter Halmo