Smlouva o dílo

č. …………

Strany uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

1) Smluvní strany

# Objednatel	:	Odborný léčebný ústav Jevíčko

# Sídlo	:	TRN-Léčebna 508, Jevíčko 569 43

# Zastoupení	:	Bc. Naděžda Ivkovičová, MBA

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 713

### IČO                    	:	001 93 976		DIČ: CZ00193976

Bankovní spojení	:	0100		Č. účtu:

(dále jen objednatel)

# Zhotovitel     	:	FRAJT s.r.o.

Sídlo	:	Chropyňská 2848, 767 01 Kroměříž

Zastoupení	:	Ing. Daniela Havlíčková, jednatelka

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 33267

IČO     	:	255 56 550               DIČ:     CZ255 56 550

Bankovní spojení	:	ČS a.s. Zlín     	 Č. účtu:

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov smlouvy nebo obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby.

2) Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou za níže stanovených podmínek zavazuje dodat objednateli dílo – v rozsahu položkového rozpočtu č.  039390 (příloha č.1). Předmětem díla je výroba, dodávka a montáž:

- šatní skříňka A 101/30 (12 kusů) - standardní provedení: šířka 30 cm, hloubka 50 cm, výška 180 cm. AL podnož 20 cm. Provedení z materiálu HPL - kompaktní laminátová deska, tl. 4 a 8 mm korpus, 8 mm dveře, vsazená do hliníkových profilů. Dveře jsou osazeny systémem průběžného pantu. Barva: korpus - bílá, dveře – Fundermax 0893 FH – zelená a 0682 FH oranžová. Skříňka vybavena: číslo na dveře, zámek šatní, police horní, tyč, pásek na ruku s číslem - žlutý, zelený, červený, modrý.

- věšákový pás s háčky v délce 150 cm, 2 kusy

- samostatné desky HPL 8 mm, š 41 cm, d 180 cm, 4 kusy

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době, uvedené v bodě 3) této smlouvy.

  - Provedením díla - dodávky a montáže – se rozumí úplné, funkční provedení všech činností souvisejících s realizací předmětu smlouvy.

## 3) Doba provedení díla

3.1) Zahájení přípravy a výroby: 2 pracovní dny po zaplacení zálohy podle čl. 5.1

3.2) Zahájení prací namístě samém: nejpozději do 60 kalendářních dní od zaplacení zálohy podle čl. 5.1

3.3) Ukončení prací: nejpozději do 62 kalendářních dní od zaplacení zálohy podle čl. 5.1

3.4) Zhotovitel je povinen dodržet výše uvedené termíny pro zahájení a dokončení díla a objednatel není povinen umožnit zhotoviteli dřívější instalaci a není povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.

4) Cena díla

4.1) Cena díla je stanovena dle položkového rozpočtu aktuálně platném po zaměření skutečného stavu.

Cena celkem bez DPH          	  92 534,00 Kč

DPH		  19 432,14 Kč

Cena celkem včetně DPH	111 966,14 Kč

## 4.2) Sjednaná cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, může být změněna pouze v případě objednatelem vyžádané změny rozměrů či počtu, zjištěných jako skutečný stav po zaměření.

5) Financování, režim přenesení daňové povinnosti

5.1) Zhotovitel vystaví objednateli zálohovou fakturu ve výši 50% ceny díla se splatností 14 dní ode dne jejího doručení objednateli. Provedení platby této faktury je podmínkou pro zahájení přípravy výroby.

5.2) Po dokončení instalace a po předání a převzetí díla vystaví zhotovitel konečnou zúčtovací fakturu ve výši ceny díla, s uplatněním zálohové faktury, se splatností 21 dní.

5.3) Faktura bude obsahovat vedle dalších údajů dle platných právních předpisů tyto údaje:

- obchodní jméno a adresu zhotovitele

- daňové a identifikační číslo zhotovitele a jeho bankovní spojení

- datum vystavení a lhůtu splatnosti

- účtovanou částku ve členění: cena bez DPH v režimu přenesené daňové povinnosti.

6) Provedení a předání díla

6.1) Zhotovitel předá objednateli dílo na místě samém dle článku 2. Z předání díla bude proveden zápis, v němž bude uveden termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta a prohlášení objednatele, že dílo přejímá s uvedením případných vad a nedodělků a termínem jejich odstranění. Není v rozporu uskutečnit předání díla s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání užívání díla.

7) Záruka

7.1) Zhotovitel poskytne záruku na předmět díla (materiál i práce) v rozsahu smlouvy v délce 24 měsíců od data převzetí díla objednatelem.

7.2) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

8) Způsob uplatnění reklamace

8.1) Objednatel je povinen vady písemně (postačí e-mailem bez zaručeného elektronického podpisu) reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

Objednatel je oprávněn požadovat:

- Odstranění vady dodáním náhradního plnění.

- Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.

- Přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

8.2) Právo objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud objednatel neoznámí vady díla:

a) bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí.

b) bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však dokonce záruční doby.

8.3) Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně (postačí e-mailem bez zaručeného elektronického podpisu) oznámit objednateli, zda reklamaci uzná či nikoli. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit v jakém termínu nastoupí k odstranění vady.

8.4) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

9) Vlastnictví díla

9.1) Objednatel nabývá vlastnické právo k dodanému předmětu díla okamžikem úplného zaplacení ceny díla.

10) Sankce za neplnění smluvních povinností

10.1) V případě nedodržení termínu splatnosti daňového dokladu je zhotovitel oprávněn vymáhat po objednavateli vedle fakturované částky i úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky, za každý den prodlení počínaje dnem splatnosti faktury do zaplacení.

10.2) Je-li zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat dílo uvedené v čl. 2. v termínu uvedeném v čl. 3. této smlouvy, zaplatí objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 0,3% celkové sjednané ceny díla včetně DPH, za každý započatý den prodlení.

10.5) Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (příp. vad) je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 200,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu za každý den prodlení.

10.6) Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu za každý den prodlení.

- Závěrečná ustanovení

11.1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede Objednatel.

11.2) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu, jedno vyhotovení obdrží objednavatel a jedno zhotovitel.

11.3) Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány u místně příslušného soudu ČR.

11.4) Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

Příloha:

- Cenová nabídka č 039390, ze dne 15.01.2024 přičemž se výslovně sjednává, že ujednání obsažená přímo v textu smlouvy mají přednost před cenovou nabídkou.

| V Jevíčku dne |  | V Kroměříži dne |
| --- | --- | --- |
| za objednatele Bc. Naděžda Ivkovičová, MBA ředitelka |  | za zhotovitele Ing. Daniela Havlíčková jednatelka |