**SMLOUVA O DÍLO (dle objednávky 13/2024 )**

uzavřená podle občanského zákoníku v účinném znění.

**I. Smluvní strany**

Smluvní strany této smlouvy, kterými jsou:

**Školní jídelna Hradec Králové, Hradecká 1219**

500 03 Hradec Králové IČO: 49335499 DIČ: CZ49335499

příspěvková organizace

(dále jen „objednatel“) a

**MICHAL WENIGER / TRUHLÁŘSTVÍ**

Pod Zámečkem 1730, 500 12 Hradec Králové 12 IČO 15590879 CZ6803150453

 osoba oprávněná k jednání**: Michal Weniger**  (dále jen „zhotovitel“)

 se dohodly, že spolu uzavřou tuto smlouvu o dílo a projevily vůli řídit se všemi jejími ustanoveními. Otázky touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky.

**II. Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednavatele**:**

 **Vyhotovení, montáž a oprava šatních skříněk na míru.**

dále jen „dílo“) Dílo bude provedeno na základě položkového rozpočtu ze dne 2. 1. 2024, který je přílohou této smlouvy.

2. Dílo bude provedeno rovněž v souladu s platnými ČSN (zejména dle ČSN 732400, 730210-2, 739001) a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a předpisy souvisejícími. Zhotovitel prohlašuje, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a vztahuje se na ně ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude předloženo prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými technickými, hygienickými, protipožárními a bezpečnostními předpisy.

3. Dílo bude provedeno v souladu s objednatelem, případně s dohodnutými změnami a nesmí mít žádné nedostatky, které brání v užívání nebo jej ztěžují anebo způsobují rychlejší opotřebení předmětu díla.

4. Při jeho provádění budou dodrženy veškeré platné ČSN vztahující se k jeho provádění a všechny podmínky určené touto smlouvou a platnými právními předpisy.

**III. Termín realizace**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 20ti dnů od podpisu této smlouvy.

2. Termín zhotovení se prodlužuje, pokud je výsledný objem prací větší než předpokládaný. Čas prodloužení je určen dohodou smluvních stran. Pokud k takové dohodě nedojde, určí se doba prodloužení dle platných normohodin prováděných víceprací.

**IV. Cena za dílo a platební podmínky**

1. Cena díla činí: **105.500,- Kč bez DPH**.

2. Cena je určena dle položkového rozpočtu, který je přílohou této smlouvy o dílo.

3. Splatnost faktur je 14 dnů od vystavení. Zhotovitel má povinnost bez zbytečného odkladu vyzvat objednatele k vyzvednutí faktury nebo objednateli fakturu doručit. Povinnost objednatele zaplatit fakturu začíná až 7 dnů po vyzvání nebo dodání faktury objednatelem. Zaplacením faktury se rozumí připsání částky na účet zhotovitele.

4. Zhotovitel má právo na přiměřené zvýšení ceny díla, objeví-li se při jeho provádění potřeba činností v této smlouvě nezahrnutých, pokud tyto činnosti nebyly předvídatelné v době uzavření této smlouvy a jejich potřeba byla s objednatelem projednána a odsouhlasena.

5. Do doby realizace díla nebudou započítány dny, kdy s ohledem na vyšší moc nebude možná realizace prací. Zhotovitel má právo o tento počet dnů odložit termín odevzdání díla, aniž by objednatel měl nárok na snížení ceny díla.

**V. Práva a povinnosti účastníků smlouvy**

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí do termínu dokončení stavby. Nevyplývá-li ze smlouvy nebo z povahy díla něco jiného, může zhotovitel provést dílo ještě před sjednanou dobou.

2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a není při určení způsobu provedení díla vázán pokyny objednatele, ledaže se k jejich plnění výslovně zavázal.

3. Zhotovitel díla nemůže pověřit zhotovením jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako kdyby dílo prováděl sám.

4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé špatným prováděním.

5. Objednatel je povinen na vyžádání zhotovitele poskytnout mu potřebné informace, popř. předat mu podklady, které má u sebe a které jsou pro řádné a úplné provedení díla nezbytné.

6. Objednatel je povinen řádně provedené dílo bez vad a nedodělků bránících užívání převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za jeho provedení.

7. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně dodávku elektrické energie a vody pro realizaci stavebních prací do částky 2.000,- Kč za elektrickou energii a 500,- za vodu.

**VII. Závěrečná ustanovení**

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních stran. Může být změněna nebo zrušena pouze písemnou dohodou smluvních stran.

3. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

5. Pro zhotovitele i objednatele platí zákaz převodu práv a povinností, vyplývajících z této smlouvy.

6. Záruční lhůta 24 měsíců ode dne předání díla.

7. Seznam příloh:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

 **V Hradci Králové dne 29.1.2024**

Za objednavatele: Za zhotovitele:

 ……………………………………. ………………………………….

M.Svátek Michal Weniger

ředitel

# *Předtisk pro potřebu objednatele.*

|  |
| --- |
| Potvrzuji provedení předběžné kontroly této operace- 1 fáze dle vyhl. č. 416/2004 Sb. a její provedení schvaluji. |
| Příkazce operace: M.Svátek | Správce rozpočtu a hlavní účetní: S.Hrivňáková  |
| Dne: ke schválení 2. 1. 2024Podpis: | Dne: schváleno 2. 1. 2024Podpis: |
| Operace je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů |

**Michal Weniger Školní jídelna Hradec Králové**

Pod zámečkem 1730 Hradecká 1219

500 12 Hradec Králové 12 500 03 Hradec Králové

IČO: 15590879 IČO: 49335499

Tel.: +420  604 826 618

Nabídkový list

Kancelářský nábytek na míru - šatní skříňky

Druh použitého materiálu: Laminové desky – Buk

**Skříň šatní 210 x 90 x60 2 kus á 4030,-** 8060**,-**

**Skříň nástavec 80 x 60 12 kusy á 3291,7** 39500**,-**

**Montáž na místě 18 hod. á 600,-** 10800**,-**

**Doprava** 1050,-

Celkem bez DPH 59 410,-

Datum vystavení 2.1.2024

**Michal Weniger**

Pod zámečkem 1730

500 12 Hradec Králové 12

IČO: 15590879

Tel.: +420  604 826 618

Nabídkový list

Oprava šatních skříněk

Druh použitého materiálu: Laminové desky – Buk

**Dvířka včetně zámků HEFELE a úchytů Exklusis 10 kus á 2051,2** 20512**,-**

**Panty s tlumením SENZIS 84 kus á 192,-** 16128**,-**

**Montáž na místě 14 hod. á 600,-** 8400**,-**

**Doprava** 1050,-

Celkem bez DPH 46 090,-

Datum vystavení 2.1.2024