

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV**

# Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

**IČ 49295934, DIČ CZ49295934**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/ LINKA TURNOV DNE:

8/24 14.2.2024

**Věc: Objednávka na zpracování PD – „Rokytnice nad Jizerou – úpravy vodovodu a kanalizace u pošty pro průtah“**

**1. VAK PROJEKT – Radek Hnát - zpracovatel**

|  |  |
| --- | --- |
| Sídlo: | Prouskova 1724, 511 01 Turnov |
| IČO: | 167 922 71 |

**2. Vodohospodářské sdružení Turnov – objednatel**

Sídlo: Ant. Dvořáka 287, 511 01 Turnov

IČO: 49295934

DIČ: CZ49295934

Jednající: Ing. Milan Hejduk, ředitel svazku

ve věcech technických:

**Předmět:**

**Touto objednávkou rušíme objednávku 75/23.**

**Důvodem vystavení nové objednávky je navýšení rozsahu projektovaných sítí na dvojnásobek původní předpokládané délky sítí.**

Nově u Vás objednáváme u Vás na základě Vaší aktualizované nabídky z 9. září 2023 zpracování PD ve stupni DPS na přeložku vodovodu, splaškové kanalizace, dešťové kanalizace a veškerých přípojek v lokalitě u hotelu Krakonoš v Dolní Rokytnici nad Jizerou. Součástí projekčních prací bude i koordinace prostorového uspořádání veškerých inženýrských sítí v uličce od pošty až pod hasičskou zbrojnici.

**Celková cena projektové dokumentace bude 270 000 Kč bez DPH.**

Částka 20 000 Kč za geodetické zaměření může být proplacena na základě dílčí faktury po odevzdání GZ objednateli. Částka 230 000 Kč za zpracování za DPS může být proplacena na základě dílčí faktury po odevzdání odsouhlasené DPS objednateli. Částka 20 000 Kč za inženýrskou činnost bude proplacena na základě faktury po zajištění stavebního povolení. Správní poplatky hradí objednatel napřímo.

Termín:

* odevzdání schválené DPS objednatelem a provozovatelem (SčVK OZ Turnov) nejdéle do **15.2.2024**.
* vydání společného povolení stavby bez nabytí právní moci nejdéle do **31.3.2024.**

V Turnově, dne 14.2.2024 ……………………………………….

Ing. Milan Hejduk

Ředitel svazku