MĚSTO

KROMĚŘÍŽ

Městský úřad Kroměříž

Velké náměstí 115

767 01 Kroměříž

tel. xxx

fax xxx

[www.mesto-kromeriz](http://www.mesto-kromeriz).cz

Odbor investic

ELIS - střechy, s. r. o.

Švabinského nábř. 1630/85

76701 Kroměříž 1

IČ: 29262241

DIČ:



Váš dopis značky / ze dne

vyřizuje / linka

xxx/

V Kroměříži

30.1.2024

/ 0.0.0000

OBJEDNÁVKA č. OBJ/2024/0164/INV

Objednatel: Město Kroměříž

Velké nám. 115/1

76701 Kroměříž

IČ: 00287351

DIČ: CZ00287351

Na základě cenové nabídky č. 23NA108 ze dne 5.12.2023 u vás objednáváme opravu sedlové střechy – dodávku a montáž velkoformátové profilované krytiny MAXIDEK, cihlově hnědá 2M264, včetně klempířských prvků a okapového systému. Místo stavby: Chata MěÚ Kroměříž, Horní Bečva ev. č. 460.

Rozsah prací a dodávky: viz cenová nabídka č. 23NA108

1. Demontáž hromosvodu
2. Demontáž klempířských prvků
3. Demontáž původní střešní krytiny a laťování
4. Výměna poškozených částí krovu
5. Pokládka fólie, kontralatí a laťování
6. Montáž krytiny MAXIDEK
7. Montáž klempířských prvků
8. Montáž hřebene
9. Montáž sněhových zábran
10. Montáž hromosvodu
11. Lešení montáž a demontáž

Termín realizace : od 07. 05. 2024 do 07. 06. 2024

Cena: 596.703,- Kč vč. DPH ( 493.143,25,- Kč bez DPH)

Záruka na předmět objednávky je 60 měsíců ode dne předání díla, na materiál nejméně však 24 měsíců.

Zhotovitel předloží nejpozději ke dni akceptace objednávky originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 5.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem (v jiném případě je objednatel oprávněn od této objednávky odstoupit pro její podstatné porušení).

Práce zhotovitele na realizaci předmětu objednávky budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.

Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů.

Zhotovitel spím svou povinnost zhotovit předmět objednávky jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli jako celku. Toto je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění.

Fakturace proběhne po protokolárním převzetí stavebních prací.

Splatnost faktury 30 dnů od protokolárního převzetí stavebních prací.

Osoby oprávněné k předání staveniště a přebráním dokončeného předmětu objednávky za objednatele: xxx

xxx

Příloha: Cenová nabídka Č.23NA108 ze dne 5.12.2023

Odpovědnost za vady

Výpis z obchodního rejstříku

Akceptace objednávky: 12.02. 2024

**MĚSTO KROMĚŘÍŽ**

xxx

CENOVÁ NABÍDKA

NA OPRAVU STŘEŠNÍ KRYTINY

ČÍSLO 23NA108

Na objektu: chata ev. č. 460, Horní Bečva

**Zpracováno pro: Město Kroměříž, xxx**



Po rekonstrukci

Před rekonstrukcí

1. Osobní prohlídka

Na základě prohlídky stávajícího stavu sedlové střechy a požadavků investora byla zhotovena následující cenová nabídka.

1. Postup prací – oprava sedlové střechy – dodávka a montáž velkoformátové profilované krytiny MAXIDEK včetně klempířských prvku a okapového systému:
2. Demontáž hromosvodu
3. Demontáž klempířských prvků
4. Demontáž původní střešní krytiny a laťování
5. Výměna poškozených částí krovu
6. Pokládka fólie, kontralatí a laťování
7. Montáž krytiny MAXIDEK
8. Montáž klempířských prvků
9. Oplechování komína
10. Montáž hřebene
11. Montáž sněhových zábran
12. Montáž hromosvodu
13. Lešení montáž, demontáž
14. **Cenová nabídka na opravu střechy:**

|  |
| --- |
| 23NA108Horní Bečva, chata č. ev. 460, MAXIDEK ■ 170m2 |
| Označení dodávky | Množství | J.cena Sleva | Cena | %DPH | DPH | Kč Celkem |
| KRYTINA - MAXIDEK, cihlově hnědá (2M264) |  |  |  |  |  |  |  |
| Maxidek 350/15 SP25 lesk | 190 | m2 | 391,67 | 74 417,30 | 21% | 15 627,63 | 90 044,93 |
| Hřebenáč kulatý SP25 lesk | 6 | ks | 680,00 | 4 080,00 | 21% | 856,80 | 4 936,80 |
| Čelo hřebenáče, plast | 3 | ks | 615,00 | 1 845,00 | 21% | 387,45 | 2232,45 |
| Opravná barva Myriad | 1 | ks | 160,00 | 160,00 | 21% | 33,60 | 193,60 |
| KLEMPÍŘSKÉ prvky |  |  |  |  |  |  |  |
| Pz okapní plech r.š.200mm | 24 | m | 55,00 | 1 320,00 | 21% | 277,20 | 1 597,20 |
| Závětmá lišta horní r.š.312mm | 48 | m | 170,00 | 8 160,00 | 21% | 1 713,60 | 9 873,60 |
| Oplechování zdivá r.š.312mm | 13 | m | 202,00 | 2626,00 | 21% | 551,46 | 3177,46 |
| Lišta r.š.333mm - změna sklonu krytiny | 24 | m | 170,00 | 4 080,00 | 21% | 856,80 | 4 936,80 |
| Oplechování komínu | 1 | ks | 2 000,00 | 2000,00 | 21% | 420,00 | 2 420,00 |
| Sněhový zachytávač A | 22 | m | 211,00 | 4 642,00 | 21% | 974,82 | 5 616,82 |
| OKAPOVÝ SYSTÉM lakovaný Pz |  |  |  |  |  |  |  |
| Žlabový hák s jazýčkem 330 (prodloužený) | 36 | ks | 155,00 | 5 580,00 | 21% | 1 171,80 | 6 751,80 |
| Podokapnř žlab 330 | 23 | m | 189,00 | 4 347,00 | 21% | 912,87 | 5259,87 |
| Žlabové čelo 330 | 6 | ks | 91,00 | 546,00 | 21% | 114,66 | 660,66 |

střecha je základ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení dodávky | Množství | J.cena Sleva | Cena | %DPH | DPH | Kč Celkem |
| Žlabový kotlík 330/100 | 3 | ks |  |  | 21% |  |  |
| Koleno svodové 72° 100 | 9 | ks |  |  | 21% |  |  |
| Objímka svodu 100 včetně tmu 200mm | 7 | ks |  |  | 21% |  |  |
| Svodová roura 100 | 19 | m |  |  | 21% |  |  |
| Spojovací materiál | 1 | kpl |  |  | 21% |  |  |
| KONSTRUKCE TESAŘSKÉ |  |  |  |  |  |  |  |
| Řezivo krovu impregnované - výměna poškozených částí | 0,50 | m3 |  |  | 21% |  |  |
| Střešní lať impregnovaná 40x60x4000 | 2,86 | m3 |  |  | 21% |  |  |
| Hřebík 2,80x90 hladký, nastřelovad | 2 600 | ks |  |  | 21% |  |  |
| Spojovací mat. krovu | 0,50 | m3 |  |  | 21% |  |  |
| OSTATNÍ MATERIÁL |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontaktní difúzní folie TYVEK s páskou | 255 | m2 |  |  | 21% |  |  |
| Šroub 4,8x35 | 1700 | ks |  |  | 21% |  |  |
| šroub 4,8x20 | 850 | ks |  |  | 21% |  |  |
| Páska Tyvek plus 60mm | 2 | ks |  |  | 21% |  |  |
| Páska pod kontralatě - JUTAFOL 25bm | 210 | bm |  |  | 21% |  |  |
| Větrací mřížka okapní 1000mm | 21 | ks |  |  | 21% |  |  |
| Větrací pás okapní 80mm | 21 | m |  |  | 21% |  |  |
| AI nýt rozp. 6,3x32mm | 525 | ks |  |  | 21% |  |  |
| Sponky ploché R140/10 | 1 | bal |  |  | 21% |  |  |
| Tmel PU-FC50 | 1 | ks |  |  | 21% |  |  |
| Pronájem zdvihacího zařízení | 5 | pa |  |  | 21% |  |  |
| Odvoz a likvidace odpadu Fe | 0,80 | t |  |  | 21% |  |  |
| Odvoz a likvidace odpadu | 1 | kpl |  |  | 21% |  |  |
| Lešení - do 30 dní | 1 | kpl |  |  | 21% |  |  |
| HROMOSVODY |  |  |  |  |  |  |  |
| Hromosvod materiál (pouze střecha) | 1 | kpl |  |  | 21% |  |  |
| Revize hromosvodu částečná | 1 | ks |  |  | 21% |  |  |
| PROVEDENÉ PRÁCE |  |  |  |  |  |  |  |
| Demontáž hromosvodu | 1 | kpl |  |  | 21% |  |  |
| Demontáž klempířských prvku | 99 | m,ks |  |  | 21% |  |  |
| Demontáž krytiny, laťování | 170 | m2 |  |  | 21% |  |  |
| Výměna krovu v místech poškozeni | 0,50 | m3 |  |  | 21% |  |  |
| Pokládka folie+kontralatí+latí | 170 | m2 |  |  | 21% |  |  |
| Montáž krytiny | 170 | m2 |  |  | 21% |  |  |
| Montáž hřebene | 11 | m |  |  | 21% |  |  |
| Montáž klempířských prvků | 212 | m.ks |  |  | 21% |  |  |
| Opíechováni komína - montáž | 1 | ks |  |  | 21% |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení dodávky | Množství | J.cena Sleva | Cena | %DPH | DPH | KČ Celkem |
| Montáž sněhových zábran | 22 | m |  |  | 21% |  |  |
| Montáž hromosvodu | 1 | ks |  |  | 21% |  |  |
| Přesun hmot, zařízení staveniště | 0,04 | % |  |  | 21% |  |  |

Součet položek 493143,25 103 560,08 596703,33

Zaokrouhlení -0,33

**CELKEM K ÚHRADĚ 596 703,00**

Celkové náklady materiálu povýšeného o prořezy, prostřihy, překrytí a provedené práce včetně pokládky střešní krytiny činí 596 703,- Kč včetně DPH.

2) Záruka

Zhotovitel poskytne záruku na provedené stavební práce v délce 5 let ode dne předání a převzetí díla. Na dodané výrobky se vztahují v plném rozsahu záruky stanovené výrobci, nejméně však 24 měsíců.

Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu u Generali České pojišťovny a.s. pro případ odpovědnosti za škody a havárie vzniklé jiné osobě svou činností do výše 5 000 000,- Kč.

1. Termín realizace

Práce na přípravě provedení zakázky budou započaty po obdržení závazné objednávky, podpisu smlouvy o dílo nebo vzájemné dohody po upřesnění realizace. Vlastní oprava střechy bude započata a realizována v závislosti na povětrnostních podmínkách.

1. Proč právě s námi?

Máme dlouholeté zkušenosti se stavbou střech, na trhu působíme již více jak 30 let. Všichni naši zaměstnanci jsou zaměstnáni na hlavní pracovní poměr, a to s ukončenou kvalifikací tesařů, klempířů a pokrývačů. Každo­ročně absolvují odborná montážní školení výrobců včetně představení novinek.

K úpravě a výrobě klempířských prvků využíváme vlastní dílenské prostory a k samotnému provedení zakázky máme vlastní strojní prostředky (výtahy, shozy apod.) a vlastní stavební nářadí. Největší důraz klademe na kvalitu provedených prací a stavebních děl.



Naším cílem je kvalita, dlouhá životnost a spokojený investor.

V Kroměříž 5.12.2023

**ELIS-střechy s.r.o.**

**švabínského nábřeží 1630/85,767 01 Kroměříž**

**IČ: 29262241, DIČ: CZ29262241**

**tel.: xxx**

Václav Zycháček
jednatel

**Upozornění:**

Cenová nabídka je platná dva měsíce od vystavení. V případě pozdějšího termínu realizace stavebních prací si zhotovitel vyhrazuje právo upravit nabídku dle skutečně platných cen na trhu v době podpisu Smlouvy o dílo.

[xxx](http://www.elis-strechy.cz)

Příloha OBJ/2024/0164/INV

1. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
	1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby **budou prosty jakýchkoliv vad** a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
	2. Dílo má **vady,** jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v dokumentaci/cenové nabídce, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
	3. Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu **(vady zjevné).**
	4. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí **(vady skryté).**
	5. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má **v době jeho předání** objednateli a **po dobu záruční doby** bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným v objednávce. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
	6. Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako celku, a to v délce **60 měsíců.** Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
	7. **V případě opravy** nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části **prodlouží o** dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. Na tyto lokální opravy nebo na nově dodané části díla poskytne zhotovitel **záruku ve stejné délce,** jaká by se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
	8. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením zásadních změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.
2. REKLAMACE
	1. Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady **bez zbytečného odkladu** písemně zhotoviteli **(reklamace).** V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamaci **lze uplatnit do posledního dne záruční doby,** přičemž smluvní strany považují i reklamaci odeslanou objednatelem v poslední den záruční doby za včas uplatněnou.
	2. Zhotovitel **potvrdí** objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně přijetí reklamace a **do 3 pracovních dnů** od obdržení reklamace začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu **v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit,** nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstraněni reklamované vady, berou smluvní strany na vědomí, že vada musí být odstraněna **nejpozději do 14 dnů** ode dne uplatnění reklamace.
	3. Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o **havarijní stav.** Po oznámení havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění havarijního stavu nejpozději do 24 hodin a je povinen tento stav odstranit **bezodkladně,** nejpozději **však do 48 hodin od jeho oznámení.**
	4. O odstranění reklamované vady sepíši smluvní strany **protokol,** ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
	5. V případě, že zhotovitel **do 3 pracovních dnů nezahájí** odstraňování vad a tyto ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to **na náklady zhotovitele,** aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
	6. **Zhotovitel neodpovídá za vady,** které byly způsobeny po převzetí díla objednatelem jeho nesprávným jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob, či neodvratitelnými událostmi bez zapříčinění zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
3. SMLUVNÍ SANKCE
	1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle této objednávky;
	2. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraňováním vad** a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby **ve výši 1.000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady;
	3. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem **nastoupení k odstranění reklamovaných vad** v záruční době **ve výši 1.000,- Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení;
	4. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **odstraněním reklamované vady** v dohodnuté lhůtě **ve výši 1.000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady;
	5. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **včas nevyklizené staveniště ve výši 5.000,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení;
	6. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **porušení** povinností v rámci BOZP na staveništi uložených mu **zákonem č. 309/2006 Sb.** a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ **ve výši 1.000,- Kč;**
	7. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k **odstranění havárie** v záruční době **ve výši 5.000,- Kč** za každých započatých 24 hodin od nahlášení havárie;
	8. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **odstraněním havárie** v dohodnuté lhůtě **ve výši 10.000,- Kč** za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie;
	9. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud nebude průběžně pořizovat fotodokumentaci stavebních, a to **ve výši 1.000,- Kč** za každý jednotlivý případ;
	10. Smluvní strany se dohodly na možnosti **zápočtu pohledávky** objednatele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody na splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele za objednatelem.
	11. Nebude-li smluvní pokuta započtena, sjednávají smluvní strany **splatnost smluvních pokut** na **14 kalendářních dnů** ode dne doručení jejich vyúčtování.
	12. **Zaplacením** jakékoli smluvní pokuty, **není dotčeno právo** oprávněné strany na **náhradu škody** způsobené porušením povinností dle této objednávky ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.

**Tento výpis elektronicky podepsal "ČR - Krajský soud v Brně" dne 31.1.2024 v xxx**

Úplný výpis

z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 68984

|  |
| --- |
| **Datum vzniku a zápisu:** 5. ledna 2011  |
| **Spisová značka:** | C 68984 vedená u Krajského soudu v Brně | zapsáno 5. ledna 2011 |
| **Obchodní firma:** | ELIS-střechy s.r.o. | zapsáno 5. ledna 2011 |
| **Sídlo:** | Hulín, Nádražní 804, PSČ 76824 | zapsáno 5. ledna 2011 vymazáno 27. srpna 2015 |
|  | Švabinského nábřeží 1630/85, 767 01 Kroměříž | zapsáno 27. srpna 2015 |
| **Identifikační číslo:** | 292 62 241 | zapsáno 5. ledna 2011 |
| **Právní forma:** | Společnost s ručením omezeným | zapsáno 5. ledna 2011 |
| **Předmět podnikání:** | provádění staveb, jejich změn a odstraňování | zapsáno 5. ledna 2011 |
|  | zednictví | zapsáno 5. ledna 2011 |
|  | izolatérství | zapsáno 5. ledna 2011 |
|  | pokrývačství, tesařství | zapsáno 5. ledna 2011 |
|  | zámečnictví, nástrojářství | zapsáno 5. ledna 2011 |
|  | klempířství a oprava karoserií | zapsáno 5. ledna 2011 |
|  | výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až | 3 živnostenského zákona zapsáno 5. ledna 2011 |
| **Statutární orgán: jednatel:** | VÁCLAV ZYCHÁČEK, xxx | zapsáno 5. ledna 2011 vymazáno 29. ledna 2021 |
| **jednatel:** | VÁCLAV ZYCHÁČEK, xxx | zapsáno 29. ledna 2021 |
| **Počet členů:** | 1 | zapsáno 27. srpna 2015 |
| **Způsob jednání:** | Způsob jednání jménem společnosti: Jménem společnosti jedná jednatel |
|  | samostatně. | zapsáno 5. ledna 2011 vymazáno 27. srpna 2015 |

Jednatel zastupuje společnost samostatně.

zapsáno 27. srpna 2015

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Společníci:****Společník:** | VÁCLAV ZYCHÁČEK, xxx | zapsáno 5. ledna 2011 vymazáno 29. ledna 2021 |
| **Podíl:** | Vklad: 200 000,- KčSplaceno: 100%Obchodní podíl: 100% | zapsáno 5. ledna 2011 vymazáno 27. srpna 2015 |
| **Podíl:** | Vklad: 200 000,- KčSplaceno: 100% Obchodní podíl: 100%Druh podílu: základní Kmenový list: nebyl vydán | zapsáno 27. srpna 2015 vymazáno 29. ledna 2021 |
| **Společník:** | VÁCLAV ZYCHÁČEK, xxx | zapsáno 29. ledna 2021 |
| **Podíl:** | Vklad: 200 000,- KčSplaceno: 100% Obchodní podíl: 100%Druh podílu: základní Kmenový list: nebyl vydán | zapsáno 29. ledna 2021 |
| **Základní kapitál:** | 200 000,- Kč | zapsáno 5. ledna 2011 |
| **Ostatní skutečnosti:** | Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.zapsáno 27. srpna 2015 |