Smlouva o dílo

uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

1. Smluvní strany

Město Český Těšín

sídlo:	        náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

zastoupeno: Karel Kula, starosta města

ve věcech smluvních:	   Ing. Karína Benatzká, vedoucí odboru místního hospodářství

ve věcech technických: Iveta Humeličová, referent bytového a nebytového fondu

tel. xxxxx, email: xxxxx

Dana Moravcová, referent bytového a nebytového fondu

tel. xxxxx, email: xxxxx

IČO: 00297437

DIČ: CZ00297437

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu:	 86-6000360257/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Martin Hrubý

sídlo:           Frýdecká 1354/48, 737 01 Český Těšín

IČO: 01703293

Bankovní spojení: xxxxx

č. účtu:	 xxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

2. Předmět smlouvy

  - Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provádět na základě výzvy objednatele řádně, včas a na své nebezpečí, drobnou údržbu v bytech a společných prostorách v domech 
ve vlastnictví a správě města Český Těšín, uvedené v čl. 3 této smlouvy.

  - Objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit cenu za podmínek uvedených v čl. 4 této smlouvy.

- Místo plnění předmětu díla

byt č. 13-15 v domě na ul. Frýdecké 1352/44 	dům na ul. Kolonie 377/23

byt č. 13-15 v domě na ul. Frýdecké 1353/46	dům na ul. Kysucké 1821/8

byt č. 13-15 v domě na ul. Frýdecké 1354/48	dům na ul. Kysucké 1822/10

byt č. 11 v domě na ul. Havlíčkově 187/6		dům na ul. Na Horkách 829/27

byt č. 13-15 v domě na ul. Hrabinské 1507/25a	dům na ul. Viaduktové 590/18

byt č. 13-15 v domě na ul. Hrabinské 1508/25b	dům na ul. Božkově 143/7

byt č. 13-15 v domě na ul. Hrabinské 1509/25c

byt č. 2 v domě na ul. Kolonie 1952/13a

- Cena a způsob úhrady díla

  - Smluvní strany této smlouvy se dohodly na roční ceně za řádnou a včasnou realizaci celkového plnění dle této smlouvy v maximální celkové výši 150.000 Kč. Zhotovitel není plátcem DPH. Tato cena je pevná a neměnná po dobu realizace díla.

Cenová specifikace

Základní hodinová zúčtovací sazba	                                      250 Kč

  - Ceny spotřebovaného materiálu a náhradních dílů nejsou zahrnuty v základní hodinové zúčtovací sazbě, budou účtovány zvlášť až po odsouhlasení objednatelem.

  - Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o dani z přidané hodnoty.

  - Fakturace bude provedena po písemném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, dle skutečně provedených prací. Nedílnou součástí faktury musí být kopie předávacího protokolu v rozsahu dle čl. 6 této smlouvy, podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

  - Faktura musí obsahovat náležitosti dle platných obecně závazných právních předpisů a musí být doručena na adresu objednatele.

  - Doba splatnosti daňového dokladu je stanovena na 15 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli.

- Podmínky zhotovení díla

5.1 Objednatel zjistí závadu na vybavení konkrétního bytu v jeho vlastnictví zejména na základě podnětu některého nájemce. Objednatel následně učiní výzvu k opravě či výměně konkrétní věci vůči zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje kontaktovat objednatelem konkretizovaného nájemce za účelem sjednání termínu opravy do 2 pracovních dní ode dne nahlášení závady objednatelem. Zhotovitel se dále zavazuje nastoupit k provedení opravy do 5 pracovních dní ode dne nahlášení závady objednatelem a takovou závadu odstranit opravou či výměnou dané věci v přiměřené lhůtě.

5.2 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady a s použitím vlastních prostředků zabezpečit řádnou realizaci dílčího plnění předmětu smlouvy.

5.3 Zhotovitel je v souvislosti s realizací sjednaného dílčího plnění předmětu smlouvy povinen dodržovat ustanovení všech obecně závazných právních předpisů, technických norem ČSN a technologické postupy platné pro jednotlivé práce. Zhotovení díla v sobě zahrnuje také dodávku veškerého materiálu nutného pro realizaci díla, jak rovněž všechny montážní práce, přesuny hmot, likvidaci sutin a jiného odpadu vzniklého při realizaci díla. Zhotovitel je povinen počínat si zejména tak, aby v souvislosti s realizací díla nedošlo ke vzniku škod na zdraví všech osob v prostoru staveniště.

5.4 Zhotovitel je povinen provést dílo sám nebo ve spolupráci s dalšími osobami jím pověřenými, přičemž odpovědnost za řádné provedení díla v souladu s jejím obsahem nese ve vztahu k objednateli jen zhotovitel.

5.5 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

5.6 Zhotovitel zajistí, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí realizací dílčího plnění předmětu smlouvy. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě díla pořádek a čistotu a je povinen zajistit na vlastní náklady likvidaci a uložení veškerých odpadů, které jsou výsledkem jeho činnosti při provádění díla.

5.7 Zhotovitel je odpovědný za případné škody na majetku objednatele, popř. jiných subjektů, v souvislosti s realizací prací, tyto je povinen odstranit na vlastní náklady.

5.8 Odstranění odpadu bude prováděno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

5.9 Objednatel poskytne zhotoviteli osobní údaje nájemce nezbytné pro účely plnění předmětu díla, a to v rozsahu: jméno a příjmení, adresa bytu, telefonní kontakt.

5.10 Zhotovitel si je vědom, že je v postavení příjemce osobních údajů a musí nakládat s osobními údaji dle nařízení GDPR a jiných právních předpisů.

6.    Předání a převzetí předmětu díla

6.1. Zhotovitel bude plnit svou povinnost provést dílo tak, že řádně ukončí a předá dílčí plnění předmětu smlouvy objednateli.

6.2. Objednatel se zavazuje do 5-ti pracovních dní od oznámení zhotovitele, že dílčí plnění předmětu smlouvy je ukončen, dané plnění převzít za podmínky, že nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky.

6.3. Předání a převzetí dílčího plnění předmětu smlouvy objednatel a zhotovitel potvrdí formou předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Záruka

7.1	Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové dokumentaci, technickým normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.

7.2  Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinnosti.

7.3	Záruční doba předmětu díla se sjednává v délce 24 měsíců.  Záruční lhůta 	začíná běžet dnem, kdy objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků.

7.4 	Dílo bude po celou dobu záruční doby způsobilé řádně plnit svůj účel, který ze 	smlouvy vyplývá a pro který dílo existuje a zachová si v tomto smyslu po uvedenou 	dobu příslušné vlastnosti k tomu potřebné.

7.5 	Objednatel písemně /postačí e-mailem/ oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše, 	v oznámení. Má se za to, že objednatel požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-

li v oznámení jinak.

  - Reklamované vady v záruční době se zhotovitel zavazuje odstranit nejpozději do 14 	kalendářních dní ode dne jejich nahlášení.

  - Neodstraní-li zhotovitel ve stanoveném termínu vadu reklamovanou v záruční době 	nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn 	pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel 	povinen uhradit objednateli.

  - Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně.

  - Zhotovitel zabezpečí na své náklady veškerá opatření nezbytná k odstranění vady.

- Smluvní pokuty, úrok z prodlení

  - V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla v dohodnutém termínu se zhotovitel 	zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý i 	započatý den do maximální výše ceny díla. V případě prodlení zhotovitele 	s odstraněním reklamovaných vad se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní 	pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

  - V případě prodlení s úhradou konečné faktury v termínu splatnosti se objednatel 	zavazuje uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,5 % z celkové dlužné částky za 	každý den prodlení.

- Závěrečná ustanovení

  - Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2024.

  - Jakékoliv změny nebo doplnění této smlouvy musí být učiněny písemnou formou a to 	formou dodatků, schváleny podpisem odpovědných zástupců smluvních stran.

  - Pokud by některý odstavec této smlouvy v budoucnu odporoval některému zákonnému 	ustanovení, nezpochybňuje se tato smlouva jako celek, nýbrž pouze dotyčný odstavec. 	Smluvní strany se zavazují, že neplatné ustanovení nahradí platnými, které se co  nejvíce 	přibližují smyslu a účelu původních ustanovení.

  - Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským 	zákoníkem, v platném znění.

  - Smluvní strany potvrzují svým podpisem prohlášení, že si tuto smlouvu včetně případných příloh přečetly a že smlouva nebyla ujednána v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

  - Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

  - Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.

  - Město Český Těšín informovalo druhou smluvní stranu, že je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále také zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tato smlouva (dodatek) podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží smlouvu do registru smluv, město Český Těšín, a to i v případě, kdy druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona.

  - Osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pouze za účelem plnění této smlouvy.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

  - Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří:

Příloha č. 1 Smlouva o zpracování osobních údajů

V Českém Těšíně dne	 					V Českém Těšíně dne

----------------------------					----------------------------

za objednatele:						za zhotovitele:

Karel Kula, starosta města					Martin Hrubý