- PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

- uzavřená podle ust. § 2430 a násl. z. č. 89/2012 Sb.,

- občanský zákoník

- na výkon funkce technického dozoru stavebníka na akci:

- „SÚS Zlín – stavební úpravy a oprava haly pro silniční techniku“

- SMLUVNÍ STRANY

Příkazce:			Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

Adresa: 			K Majáku 5001, 760 01 Zlín

IČO:		269 13 453

DIČ:		                                    CZ26913453

Registrace:              	            zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v      			                        Brně, oddíl  C, vložka  44640

Bankovní spojení: 		xxx č.ú. xxx

Zastoupená:			Libor Lukáš, jednatel společnosti

v technických záležitostech:	xxx, tel.: xxx,

e-mail: xxx

xxx, tel.: xxx,

e-mail: xxx

/dále jen příkazce/

Příkazník:			IS Projekt, s.r.o.

Adresa: 			Na Výsluní 2255, 688 01 Uherský Brod

IČO:		277 44 442

DIČ :		CZ27744442

Registrace: 	zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 56109

Bankovní spojení: 		xxx, č. účtu: xxx

Zastoupená:			Ing. Ivana Sušilová, tel. xxx

e-mail: xxxx

/dále jen příkazník/

- IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

  - Název akce:  SÚS Zlín - Maják – Stavební úpravy a oprava haly pro silniční techniku

  - Místo stavby: areál SÚS, K Majáku 5001, 760 01 Zlín

  - Stavební povolení:  akce bude realizována v rámci udržovacích prací stávajících objektů

  - Investor: Správa a údržba silnic Zlínska s.r.o. K Majáku 5001, Zlín

  - Uživatel: SÚS Zlínska s.r.o. stř.60  Zlín – Maják

  - Technický dozor TDS: xxx, xx, ČKAIT: xxx,

xxx

  - Projektant (Autorský dozor): Hutní projekt Frýdek Místek a.s. 28.října 1495, 738 01 Frýdek-Místek 1, (xxx, xxx, tel.: xxx, xxx)

  - Dohled BOZP: xxx, certifikát BOZP – xxx

  - Stavebně technický průzkum: xxx, xxx (mob. xxx)

  - Statické posouzení: AGEL PROJEKT s.r.o. xxx, Zámostní 1155/27, 710 00 Ostrava, (mob. xxx)

  - Projektant FVE soustavy: fy HORA ENERGY s.r.o. Měšťanská 2478/13, 695 01 Hodonín, xxx (mob. xxx)

  - Stavbyvedoucí: ……………..(oprávněná osoba zhotovitele pověřená řízením stavby)

- Předmět SMLOUVY

Příkazník se tímto zavazuje obstarat záležitost příkazce spočívající ve výkonu funkce technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) na akci: „SÚS Zlín – stavební úpravy a oprava haly pro silniční techniku“ v rozsahu dle projektové dokumentace (dále jen „PD“), zpracované společností Hutní projekt Frýdek Místek a.s. 28.října 1495, 738 01 Frýdek-Místek 1. Příkazce se tímto zavazuje příkazníkovi za obstarání záležitosti poskytnout odměnu za podmínek sjednaných ve smlouvě.

  - Výkonem funkce technického dozoru dle této smlouvy se rozumí dozor nad včasným a řádným provedením díla, prováděného zhotovitelem stavby tak, aby dílo bylo v souladu zejména s:

    - Dokumentací pro provádění stavby DPS (Hutní projekt zak.č. 11500-003-000).

    - Zadávací dokumentací poptávkového řízení.

    - Smlouvou o dílo na dodávku stavby.

    - Zákonem č. 283/2021 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon).

    - Vyhl. č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších   předpisů.

    - Dalšími obecně závaznými právními předpisy, týkajícími se předmětu díla.

    - Oprávněnými zájmy příkazce.

  - Příkazník je povinen plnit příkaz příkazce poctivě a pečlivě podle svých schopností. Je povinen při obstarávání (vyřizování) předmětných záležitostí postupovat a jednat profesionálně, s potřebnou odbornou péčí a veškeré záležitosti vyřizovat řádně a včas. Přitom je povinen respektovat pokyny příkazce a jeho oprávněné zájmy a práva, s nimiž byl seznámen, jež zná či jež vyplývají z povahy obstarávané záležitosti. Od pokynů příkazce se může příkazník odchýlit, jen když je to v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Příkazník je povinen oznámit příkazci veškeré skutečnosti, se kterými se při plnění povinností dle této smlouvy seznámil.

  - Činnost TDS, který je dozorem občasným, je zahájena dnem podepsání smlouvy oběma smluvními stranami a trvá po celou dobu provádění díla až do bezvadného převzetí díla příkazcem bez vad a nedodělků, nestanoví-li tato smlouva jinak. Příkazník prohlašuje, že technický dozor stavebníka bude provádět osoba mající odbornou způsobilost požadovanou stavebním zákonem.

  - Příkazník se zavazuje poskytovat další dohodnuté služby, činnosti a práce (dále jen „plnění“) a to v rozsahu, způsobem a za podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních této smlouvy.

  - Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi spolupůsobení v rozsahu a za podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních této smlouvy.

  - Příkazce tímto zmocňuje příkazníka, aby jeho jménem a na jeho účet obstarával a vyřizoval záležitosti spojené s přípravou a realizací stavby uvedenou v odstavci 3.1. a to v rozsahu činností, prací a služeb, vyplývajících z této smlouvy. Příkazník je oprávněn obstarat jménem a na účet příkazce veškeré běžné záležitosti spojené s přípravou a realizací díla a právně jednat v souvislosti s řádnou přípravou a realizací díla, jakož i provádět další činnosti a služby vyplývající z této smlouvy. Ostatní záležitosti bude příkazník předem projednávat s příkazcem, bude-li to s ohledem na postup výstavby možné, a dále bude příkazci připravovat kvalifikované návrhy a dokumenty k uskutečnění právního jednání a rozhodovacích aktů. Příkazník bere na vědomí, že rozhodovací akty a právní jednání je možné učinit pouze se souhlasem příkazce, zejména pokud se jedná o provedení více(méně)prací, přerušení prací, změny oproti PD.

- VYMEZENÍ PLNĚNÍ pŘÍKAZNÍKA

  - Před zahájením provádění díla zejména:

    - převezme od příkazce a podrobně se seznámí s příslušnými podklady pro realizaci díla, tj. zejména: Projektovou dokumentací pro provádění stavby vč. Rozpočtu DPS, projektovou dokumentací realizované FVE, stavebně technickým průzkumem objektu, Statickým posouzením konstrukcí objektu, Smlouvou o dílo na dodávku prací apd.

    - Příkazník provede kontrolu úplnosti a správnosti veškeré dokumentace, předávané zhotovitelem stavby příkazci. Příkazník je povinen příkazce upozornit na případné nesrovnalosti v projektové dokumentaci.

    - Jménem příkazce plní veškeré jeho povinnosti, vyplývající ze zák.č. 283/2021 Sb.

    - Organizuje předání staveniště zhotoviteli a podílí se na vypracování předávacího protokolu a zápisu o předání a převzetí staveniště do stavebního deníku.

    - Zajistí předání napojovacích míst na určené stávající inženýrské sítě a na dopravní infrastrukturu.

    - Kontroluje, zda zhotovitel zavedl stavební deník a tento vede po celou dobu realizace stavby v souladu se zák.č.  283/2021 Sb.

    - Před zahájením stavby stanoví termíny kontrolních dnů (dále také jen „KD“). Kontrolní dny musí být organizovány zpravidla 1x za 7 dnů po dobu provádění stavebních prací (pokud není dohodnuto s příkazcem jinak). Příkazník kontrolní dny organizuje, vyhotovuje zápisy a odpovídá za jejich distribuci. Zápis z KD bude vždy obsahovat informaci o souladu postupu prací vzhledem ke schválenému harmonogramu výstavby a platebnímu kalendáři (pokud je součástí SOD), včetně návrhu na opatření v případě jejich nedodržení.

    - Zajistí písemné oznámení zahájení stavby Stavebnímu úřadu a dalším úřadům, dotčených stavbou (vodoprávní úřad, orgán památkové péče, apd.) v případě že se dílo povoluje ve správním řízení.

  - V průběhu provádění díla zejména:

    - odpovídá za soulad průběhu prací zejména se :

      - smlouvou o dílo na dodávku stavby,

      - ostatními smlouvami, uzavřenými příkazcem k předmětu díla,

      - povolením stavby, územním souhlasem, dalšími Podmínkami DOSS a SIS (jsou-li vydány)

      - Vyhl. č. 268/2009Sb. O technických požadavcích na stavby

      - zadávací dokumentací veřejné zakázky na dodávku díla,

      - projektovou dokumentací pro provádění stavby DPS,

      - opatřeními státního stavebního dohledu (po dobu realizace stavby),

      - schváleným harmonogramem postupu výstavby,

      - souvisejícími normami a předpisy ČSN a EU (nejsou-li, pak způsoby v odborné praxi zaužívanými a ověřenými).

    - Dbá na řádné, úplné a včasné vedení Stavebního deníku v souladu se zák.č. 283/2021 Sb. a Vyhl.č. 499/2006 O dokumentaci staveb. První průpis stavebního deníku ukládá pro potřeby příkazce.

    - Kontroluje, zda zhotovitel dodržuje na staveništi bezpečnostní a požární předpisy a předpisy ochrany životního prostředí a zda udržuje na staveništi čistotu a pořádek,

    - Upozorňuje bezodkladně zhotovitele na nedostatky, zjištěné v průběhu provádění prací, požaduje a kontroluje zjednání nápravy.

    - Odpovídá za kontrolu a převzetí částí díla, které budou v dalším průběhu stavby zakryty nebo se stanou nepřístupnými oprávněnou osobou, zapisuje výsledky této kontroly do stavebního deníku a provádí fotodokumentaci těchto částí stavby.

    - Dbá na to, aby zhotovitel prováděl předepsané nebo dohodnuté zkoušky materiálů a konstrukcí, kontroluje výsledky těchto zkoušek, soustřeďuje a kompletuje doklady prokazující dodržení předepsané kvality prací a činí o tom zápisy do stavebního deníku.

    - Spolupracuje s projektantem vykonávajícím autorský dozor.

    - Kontroluje, zda materiály, konstrukce a výrobky pro stavbu jsou doloženy osvědčením o jakosti a činí o případných nedostatcích zápisy do stavebního deníku.

    - Do stavebního deníku zaznamenává každé přerušení či zastavení prací, které nařídí, a pokud k němu dojde z důvodů na straně příkazce, zajišťuje operativní odstranění překážek a pokračování prací.

    - Projednává a odsouhlasuje s odpovědným zástupcem příkazce méně podstatné změny projektové dokumentace, které nezvyšují náklady a neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry technického standardu.

    - Koordinuje a zajišťuje včasné zpracování a projednání Změnových listů (dle vzoru příkazce), které předkládá k odsouhlasení příkazci. Změnové listy obsahují práce, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci a představují vícepráce, popř. méněpráce, tj. práce, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci. Návrhy Změnových listů musí být projednány na kontrolním dnu stavby.

      - Pokud změny vedou k úpravě smluvních ujednání (snížení standardu materiálu, výrobků a konstrukcí, ceny díla, termínů realizace), zajistí příkazník administraci dalšího postupu v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby a související legislativou, zejména zpracování návrhu zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku, popř. návrh dodatku smlouvy se zhotovitelem stavby.

      - Vzor změnového listu (viz. Příloha č.1).

    - předkládá na KD návrhy změnových listů k odsouhlasení příkazci.

    - Kontroluje, zda zhotovitel průběžně a systematicky zakresluje do jednoho vyhotovení projektu veškeré změny, k nimž došlo při provádění díla a provádí řádnou evidenci dokumentace dokončených částí stavby pro Dokumentaci skutečného provedení.

    - Ohlašuje příkazci a příslušným státním orgánům případné archeologické nálezy a navrhuje opatření s tím související.

    - Provádí kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacího protokolu do 4 kalendářních dnů od jejich předložení zhotovitelem stavby. Pokud nemá příkazník k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly (písemně potvrzené) zhotoviteli stavby. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí ve lhůtě 4 kalendářních dnů od jejich předložení k přepracování zhotoviteli stavby,

    - Řádně a včas vyhotovuje a předává veškeré podklady pro účtování smluvních pokut v případě porušení smluvních závazků zhotovitele díla a účastníků výstavby.

    - Průběžně pořizuje fotodokumentaci průběhu realizace stavby, ze které musí být zřejmé jednotlivé fáze výstavby, konstrukce a rozvody následně zabudované a zakryté, stavební práce a montáže podstatných konstrukčních prvků a stavebních materiálů apd. Aktuální ilustrační foto průběhu prací bude součástí zápisů z KD. Kompletní Fotodokumentace bude v digitální formě předána příkazci po ukončení stavby.

    - Je povinen se účastnit kontrolní prohlídky stavby stavebním úřadem a koordinovat ve spolupráci se zhotovitelem stavby její průběh.

  - Před předáním a převzetím díla zejména:

    - Na základě výzvy zhotovitele se zúčastní předběžné prohlídky předmětu díla.

    - Zajistí připravenost stavby pro kolaudaci a předání díla příkazci.

    - Kontroluje rozsah a úplnost zpracování dokumentace skutečného provedení stavby zhotovitelem.

    - Zabezpečí účast osob určených příkazcem na přejímacím řízení.

    - Vypracuje pro příkazce tzv. Závěrečnou zprávu stavby, ve které budou uvedeny zejména následující skutečnosti - zda provedené dílo odpovídá smlouvě o dílo, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, smluvním podmínkám, právním předpisům a technickým normám; v rámci Závěrečné zprávy příkazník vyhodnotí zkoušky, které byly provedeny a sepíše případné vady a nedodělky. Závěrečné vyhodnocení musí dále obsahovat veškeré zápisy z KD, změnové listy, přehled záručních dob jednotlivých částí stavby a zařízení, vyhodnocení průběhu výstavby vzhledem k harmonogramu a platebnímu kalendáři stavby a fotodokumentaci průběhu stavby. Závěrečná zpráva bude předána 1x v listinné a 1x v digitální formě objednateli nejpozději do 4 týdnů od předání a převzetí dokončeného díla,

    - Zabezpečí součinnost a spolupráci s odpovědnými geodety (zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů) pro vypracování podkladů k zápisu hotové stavby do katastru nemovitostí (není součástí předmětu Smlouvy).

  - Při předání a převzetí díla zejména:

    - Po kontrole jejich úplnosti přebírá od zhotovitele a předloží příkazci doklady připravené k přejímce stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby, případně další potřebné doklady pro předání a převzetí, které připraví sám.

    - Účastní se přejímacího řízení a zajišťuje soupis vad a nedodělků, zjištěných při předání a stanoví termíny pro jejich odstranění. Z předání a převzetí díla pořídí protokol (pokud dle smlouvy o dílo není tento povinen zpracovat zhotovitel stavby).

    - Vyhotovuje pro příkazce podklady pro účtování smluvních pokut, příp. dalších sankcí v případě porušení smluvních závazků zhotovitelem v souvislosti se závěrečným hodnocením stavby.

    - Zajistí kompletaci podkladů, zpracuje a podá žádost o vydání kolaudačního souhlasu (není součástí předmětu Smlouvy).

    - Účastní se na straně příkazce závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

    - Kontroluje termíny a kvalitu vyklizení staveniště zhotovitelem díla.

    - Vykonává činnost TDS v průběhu záruční doby při reklamacích díla na výzvu příkazce za úplatu v hodinové sazbě 550 Kč/hod.

  - Je oprávněn jménem příkazce:

    - Kontrolovat a činit zápisy do stavebního deníku o zjištěných skutečnostech a vyzývat zhotovitele ke zjednání nápravy a splnění výzvy kontrolovat.

    - Vydat zhotoviteli příkaz k přerušení práce, je-li ohrožena bezpečnost při provádění díla, život nebo zdraví osob, životní prostředí nebo hrozí-li vznik škody na majetku příkazce, nebo třetích osob, popř. jiné vážné škody, nebo zhotovitel nedodržuje požadavky na provádění díla dle Smlouvy o dílo.

    - Spolupracovat s autorským dozorem zhotovitele projektu, koordinátorem BOZP, s orgány státního stavebního dohledu a památkové péče, příp. jiných státních dozorů a dohledů dle zvláštních právních předpisů, při zjišťování souladu prováděných prací s projektem a spolupracovat s nimi při navrhování opatření na odstranění případných vad projektu.

    - Na základě vystavené Plné moci vystupovat v souvislosti s výše uvedenou akcí jménem příkazce ve správním řízení, podávat návrhy nebo vyjádření ke správním či jiným orgánům, podávat a přijímat písemnosti a provádět jiné nutné administrativní úkony, včetně písemných úkonů (není součástí předmětu Smlouvy).

- Spolupůsobení příkazce

  - Příkazce předá příkazníkovi podklady pro realizaci díla, doklady, na které se odkazuje a dále Smlouvy týkající se prováděného díla: do 5 pracovních dnů od podepsání smlouvy:

    - Smlouva o dílo na dodávku stavby

    - Stavební povolení ((není součástí předmětu Smlouvy)

    - Projektová dokumentace pro provádění stavby DPS

    - Přístup na místo plnění – staveniště a prostory dle POV

    - Další dokumenty dle odst.č.2 Smlouvy - na vyžádání Příkazníka.

- Termín plnění

  - Příkazník se zavazuje provádět činnosti dohodnuté v této smlouvě průběžně, po celou dobu realizace díla - stavby:

od (předpoklad): 01.05. 2024

do (předpoklad): 30.06. 2024

- Odměna a platební podmínky

  - Smluvní strany se dohodly na odměně za výkon činnosti příkazníka dle této smlouvy v celkové výši:

- 60.000,- Kč bez DPH

- 12.600 Kč,- DPH (21%)

- 72.600,- Kč včetně DPH

- (slovy: šedesáttisíc korun českých).

  - Příkazce neposkytuje zálohy.

  - Tato odměna zahrnuje veškeré činnosti spojené s výkonem TDS a bude fakturována jednorázově po úplném dokončení stavby a jejím převzetím příkazcem.

  - V případě rozšíření TDS, nebo pro stanovení dílčích výkonů TDS nad rámec Smlouvy, bude cena stanovena na základě hodinové sazby ve výši xxx,- Kč/hod (bez DPH).

  - Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti, vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. ty které jsou stanoveny zákonem č. 563/1991 Sb. O účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti v délce 30 dnů ode dne doručení faktury do sídla příkazce. Přílohami faktury musí být příkazníkem podepsaný Protokol o řádném ukončení výkonu TDS a Závěrečná zpráva dle odst 4.3.5. Smlouvy.

- POJIŠTĚNÍ  PŘÍKAZNÍKA

  - Příkazník prohlašuje, že je pojištěn v rámci členství v Komoře stavebních inženýrů a techniků do částky 300.000,- Kč.

  - Příkazník předloží příkazci na vyžádání kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě. Příkazník se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí příkazcem.

- ZÁNIK smlouvy

  - Tato smlouva zanikne splněním závazku nebo dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

  - Smlouva může zaniknout také výpovědí příkazníka. Příkazník bere na vědomí, že příkaz je oprávněn vypovědět nejdříve ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena příkazci.

  - Příkazník se zavazuje v případě zániku smlouvy výpovědí nebo odvoláním uskutečnit, resp. dokončit, nezbytná právní jednání, jejichž neuskutečněním by mohla vzniknout příkazci škoda.

  - Příkazce je oprávněn od této smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy v případě:

    - byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku příkazníka, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek příkazníka, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku příkazníka.

    - případy, kdy příkazník obstarává záležitosti příkazce v rozporu se zadáním příkazce, touto smlouvu, právními a technickými předpisy.

  - Příkazník je oprávněn od této smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy v případě:

    - kdy příkazce odepře příkazníkovi poskytnout dohodnutou součinnost, bez níž nelze řádně vykonat dohodnuté obstarání záležitostí, přestože byl na možnost odstoupení písemně upozorněn,

    - kdy přerušení prací na základě rozhodnutí příkazce trvá déle než 2 měsíce.

  - Odstoupení je platné a účinné ke dni doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupením od této smlouvy smluvní vztah zaniká ke dni účinnosti odstoupení, nikoliv od počátku.

  - V případě odstoupení má příkazník nárok na odpovídající část sjednané odměny, odpovídající řádně provedeným pracím a službám.

  - V případě odstoupení připraví příkazník nejpozději do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení celkové vyúčtování příkazní činnosti, včetně všech dokladů, které pro příkazce obstaral. Všechny tyto doklady předá v uvedené lhůtě příkazci.

  - Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud je ke dni odstoupení splatný, práva na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.

- SMLUVNÍ SANKCE

  - Při nedodržení povinností příkazníka, sjednaných touto smlouvou, je příkazce oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši xxx,-Kč za každý jednotlivý případ a příkazník je povinen pokutu uhradit.

  - V případě, že příkazník provede nedbalou nebo neúplnou kontrolu faktury nebo soupisu provedených prací a ty budou obsahovat práce, které nebyly v daném období provedeny vůbec nebo v odpovídajícím množství, zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši xxx,- Kč za každou jednotlivou položku prací, která nebyla provedena.

  - Příkazník je povinen uhradit vyúčtované smluvní pokuty do 30 dnů ode dne obdržení faktury. Příkazce je rovněž oprávněn smluvní pokutu jednostranně započíst oproti odměně příkazníka.

  - V případě, prodlení objednatele s úhradou ceny díla dle oprávněně vystavené faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli úhradu smluvní pokuty ve výši xx % z ceny díla za každý den prodlení.

  - Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody.

- Závěrečná ustanovení

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. O registru smluv smluv ve znění pozdějších předpisů.

  - Tuto smlouvu je možné měnit, doplnit nebo zrušit některá její ustanovení pouze písemnými číslovanými dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma účastníky této smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

  - Smluvní strany přistupují k uzavření této smlouvy na základě vlastní, dobrovolné vůle a považují její obsah za ujednání v souladu s dobrými mravy a zásadami poctivé obchodní soutěže.

  - Příkazník souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (není součástí předmětu Smlouvy).

  - Tato smlouva se řídí příslušnými ustanoveními z. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a dále dle ostatních příslušných platných právních předpisů České republiky.

  - Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle 
§ 504 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

  - Styk mezi stranami bude písemný (e-mailem, dopisem, datovou schránkou) nebo ústní. Důležitá sdělení budou buď osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem. Adresy příkazce a příkazníka jsou uvedeny v čl. 1 této smlouvy a mohou být změněny písemným oznámením, které bude včas zasláno druhé straně. Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním doručení nebo potvrzení pošty o doručení.

  - Příkazník podpisem smlouvy prohlašuje, že není dodavatelem stavby ani osobou s dodavatelem stavby propojenou.

  - Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, z nichž příkazce obdrží 2 stejnopisy a příkazník 1 stejnopis.

Příloha č. 1:  Vzor změnového listu

Příloha č. 2:  Osvědčení o autorizaci

Ve Zlíně dne:…………….	V Uherském Brodě dne:…………..

_________________________	_______________________________

Libor Lukáš  jednatel společnosti                                   Ing. Ivana Sušilová, jednatelka společnosti