Městská část Praha 19

IČ 00231304, se sídlem Semilská 43/1, 197 00, Praha 9 – Kbely, zastoupena Pavlem Žďárským, starostou

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

GEOSAN GROUP a.s.

IČ 28169522, DIČ CZ28169522, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02, Kolín III, zastoupena Ing. Zdeňkem Juráskem, ředitelem ZPSB a Jaroslavem Hortem, obchodním náměstkem

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 4.1.2024 na provedení stavby

„Oprava elektroinstalace a EPS a oprava týkající se stavebních prací provázaných s opravou elektroinstalace a EPS

ve Zdravotním středisku Kbely“

číslo smlouvy objednatele: 01/2024/OMIBNH

číslo smlouvy zhotovitele: AV.24001.1.160/001/INV

- Smluvní strany uzavřely dne 4.1.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „Oprava elektroinstalace a EPS a oprava týkající se stavebních prací provázaných s opravou elektroinstalace a EPS ve Zdravotním středisku Kbely“.

- Smluvní strany konstatují, že v průběhu realizace stavby bylo zjištěno nerealizované uzemnění rozvodů a konstrukcí v ordinacích předchozím zhotovitelem. Nepřítomnost tohoto pospojení byla zjištěna ve chvíli, kdy probíhala kontrola provedení díla s Technickou inspekcí České republiky, při které se zjistilo, že předchozí zhotovitel neprovedl antistatické podlahy a chyběly uzemňovací body této podlahy, které měly být schovány pod soklem PVC a měly být součástí tohoto pospojení. Z tohoto důvodu byla provedena kontrola zaměřená na veškeré pospojení v ordinacích (provedly se i zásahy do stavebních konstrukcí a byly odhaleny veškeré rozvody ZTI a ÚT v ordinacích, které měly být přizemněny) a bylo zjištěno, že tato pospojení se nikde nenachází a bude nutné je provést, aby byla budova schopna bezpečného provozu. Toto měla provést, jako odborná firma, předchozí zhotovitel (dle norem ČSN pro lékařské prostory).

- Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany, na základě usnesení Rady Městské části Praha 19 č. 914/17/OMIBNH ze dne 31.1.2024 dohodly na prodloužení termínu realizace předmětného díla, tj. na změně čl. III. odst. 3.1 bod 3.1.2 věta první, která nově zní takto:

„Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno nejpozději do dne 31.3.2024.“.

- Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.

- Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti vložením do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 podepsané vyhotovení.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavírají na základě své pravé 
a svobodné vůle, nikoliv v omylu, tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, že si jej řádně přečetly, a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své podpisy.

V Praze dne 31.1.2024				V Praze dne 31.1.2024

____________________________			____________________________

Městská část Praha 19				GEOSAN GROUP a.s.

Pavel Žďárský, starosta				Ing. Zdeněk Jurásek, ředitel ZPSB

____________________________

GEOSAN GROUP a.s.

Jaroslav Hort, obchodní náměstek