**Harmonogram plnění prací při výrobě a montáži výstavního fundu výstavy „Od Michelangela po Callota: Umění grafiky manýrismu“v prostorách Valdštejnské jízdárny**

1. Výroba, montáž a instalace výstavního fundu v prostorách Valdštejnské jízdárny, včetně finální povrchové úpravy a hrubého úklidu po stavbě

* **Zahájení montáže v místě plnění**: v týdnu 18. – 22. 3. 2024
* **Konec montáže:** 19. 4. 2024

1. Asistence a přípomoc s výstavním fundem při instalaci uměleckých děl a výstavních exponátů

* **V termínu:** 23. 4. 2024 – 14. 5. 2024

*Tisková konference a vernisáž: 16. 5. 2024*

*Otevření pro veřejnost: 17. 5. 2024*

Poskytovateli náleží odměna za tyto práce ve výši: **1 782 750,- Kč bez DPH** (slovy jeden milion sedm set osmdesát dva tisíc sedm set padesát korun českých).