- JEDNO/11

- SMLOUVA O DÍLO

uzavřená na základě § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

na akci: „Oprava chodníku u parkoviště v areálu školy“

- I.Smluvní strany

- I.1.Objednatel:   Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava, příspěvková

- organizace, Březinova 31, 586 01 Jihlava

- Zastoupený:

IČO:  70888396

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

I.2. Zhotovitel :   UNIST,  spol. s r. o., U Koželuhů 4, 586 01 Jihlava

Zastoupený:    Stanislavem Rajchem – jednatelem společnosti

Zápis ve veřejném rejstříku:  KS v Brně, oddíl C, vložka 2241

IČO: 	 18198741

DIČ: 	CZ 18198741

Bankovní spojení: Komerční banka Jihlava a.s.

Číslo účtu: 340848681/0100

I.3.  Ve smluvních věcech jedná  za objednatele:

za zhotovitele:

Kontaktní osoba za objednatele:

za zhotovitele:

- II.Předmět díla

II.1. Zhotovitel  se  zavazuje  provést  veškeré  práce související s opravou chodníku

u parkoviště v areálu školy.

II.2. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

nabídkou zhotovitele a příslušnými normami a předpisy, které se vztahují k plnění

zhotovitele, platných v době provádění díla.

II.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo ke

škodě na přilehlých objektech, na okolních pozemcích a areálové komunikaci.

- III.Termín plnění

III.1. Zahájení prací:    červenec 2017

III.2. Předmět díla bude dokončen a předán do:  20. 8. 2017

- IV.Cena za dílo

Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou zhotovitele ze dne  28. 3. 2017. V ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné ke splnění předmětu díla.

Cena za dílo bez DPH:				115 530,34 Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni vzniku povinnosti přiznat daň.

Případné změny  a  rozšíření  předmětu díla oproti  nabídce požadované objednatelem  nebo

vyplynou-li v průběhu  výstavby,  budou  předem odsouhlaseny s objednatelem.  Tyto změny

budou řešeny písemným dodatkem ke  smlouvě o dílo. Teprve  po jejich odsouhlasení  může

zhotovitel tyto změny  provést a má právo na jejich úhradu. Pokud zhotovitel provede některé

z těchto prací bez  písemného  souhlasu objednatele,  má objednatel právo  odmítnout  jejich

úhradu. Cena  za rozšíření  předmětu  díla se sjednává  dle  jednotkové  kalkulace  skutečně

provedených prací odsouhlasených objednatelem.

- V.Záruky

- Vzájemnou  dohodou  se  stanoví záruční doba  na toto  dílo  v délce  48 měsíců.

Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla.

Pro uplatňování vad v záruční době objednatelem a jejich odstranění zhotovitelem včetně důsledků vzniklých z důvodu porušení povinností platí příslušná ustanovení občanského  zákoníku, pokud není touto smlouvou upraveno jinak.

- VI.Platební podmínky

VI.1. Provedené práce budou hrazeny na základě faktury, kterou vystaví zhotovitel po    splnění díla. Výše faktury bude odpovídat skutečně provedeným pracím odsouhlasených objednatelem a přiloženého soupisu provedených prací.

VI.2.  Faktura bude vystavena nejpozději do patnácti dnů po předání a převzetí díla.

VI.3. Lhůta splatnosti faktury se vzájemnou dohodou sjednává na čtrnáct dnů po jejím doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

VI.4.  Při  prodlení  objednatele se  zaplacením  činí  úrok  z  prodlení   0,05 %  z fakturované

částky za každý den prodlení.

- VII.Smluvní pokuty

VII.1. Za nesplnění  dokončení  a  předání  předmětu  díla v termínu  stanoveném v  čl. III. 2.

smlouvy, je zhotovitel povinen  zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši  1 000 Kč  za každý den prodlení.

- VIII.Závěrečná ustanovení

VIII.1. Pro  vztahy   výslovně   neupravené    touto   smlouvou   platí   příslušná    ustanovení

občanského zákoníku.

VIII.2. Tato smlouva  o dílo  nabývá  účinnosti  dnem  zveřejnění  v registru smluv dle zákona

č. 340/2015 Sb.

VIII.3. Smluvní   strany  souhlasí s uveřejněním  této  smlouvy  včetně  veškerých   osobních

údajů, které jsou v ní obsaženy.

VIII.4.  Zhotovitel zajistí uveřejnění  této smlouvy  v registru  smluv  v  souladu

s právními předpisy.

VIII.5. Smlouva  je  vyhotovena  ve   třech  stejnopisech,  dva  jsou  určeny   pro  objednatele

a jeden pro  zhotovitele.

V Jihlavě :   22.6.2017

Objednatel :                                                                                               Zhotovitel :