Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 586/2016/OI ze dne 8. července 2016 ve znění dodatku č. 1 za dne 8. prosince 2016, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů

číslo smlouvy zhotovitele:					číslo smlouvy objednatele: 586/2016/OI

- Smluvní strany

Objednatel:

Město Český Krumlov

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01,

zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města,

zastoupené ve věcech technických: p. Petrem Zaumüllerem, technikem odboru investic MěÚ Český Krumlov,

IČ: 00245836,

DIČ: CZ00245836,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov

číslo účtu: 19-221241/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Obchodní jméno: Povltavská stavební společnost s.r.o.

Sídlo: Nádražní 265, 381 01 Český Krumlov,

Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4101,

zastoupená ve věcech smluvních: Miroslav Jedlička a Marian Kott, jednatelé společnosti,

zastoupená ve věcech technických: Kamilem Komárkem,

IČ: 60850213,

DIČ: CZ60850213,

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Český Krumlov,

číslo účtu: 6085060850/5500

(dále jen „zhotovitel“ (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 586/2016/OI ze dne 8. 7. 2016 ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 877/2016/OI ze dne 8. 12. 2016.

- Úvodní ujednání

  - Smluvní strany uzavřely dne 8. července 2016 smlouvu o dílo č. 586/2016/OI k provedení díla "ZŠ Za Nádražím Českém Krumlově - úprava soc. zařízení a výměna rozvodů vody v pavilonu U6". Následně k této smlouvě o dílo smluvní strany uzavřely dne 8. 12. 2016 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 877/2016/OI (dále jen "smlouva o dílo č. 586/2016/OI").

  - Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně ceny díla pro část díla – objekt SO 01 „Výměna rozvodů vody“ před zahájením prací. Zhotovitel předložil objednateli upravený položkový rozpočet, který zohledňuje meziroční nárůst cen stavebních prací a dodávek. Objednatel s předloženým upraveným položkovým rozpočtem pro část díla objekt SO 01 „Výměna rozvodů vody“ souhlasí.

- Cena díla

  - Dosavadní znění čl. IV. odst. 1. Smlouvy o dílo č. 586/2016/OI se zrušuje a nahrazuje se následujícím textem:

Cena díla je stanovena na základě dohody obou smluvních stran a obsahuje všechny náklady zhotovitele související s plněním jeho závazku, pokud tato smlouva nestanoví jinak. Cena je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozd. předpisů, a činí:

A. Původní cena části díla Úprava soc. zařízení				691.902,00 Kč

A.1. 	Úprava ceny části díla	Úprava soc. zařízení - vícepráce		  59.789,00 Kč

A.2.	Úprava ceny části díla	Úprava soc. zařízení - méněpráce	- 26.252,00 Kč

B. Původní cena části díla Výměna rozvodů vody				474.912,00 Kč

B.1	Úprava ceny části díla Výměna rozvodů vody			  47.009,00 Kč

C. 	Celková cena díla bez DPH (A.+A.1.+A.2.+B.)		 	      1.247.360,00 Kč.

Celková cena díla bez DPH (uvedená na ř. C.) je stanovena jako nejvýše přípustná.

  - Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy o dílo č. 586/2016/OI nejsou tímto dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 586/2016/OI dotčena.

- Závěrečná ujednání

  - Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 586/2016/OI byl schválen usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 19. 6. 2017, č. usnesení: 0292/RM18/2017.

  - Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 586/2016/OI nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

  - Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 586/2016/OI je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.

  - Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČ a znění SOD, výše cen dle platného zákona o veřejných zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení §5, odst.2, zákona č.101/2000Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů.

  - Smluvní strany souhlasí, aby tato smlouva byla objednatelem zveřejněna v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

  - Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 586/2016/OI připojují smluvní strany svůj podpis.

V Českém Krumlově dne					V Českém Krumlově dne

za objednatele 							za zhotovitele

Mgr. Dalibor Carda

starosta města