DODATEK č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO

OBJEDNATEL

Název:		Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství

Sídlo:		Technická 2896/2, 616 69 Brno

Zástupce:		Ing. Petr Tesař, tajemník FSI VUT

IČO:			00216305

DIČ:			CZ00216305

a

ZHOTOVITEL

Název:		INTERIER TECH s.r.o.

Sídlo: 		Za Drahou 253, 282 01 Český Brod-Liblice

Zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl C, vložka 163550

Zástupce: 		Anna Vidrmanová, jednatelka společnosti

IČO: 		29058155

DIČ: 			CZ29058155

(dále též jako „smluvní strany“)

# ÚVODNÍ USTANOVENÍ

## Smluvní strany mezi sebou dne 21. 9. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo (č. Objednatele 017210/2023/00), jejímž předmětem je provedení díla spočívajícího v realizaci interiérového vybavení do nově zrekonstruovaných prostor Fakulty strojního inženýrství v objektech A2 a KH2, na adrese Technická 2, Brno, a kterou následně upravily dodatkem č. 1 ze dne 12. 1. 2024 (dále jen „Smlouva“).

## Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, a to na:

- zúžení rozsahu díla v části odpovídající 2. etapě s dopadem na cenu díla ve výši -89 760,00 Kč bez DPH;

- rozšíření rozsahu díla o 3. etapu s dopadem na cenu díla ve výši +727 133,00 Kč bez DPH.

## 3. etapa díla spočívá v realizaci interiérového vybavení v objektu A2 a A3, nad rámec etapy 1. a 2., jak je podrobně specifikováno v Příloze č. 1 tohoto dodatku.

# Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla dle čl. I. odst. 2) bod i. a ii. tohoto dodatku, která je podrobně zachycená v příloze č. 1 tohoto dodatku, s uvedením všech původních položek, které nebudou dodány (zúžení díla) a nových položek, které budou dodány nad rámec původního rozsahu (rozšíření díla).

- Rozšíření rozsahu díla o 3. etapu má dopad na ujednání Smlouvy týkající se místa, termínu a úplného provedení díla. Smluvní strany se proto dohodly na změně

čl. I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ odst. 2) Smlouvy, následovně:

„2) Dílem je realizace interiérového vybavení do nově zrekonstruovaných prostor Fakulty strojního inženýrství v objektech A2, KH2 a A3, na adrese Technická 2, Brno. Dílo je rozděleno na 3 etapy:

a) 1. etapa spočívá v realizaci interiérového vybavení v objektu A2,

b) 2. etapa spočívá v realizaci interiérového vybavení v objektu KH2,

c) 3. etapa spočívá v realizaci interiérového vybavení v objektu A2 a A3.

čl. III. MÍSTO A ČAS PROVEDENÍ DÍLA odst. 1) a odst. 2) Smlouvy, následovně:

„1) Místem provedení díla jsou budovy A2, KH2 a A3 Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně, na adrese Technická 2, Brno.

2) Dílo je provedeno, jsou-li dokončeny a předány všechny tři jeho etapy ve smyslu čl. I odst. 2 této smlouvy.“

čl. III. MÍSTO A ČAS PROVEDENÍ DÍLA odst. 3) písm. c) Smlouvy, následovně:

„c) Zhotovitel předá Objednateli:

• 1. etapu díla nejpozději do 15. 1. 2024 a

• 2. etapu díla nejpozději do 29. 2. 2024 a

• 3. etapu díla nejpozději do 28. 3. 2024.“

- Změna rozsahu díla dle čl. I. odst. 2 bod i. a ii. tohoto dodatku je sjednána s dopadem na cenu díla. Smluvní strany se proto dohodly na změně čl. IV. CENA DÍLA odst. 1) Smlouvy, následovně:

„1) Cena díla činí:

a) za 1. etapu díla 11 659 188,00 Kč bez DPH,

b) za 2. etapu díla 4 294 585,00 Kč bez DPH,

c) za 3. etapu díla 727 133,00 Kč bez DPH

a je sjednána jako cena paušální.“

- V souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, uzavření tohoto dodatku není podstatnou změnou závazku ze Smlouvy, neboť se nemění celková povaha veřejné zakázky a hodnota všech změn provedených dodatkem č. 1 a tímto dodatkem je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně nižší než 10 % původní hodnoty závazku.

# OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

- Nedílnou přílohou tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet - změny rozsahu díla – Dodatek č. 2.

- Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom, není-li uzavřen elektronicky.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu druhé ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním ve veřejném Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

| ……………………………….................... Ing. Petr Tesař tajemník FSI VUT za Objednatele | ……………………………….................... Anna Vidrmanová jednatelka společnosti za Zhotovitele |
| --- | --- |