**ev. č.: NPÚ-2/361/2024**

**Národní památkový ústav**

IČO: 75032333, DIČ CZ75032333

státní příspěvková organizace

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený , ředitelkou územního odborného pracoviště v Pardubicích

bankovní spojení: ČNB, číslo účtu:

ID DS: 2cy8h6t

**doručovací a fakturační adresa:**

Národní památkový ústav

územní odborné pracoviště v Pardubicích

Příhrádek 5

531 16 Pardubice

(dále jako „**objednatel“** na straně jedné)

a

**ALPHA StylSoft, s.r.o.**

IČO 25978152, DIČ CZ25978152

právní forma: společnost s ručením omezeným

se sídlem Wonkova 432/1b, 50002 Hradec Králové

adresa provozovny: Husova 112, 55101 Jaroměř

zastoupený , jednatelem

tel.:

mailto:

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu:

ID datové schránky: vipkxg5

doručovací adresa: Husova 112, 55101 Jaroměř

(dále jako „**zhotovitel“** na straně druhé)

(Objednatel a Zhotovitel jednotlivě jako **„Smluvní strana“** a společně jako **„Smluvní strany“**)

uzavírají v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. NPÚ-11/361/2022**

**(dále jen „Dodatek“)**

**Článek I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.5.2022 smlouvu o dílo ev. č. NPÚ-11/361/2022 (č.j. [NPU-361/43862/202](https://ess.npu.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=45139&cislo_spisu2=2019&doc_id=1001332439)2), jejímž předmětem je komplexní správa ICT v NPÚ ÚOP v Pardubicích (dále „Smlouva“), která byla uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“), s názvem: Komplexní správa informačních a komunikačních technologií v NPÚ ÚOP Pardubice na období 2022 - 2024 (celkem 24 měsíců), ev. č. NEN: N006/22/V00005927 (dále jen „Veřejná zakázka“).
2. Smluvní strany ve shodě konstatují, že projekt výstavby jednotné počítačové sítě, budované Národním památkovým ústavem, přesahuje rozsah plnění sjednaný Smlouvou, neboť v době zadání Veřejné zakázky a uzavření Smlouvy, k níž je tento Dodatek zpracován, nebyla realizace takto rozsáhlého projektu plánována. Na základě této skutečnosti si Smluvní strany sjednávají Dodatek ke Smlouvě, jehož předmět je specifikován v čl. II tohoto Dodatku.
3. Tento Dodatek je uzavřen analogicky v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 a odst. 9 ZZVZ.

**Článek II.**

**Předmět Dodatku č. 1**

1. Předmětem Dodatku je nová specifikace počtu hodin, potřebných k úspěšné realizaci projektu výstavby jednotné počítačové sítě, budované Národním památkovým ústavem. Část úkonů, směřujících ke splnění zadaného projektu, byla vykonána již v roce 2023, nicméně až v době uzavření tohoto Dodatku, lze přesněji stanovit dobu, potřebnou k dokončení projektu a specifikovat počet hodin, potřebných k jeho realizaci nad rámec Smlouvy.
2. Tímto Dodatkem se mění znění článku II, bod 2.4 Smlouvy, který nově zní:

„ **2.4 Služby poskytované prostřednictvím vzdáleného dohledu ze sídla zhotovitele (max. 4.120 hodin za dobu trvání této smlouvy) a vzdálené správy ze sídla zhotovitele (max. 950 hodin za dobu trvání této smlouvy). Těmito službami se rozumí: Ruční zálohování nebo přesuny dat na serverech   
a externích serverových pevných discích dle potřeby, aktualizace serverových operačních systémů; objednatelem vyžádané zásahy u uživatelů (změna nastavení, instalace programového vybavení, řešení problémů); zásahy zaměřené na odstranění závad a řešení incidentů zjištěných pasivním monitoringem, prováděným mimo pracovní dobu a vzdáleným dohledem ze sídla dodavatele; Vzdálený aktivní dohled nad systémem (kontrola dostupnosti serverů, běh virtuálních serverů, kontrola funkčnosti zálohování, kontrola zaplnění disků, kontrola stavu serverů – disky, ventilátory, síťová rozhraní, napětí klíčových uzlů, teploty klíčových uzlů, kontrola kamerového systému, kontrola stavu firewallu, NAS, kontrola funkčnosti Intranetu); Ruční zálohování nebo přesuny dat na serverech a externích serverových pevných discích dle potřeby, aktualizace serverových operačních systémů; Namátková kontrola systémových logů serverů, stavu tonerů síťových tiskáren, provozu Firewallu. Součástí služeb, realizovaných prostřednictvím vzdálené správy, je i realizace projektu výstavby jednotné počítačové sítě, budované Národním památkovým ústavem, spočívající především v těchto oblastech:**

* **migrace počítačů a notebooků zapojených v lokální síti NPÚ ÚOP v Pardubicích do nové centrální Active Directory, včetně jejich profilů;**
* **migrace fyzických a virtuálních strojů, serverů, NAS, periferií a programů do infrastruktury GnŘ NPÚ dle zadání věcně odpovědného zaměstnance GnŘ NPÚ;**
* **nastavení Group policy dle zadání věcně odpovědného zaměstnance GnŘ NPÚ.“**

1. Tímto Dodatkem se dále mění znění článku II, bod 2.5 Smlouvy, který nově zní:

**„2.5 Služby v sídle objednatele - vyžádané zásahy u uživatelů (např. změna nastavení, instalace programového vybavení, řešení problémů) budou poskytovány zpravidla každý první a třetí pracovní týden v příslušném kalendářním měsíci, a to výlučně na vyžádání objednatele, které proběhne minimálně 48 hodin předem. To neplatí, bude-li poskytnutí služby v sídle objednatele vyvoláno nutností odstranění závady typu A a B (viz bod 2.9), zjištěné při monitoringu, resp. vzdáleném dohledu ze sídla zhotovitele, a bude se jednat o závadu, kterou není možné odstranit formou vzdálené správy ze sídla zhotovitele. Součástí služeb, realizovaných v sídle objednatele, je i realizace projektu výstavby jednotné počítačové sítě, budované Národním památkovým ústavem, spočívající především v těchto oblastech – viz body 2.1 až 2.3, uvedené v předchozím odstavci. Zároveň platí, že celkový úhrn takto odpracovaných hodin nepřesáhne 600 hodin za dobu trvání této smlouvy.**

1. Tímto Dodatkem se dále mění znění článku III, bod 3.1 Smlouvy, který nově zní:

**„3.1 Celková maximální cena díla (služeb) za dobu trvání této smlouvy bez DPH činí 795.800,- Kč**

**DPH v % 21 %**

**(v sazbě aktuální v den uskutečnění zdanitelného plnění, kterým je den podpisu smlouvy)**

**DPH v Kč 167.118,- Kč**

**Celková cena díla (služeb) včetně DPH činí 962.918- Kč**

**(slovy: Devětsetšedesátdvatisícdevětsetosmnáctkorunčeských 00/100)**

**a zahrnuje cenu za všechna dílčí plnění uvedená v čl. II této smlouvy. Cena je maximální, přičemž objednatel není povinen vyčerpat služby v maximálním rozsahu.“**

1. Tímto Dodatkem se dále mění znění článku III, bod 3.3 Smlouvy, který nově zní:

„3.3 Celková cena je stanovena jako nejvýše přípustná a může být měněna pouze:

* v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění dle této smlouvy; v takovém případě se složka ceny, která tvoří daň z přidané hodnoty, upraví v souladu s právními předpisy,
* v případě dohody stran v rozsahu nepodstatných změn závazku ze smlouvy analogicky dle ust. § 222 ZZVZ.

**Článek III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany ve shodě konstatují, že ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změn.
2. Dodatek je platný dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinný po zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv   
   a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany si sjednaly, že Dodatek zveřejní Objednatel.
3. Tento Dodatek se vyhotovuje v jazyce českém, ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek řádně přečetly, byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany.

V Pardubicích dne V Jaroměři, dne

……....................................................… ....................................................…

Ředitelka NPÚ ÚOP v Pardubicích jednatel

za objednatele za zhotovitele