### DODATEK č. 1ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/002053/2022/Val

### na provedení díla

„ZOO-inženýrské sítě“

| Číslo dodatku zhotovitele: | Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD č. OI-IP/SOD/002053/2022/Val | Org: 14949 |
| --- | --- | --- |

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

| 1. Objednatel: | statutární město Olomouc |
| --- | --- |
|  | Horní náměstí 583 |
|  | 779 11 Olomouc |
|  | IČ: 00299308 |  |

| Zastoupen: |
| --- |
| - kontaktní osoba ve věcech smluvních |
| Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora |
| tel.: | xxxxx , | xxxxx@olomouc.eu |
| - kontaktní osoby ve věcech technických: |
| xxxxx, vedoucí oddělení realizace investic, odbor investic MMOl |
| tel.: | xxxxx, | xxxxx@olomouc.eu |
| xxxxxx, odborný referent oddělení realizace investic, odbor investic MMOl |
| tel.: | xxxxxx, | xxxxx |
| Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. |
| číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800 |
| 2. Zhotovitel: LB 2000, s.r.o. U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc |
| IČ: 64618081 |  | DIČ: CZ64618081 |  |
| Obchodní rejstřík: | vedený Krajským soudem v Ostravě |
| pod sp. zn. C 14167 |
| ID datové schránky: veihwuy |
| Zastoupen: |
| - kontaktní osoba ve věcech smluvních: |
| Ing. Tomáš Svetko, jednatel |
| tel.: xxxxx |  | e-mail: xxxxxx |
| - stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace: |
| xxxxx |
| tel.: xxxxxx |  | e-mail: xxxxxx |
| - kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality): |
| xxxxx |
| tel.: xxxxxx |  | e-mail: xxxxxx |
| Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. |
| č. účtu: 944562/0800 |

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/002053/2022/Val ze dne 28. 7. 2022 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.

# Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prácí (víceprací) vyplývajících z jednotlivých Změnových listů č. 1-8, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

# Znění dodatku

- Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně

| IO | Název inženýrského objektu | Cena bez DPH dle smlouvy o dílo | Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH | Méněpráce dle ZL | Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH | Vícepráce dle ZL | Cena bez DPH včetně dodatků |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.1 | Zemní práce, příprava staveniště | 763 557,83 | 0,00 |  | 0,00 |  | 763 557,83 |
| 01.3 | Zemní práce, příprava staveniště | 2 183 108,79 | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 183 108,79 |
| 01.4 | Místní komunikace | 1 622 359,95 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 622 359,95 |
| 01.5 | Místní komunikace | 664 766,68 | 0,00 |  | 0,00 |  | 664 766,68 |
| 01.6 | Místní komunikace | 4 335 679,70 | 0,00 |  | 0,00 |  | 4 335 679,70 |
| 02.1 | Splašková kanalizace | 2 335 652,38 | -151 062,97 | 8 | 184 666,51 | 4,8 | 2 369 255,92 |
| 02.3 | Splašková kanalizace | 1 097 492,79 | 0,00 |  | 29 677,10 | 5 | 1 127 169,89 |
| 03.1 | Vodovod | 160 269,80 | -23 108,80 | 6 | 23 462,00 | 6 | 160 623,00 |
| 03.3 | Vodovod | 599 087,55 | -69 326,40 | 7 | 223 647,00 | 7 | 753 408,15 |
| 04.1 | Kabelové rozvody slaboproudu | 987 995,19 | 0,00 |  | 0,00 |  | 987 995,19 |
| 04.2 | Kabelové rozvody slaboproudu | 710 449,38 | 0,00 |  | 0,00 |  | 710 449,38 |
| 04.3 | Kabelové rozvody slaboproudu | 1 711 521,24 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 711 521,24 |
| 05.1 | Rozvody VO | 725 547,08 | 0,00 |  | 35 044,28 | 1 | 760 591,36 |
| 05.2 | Rozvody VO | 798 143,70 | 0,00 |  | 58 407,14 | 2 | 856 550,84 |
| 05.3 | Rozvody VO | 1 617 424,40 | 0,00 |  | 189 440,72 | 3 | 1 806 865,12 |
| 06.1 | Areálové rozvody NN | 1 184 037,70 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 184 037,70 |
| 06.2 | Areálové rozvody NN | 169 008,60 | 0,00 |  | 0,00 |  | 169 008,60 |
| 06.3 | Areálové rozvody NN | 1 289 506,45 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 289 506,45 |
| 07.1 | Rozvody VN | 1 648 764,67 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 648 764,67 |
| 07.3 | Rozvody VN | 3 051 179,53 | 0,00 |  | 0,00 |  | 3 051 179,53 |
| ON.1 | Ostatní náklady | 654 270,74 | 0,00 |  | 0,00 |  | 654 270,74 |
| VRN.1 | Vedlejší rozpočtové náklady | 632 009,44 | 0,00 |  | 0,00 |  | 632 009,44 |
| Cena celkem | 28 941 833,59 | -243 498,17 |  | 744 344,75 |  | 29 442 680,17 |
| DPH 21% |  |  |  |  |  | 6 182 962,84 |
| Cena celkem včetně 21% DPH |  |  |  |  |  | 35 625 643,01 |

- Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.

- Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici příslušný Změnový list včetně položkového rozpočtu.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č. 1-8.

# Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

  - Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

| V Olomouci, dne: | V Olomouci, dne: |
| --- | --- |

| Objednatel | Zhotovitel |
| --- | --- |
| ………………………………. Mgr. Miloslav Tichý náměstek primátora statutární město Olomouc | ............................................. Ing. Tomáš Svetko jednatel LB 2000, s.r.o. |