DODATEK Č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 16. 10. 2023

Objednatel (Zadavatel veřejné zakázky): 	Domov pro seniory Háje

Se sídlem: 					K Milíčovu 734/1, 149 00 Praha 4 – Háje

IČO: 						70875111

DIČ: 						CZ70875111

Zástupce: 					Mgr. Dagmar Zavadilová, ředitelka

Bankovní spojení: 				xxxxxxxxxxx

(dále jen „Objednatel“)

a

název nebo jméno smluvní strany:		Ing. Pavel Rus

sídlo:						Křížlice 37, 514 01 Jestřabí v Krkonoších

zastoupena:					Ing. Pavlem Rusem

IČO, v případě fyzické osoby datum narození:	67446906

kontaktní a fakturační adresa: 		Křížlice 37, 514 01 Jestřabí v Krkonoších

bankovní spojení: (uvést název banky)	xxxxxxxxxx

číslo účtu: (uvést číslo účtu)			xxxxxxxxxx

ID datové schránky: 				4hthqz6

E-mail:			xxxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 16. 10. 2023

(dále jen „Dodatek“)

- Úvodní ustanovení

  - Na základě smlouvy o dílo ze dne 16. 10. 2023 se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele dílo spočívající ve zpracování projektové dokumentace se zajištěním souvisejících činností v rozsahu dle čl. 2 smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“).

  - Smluvní strany prohlašují, že definované pojmy uvedené ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem mají stejný význam ve Smlouvě, jako v tomto Dodatku, pokud není v tomto Dodatku uvedeno výslovně jinak.

  - Smluvní strany prohlašují, že součástí Díla je i zapracování podmínek pro provedení fotovoltaické elektrárny za podmínek dle přílohy č. 3 Smlouvy. Pro řádné zpracování Díla v části podmínek pro provedení fotovoltaické elektrárny si Objednatel vyžádal doplnění podkladů od třetí osoby PSOE (Pražské společenství obnovitelné energie). Jmenovaná PSOE však nedodala podklady řádně a včas, čímž se Objednatel ocitl v prodlení s dodáním podkladů Zhotoviteli. Z uvedeného důvodu vzniklo Zhotoviteli právo na prodloužení termínu provádění Díla. Zhotovitel prohlašuje, že v souvislosti se změnou termínu provádění Díla mu nevzniknout další nároky nebo práva vůči Objednateli nad rámec Smlouvy nebo jakákoli škoda. V zájmu právní jistoty obou smluvních stran uzavírají smluvní strany tento Dodatek.

- Předmět Dodatku

  - Na základě tohoto Dodatku smluvní strany upravují odst. 5.1. Smlouvy, a to tak, že citované ustanovení zcela nahrazují novým, které zní:

„5.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo (vyjma výkonu autorského dozoru) a předat jej Objednateli nejpozději do 15.3.2024 . Zhotovitel bude poskytovat výkon autorského dozoru dle požadavku Objednatele.“

  - Vyjma ujednání dle předchozího odstavce zůstávající ostatní ustanovení Smlouvy nedotčena.

- Závěrečná ustanovení

  - Tento Dodatek je podepsán elektronicky. Tento Dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

  - Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je povinen postupem podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejnit tento Dodatek v registru smluv, který je veden Ministerstvem vnitra, a s jeho uveřejněním podpisem tohoto Dodatku vyslovují souhlas.

  - Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny k právnímu jednání dle tohoto Dodatku, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a jsou seznámeny s jeho obsahem, že byl uzavřen po vzájemné dohodě, podle jejich vážné a svobodné vůle, dobrovolně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne 14.2.2024  			V Jestřabí v Krkonoších dne _____________

| Objednatel: ____________________ Domov pro seniory Háje Mgr. Dagmar Zavadilová, ředitelka | Zhotovitel: ____________________ Ing. Pavel Rus |
| --- | --- |