Sp.zn.: KÚ-04659/2023-300-02000

# č.j. KÚ-00728/2024-300-02000

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 6.11.2023

(dále jen „dodatek“)

Objednatel: 	Česká republika  - KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO JIHOČESKÝ KRAJ

za kterou jedná Ing. Jiří Vrána

Lidická tř. 124/11, 370 86 České Budějovice

IČ: 00213691

DIČ: neplátce DPH

ID datové schránky: zcqadtt

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 14028231/0710

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:     RACCOON s.r.o.

se sídlem: Poříčí 1603/26, 678 01 Blansko

IČO: 25332716

DIČ: CZ25332716

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 5738522/0800

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Malíkem

(dále jen „zhotovitel“)

## 1. Předmět dodatku smlouvy

  - Objednatel v uzavřené smlouvě se zhotovitelem požaduje provést dílo (montáž vstupních dveří) do 15.2.2024. Vzhledem k tomu, že byly zahájeny práce spojené s vniřní rekonstrukcí objektu a hrozí riziko poškození díla provozem stavby, rozhodl objednatel změnit termín pro osazení zhotovených dveří. Objednatel a zhotovitel se dohodli na novém termínu montáže. Montáž vstupních dveří proběhne v termínu od 1.3.2024 do 15.3.2024. Na základě změny termínu dokončení díla smluvní strany uzavírají tento dodatek.

Odstavec 1. článku II. SOD se nahrazuje takto:

## II. Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo na své nebezpečí v následujících termínech:

- termín zahájení: po podpisu smlouvy a nabytí účinnosti jejím uveřejněním v registru smluv

- termín dokončení: do 15. 3. 2024

## 2. Závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní články Smlouvy zůstávají beze změny.

2.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden stejnopis přebírá zhotovitel a jeden je určen pro objednatele.

Objednatel: 					          Zhotovitel:

V Českých Budějovicích dne 12.2.2024	                       V Českých Budějovicích dne 12.2.2024

…………………………….. 				………………………………….

Ing. Jiří Vrána                                                                      Zdeněk Malík

ředitel KÚ pro Jihočeský kraj                                         vedoucí pobočky, na základě plné moc