##### D O D A T E K   č. 2

ke smlouvě o dílo č. 12-2014-505101 (2/2014) ze dne 8. 1. 2014 na

„Vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Lipí a v katastrálním území Kaliště u Lipí“

SMLUVNÍ  STRANY:

O b j e d n a t e l: Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Adresa:	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Karel Zvěřina, vedoucí Pobočky České Budějovice

Ing. Ondřej Předota, referent

Bankovní spojení: Česká národní banka

## Číslo účtu:      	xxxxxxxxxxxx

## IČ/DIČ:          	01312774 / CZ 01312774

telefon:	xxxxxxxxxxxx

a

Z h o t o v i t e l: 	TRAVAL, s.r.o.

Adresa: 	Čechova 395/59, 370 65 České Budějovice

Zastoupený:	Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vendula Valentová

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vendula Valentová

Ing. Petr Novotný

Člen klíčového týmu odpovědný za projektování návrhu pozemkové úpravy:

Ing. Vendula Valentová, zástupce Ing. Petr Novotný

Člen klíčového týmu odpovědný za zeměměřické činnosti:

Ing. Bohumil Velfl, Ing. Libor Chyňava

Bankovní spojení: Oberbank AG České Budějovice

##### Číslo účtu: 	xxxxxxxxxxxx

IČ/DIČ:     	260 85 518 / CZ 26085518

telefon:	xxxxxxxxxxxx

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích pod spisovou značkou odd. C, vložka 13122.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Odůvodnění dodatku:

Dohodou oprávněných zástupců obou smluvních stran se, ve smyslu závěrů z kontrolního dne konaného 24.8.2016, mění termíny ukončení takto:

Dílčí fakturační celek:

2.3 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků			z 9.9.2016 na 31.10.2016

2.4 Kompletní dokumentace návrhu KoPÚ					z 9.9.2016 na  15.2.2017

V ostatním zůstává výše uvedená smlouva beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

#### V Českých Budějovicích, dne ……………………

Za objednatele:						Za zhotovitele:

....……...................................................                             ......................................................

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.			          Ing. Vendula Valentová

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj                                                jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.

....……...................................................

Ing. Karel Zvěřina

vedoucí Pobočky České Budějovice