Dohoda o vypořádání

nároků ze Smlouvy o dílo č. V2023-0579/OB ze dne 14.12.2023

Objednatel :	Město Nový Jičín

Se sídlem : 	Masarykovo nám. 1/1,741 01 Nový Jičín

Zastoupen :	Ing. Blankou Zagorskou, vedoucí Odboru bytového Městského úřadu Nový Jičín

IČO:	002 98 212

DIČ:	CZ00298212

Bankovní spojení : 	Komerční banka a.s., Nový Jičín

Číslo účtu :	16635801/0100

Zástupce ve věcech smluvních : Ing. Blanka Zagorská, vedoucí Odboru bytového

Zástupce ve věcech technických a

realizace stavby: 	xxxxxxxxxxxxx, bytový technik Oddělení technických a ekonomických činností Odboru bytového

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel :	NH stavby s.r.o.

Se sídlem :	č.p. 158, 739 41 Palkovice

Korespondence :	Školská čtvrť 354, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Zastoupen :	Pavlem Hložkem, jednatelem společnosti

IČO : 	28980697

DIČ :	CZ28980697

zapsán v obchodním rejstříku u krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 68418

Bankovní spojení :	Komerční banka a.s.

Číslo účtu :  	43-3958640237/100

Zástupce ve věcech smluvních:

Pavel Hložek

Zástupce ve věcech technických

- stavbyvedoucí :	Ing. xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

spolu uzavírají ve smyslu ustanovení § 1902 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto:

Dohodu o vypořádání nároků ze smlouvy o dílo (dále jen „Dohoda“)

I.

Úvodní ujednání

- Dne 14.12.2023 uzavřeli objednatel a zhotovitel Smlouvu o dílo č. V2023-0579/OB (dále jen „Smlouva o dílo“), na základě které zhotovitel pro objednatele provedl dílo „Rekonstrukce sociálního zařízení hotelu Praha na ulici Lidická 128/6, Nový Jičín“ (dále jen „dílo“).

- Dne 01.02.2024 bylo provedené Dílo předáno bez vad a nedodělků ve smyslu čl. XII. odst. 12.1.1 Smlouvy o dílo objednateli, a to ve stavu odpovídajícím vymezení Díla podle Smlouvy o dílo a dále se změnami předmětu Díla dle smluvními stranami věcně odsouhlasených změnových listů.

II.

Předmět dohody

- Ke dni uzavření této dohody existují mezi účastníky nevypořádané nároky vzniklé změnami Díla oproti jeho rozsahu stanovenému Smlouvou o dílo. Tyto nároky nejsou účastníky považovány za sporné ani pochybné. Oba účastníci mají vůli, a je jejich cílem, danou situaci vyřešit a narovnat vzájemné závazky a práva ve vztahu ke změně předmětu díla.

- Smluvní strany tímto shodně konstatují, že změny díla specifikované v Soupisu víceprací a méněprací, byly provedeny na základě jejich vzájemné shody a obě strany s těmito změnami Díla souhlasí.

- Oceněný Soupis víceprací a méněprací tvoří přílohu této Dohody.

III.

Finanční vypořádání

  - V návaznosti na změnu předmětu Díla se smluvní strany dohodly, že konečná cena Díla je stanovena takto:

|  | - Cena bez DPH v Kč | - DPH v Kč | - Cena včetně DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| - Cena díla celkem dle Smlouvy o dílo | - 830 000,00 Kč | - 174 300,00 Kč | - 1 004 300,00 Kč |
| - Změna ceny díla (cena víceprací a méněprací) dle této dohody o finančním vypořádání nároků ze smlouvy o dílo | - -29 522,61,- Kč | - -6 199,75,- Kč | - -35 722,36,- Kč |
| - Konečná cena díla | - 800 477,39 Kč | - 168 100,25 Kč | - 968 577,64 Kč |

IV.

Závěrečná ustanovení

  - Nestanoví-li tato Dohoda výslovně jinak, platí v ostatním dotčená ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

  - Tuto Dohodu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků k této Dohodě.

  - Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Dohody neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Dohody, která zůstávají platná a účinná. Účastníci této Dohody se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného či neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

  - Tato Dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních majících platnost originálu, z nichž každý účastník této Dohody obdrží jedno její vyhotovení.

  - Smluvní strany se dohodly, že tato dohoda bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dohody a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 15 dnů od uzavření dohody. Smluvní strany prohlašují, že dohoda vyjma osobních údajů neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu dohody, po znečitelnění osobních údajů.

Příloha: Oceněný soupis víceprací a méněprací

V Novém Jičíně dne 12.02.2024	Ve Frenštátě pod Radh. dne 21.02.2024

___________________________	_______________________________

Za objednatele	Za zhotovitele

Město Nový Jičín:	NH stavby s.r.o. :

Ing. Blanka Zagorská, 	Pavel Hložek,

vedoucí Odboru bytového	jednatel společnosti