Dílčí smlouva na základě rámcové smlouvy o dílo o poskytování konzultačních služeb

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“ nebo „NOZ“), sjednali účastníci:

Smluvní strany

**Objednatel:**

Statutární město Olomouc

se sídlem Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc,

IČO: 00299308, DIČ: CZ00299308,

zastoupeno: tajemníkem magistrátu Bc. Janem Večeřem,

dále jen **„SMOL“** nebo „**Objednatel“** na straně jedné,

a

**Poskytovatel:**

**VIAVIS a.s.**

se sídlem Obránců míru 237/35, 703 00 Ostrava, část Ostrava-Vítkovice,

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2249,

IČO:25848402, DIČ: CZ25848402,

zastupující: **Ing. Vladimír Lazecký**, předseda představenstva,

dále jen „**VIAVIS“** nebo **„Poskytovatel“** na straně druhé

(poskytovatel a objednatel společně dále jen jako **„Smluvní strany“**)

**tuto dílčí smlouvu dle, mezi smluvními stranami dne 20. 12. 2021 uzavřené, rámcové smlouvy č. OISC – SASO/RAM/002328/2021 takto:**

# Předmět a účel dílčí smlouvy, účel díla a doba plnění

## V rámci přípravy radarového měření SMOl vysoutěžilo v nadlimitní veřejné zakázce „Měření rychlosti v Olomouci“ dodavatele informačního systému a prostředků datového centra – společnost ICZ a.s. (dále jen **„Společnost“**), předmět plnění se krom měření rychlosti dotýká také systému nové parkovací politiky SMOl. Se Společností byla uzavřena smlouva dne 27. 2. 2023, jež nabyla účinnosti dne 15. 3. 2023 zveřejněním v registru smluv.

## Objednatel objednává následující předmět této dílčí smlouvy:

## Vypracování seznamu povinností Společnosti včetně seznamu nezbytných dokumentů, kterými Společnost doloží splnění svých povinností vyplývajících z uzavřeného smluvního vztahu mezi Objednatelem a Společností, zadávací dokumentace veřejné zakázky a relevantních právních předpisů (dále jen „**Předmět plnění“**). Poskytovatelem budou Objednateli poskytovány služby v rozsahu, obsahu a způsobem dle této dílčí smlouvy.

## Výstupem Předmětu plnění budou:

## Písemný dokument **Seznam povinností a dokumentů Společnosti vyplývajících ze zadávací dokumentace této veřejné zakázky**;

Poskytovateli budou pro vypracování této části poskytnuty následující dokumenty:

21112\_zadávací podmínky-cast b).pdf

21112\_smlouva-IS a DC.DOC

21112\_smlouva-IS a DC-př.1.docx

21112\_smlouva-IS a DC-př.2.docx

21112\_smlouva-IS a DC-př.3.docx

21112\_smlouva-IS a DC-př.5.docx

21112\_smlouva-IS a DC-př.6.docx

21112\_smlouva-IS a DC-př.7.doc

21112\_vysvětlení\_doplneni zadávací dokumentace\_č.1 - priloha č.1 (test.scenar).docx

21112\_vysvětlení\_doplneni zadávací dokumentace\_c1.pdf

21112\_vysvětlení\_doplneni zadávací dokumentace\_č.2.pdf

21112\_vysvětlení\_doplneni zadávací dokumentace\_č.3.pdf

Dokumenty jsou uloženy na odkazu: <https://eveza.cz/profil-zadavatele/statutarni-mesto-olomouc/zakazka/46623/dokumenty>

Poskytovatel má povinnost zanalyzovat výše uvedené podklady a vypracovat dokument, ve kterém shrne veškeré povinnosti Společnosti vyplývající ze zadávací dokumentace a taktéž seznam všech dokumentů, které má Společnost v rámci plnění povinností dle zadávací dokumentace doložit.

## Písemný dokument **Seznam povinností a dokumentů společnosti vyplývajících ze smluvního vztahu** uzavřeného s touto Společností;

Poskytovateli budou pro vypracování této části poskytnuty následující dokumenty:

* Smlouva o dílo na dodání informačního systému, poskytnutí licence a prostředků datového centra ze dne 27. 2. 2023 včetně všech příloh
* Dodatek č. 1 ze dne 14. 7. 2023

(dále jen **„Smlouva o dílo“**)

Dokumenty budou Poskytovateli předány po podpisu této dílčí smlouvy.

Poskytovatel má povinnost zanalyzovat výše uvedenou Smlouvu o dílo a vypracovat dokument, ve kterém shrne veškeré povinnosti Společnosti vyplývající ze smluvního vztahu a taktéž seznam všech dokumentů, které má Společnost v rámci plnění doložit.

## Písemný dokument **Seznam povinností a dokumentů Společnosti vyplývající z platné právní úpravy České republiky v oblasti ISVS** účinné ke dni akceptace plnění Smlouvy o dílo, zejména pak vyplývající ze zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

## Provedení **Písemného hodnocení obsahu dokumentů, které Společnost poskytla Objednateli jako součást svého plnění.** Toto hodnocení bude provedeno vzhledem k požadavkům vyplývajících ze Zadávací dokumentace a Smlouvy o dílo a posoudí, jak jsou tyto požadavky naplněny. Hodnocení obsahu se týká následujících dokumentů:

* Akceptační protokol včetně příloh
* Analýza integračních požadavků

 Dokumenty budou Poskytovateli předány po podpisu této dílčí smlouvy.

## Vypracování **Písemného doporučení k akceptačnímu postupu**;

V návaznosti na dokumenty, jenž jsou výstupem bodů 1.2.1 až 1.2.4. má Poskytovatel povinnost vypracovat písemné doporučení k akceptačnímu postupu při přebírání plnění Smlouvy o dílo, případně doplnit předložené akceptační protokoly a doporučit postup, kterým bude splnění jednotlivých povinností posouzeno a schváleno.

## Vzájemné konzultace mezi Objednatelem a Poskytovatelem budou probíhat dle potřeb Objednatele.

## Všechny výše uvedené písemné výstupy předmětu plnění této dílčí smlouvy budou Poskytovatelem objednateli předány v elektronické formě ve formátu dle požadavku Objednatele.

## Rozsah pracnosti Poskytovatele se sjednává na **16,5 MD**.

## Termín plnění se sjednává **6 až 8 týdnů od účinnosti dílčí smlouvy**.

## Místem plnění je sídlo Objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany sjednávají, že nezbytné konzultace mohou proběhnout i online.

## Cena plnění této dílčí smlouvy činí **198.000 CZK bez DPH (slovy: sto devadesát osm tisíc korun českých)**.

# Ostatní a závěrečná ujednání

## Obě smluvní strany prohlašují, že měly skutečnou příležitost ovlivnit obsah této dílčí smlouvy, a že tato dílčí smlouva nebyla uzavřena výhradně formou užití smluvního formuláře.

## Smluvní strany po přečtení této dílčí smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato dílčí smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

## Tato dílčí smlouva je sepsána a podepsána ve 2 (dvou) vyhotoveních rovné právní síly v jazyce českém, přičemž znění v jazyce českém je rozhodující i pro případ jejího výkladu a výkladu jejích případných překladů do jiných jazyků. Stejné ujednání je přijato pro dílčí smlouvy, sjednané na základě této rámcové smlouvy. Každá strana obdrží jedno vyhotovení této smlouvy.

## Smluvní strany berou na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně všech dodatků bude statutárním městem Olomouc uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

## Tato dílčí smlouva je uzavřena a nabývá platnosti podpisem poslední Smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Za objednatele: Za poskytovatele:

V Olomouci dne: ………………………………… V Ostravě dne: …………………………………

……………………………………………………… ………………………………………………

**Statutární město Olomouc VIAVIS a. s.**

Bc. Jan Večeř Ing. Vladimír Lazecký

tajemník magistrátu předseda představenstva