SMLOUVA O DÍLO č. 004/2016

Uzavřená podle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# I. Smluvní strany

## Zhotovitel:                Pavel Převrátil

sídlem: Hradišťská 32, 397 01 Písek

IČ: 70869812

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

Smluvních: Pavel Převrátil

mobil: 606962531

email: Paja064@seznam.cz

Objednatel:  		Domov pro seniory Světlo

Sídlo: Drhovle 44, 397 01 Písek

IČ: 708 69 812

Zastoupená : Mgr. Miladou Chylíkovou

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, v oddíle Pr, vložce 408

Bankovní spojení: 3723271/0100

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

Smluvních: Mgr. Milada Chylíková, ředitelka, mobil: 603 536 343,    email: reditelka@dps-svetlo.cz

Ve věcech technických: Palcút Michal, provozní technik,

mobil: 604 175 221, email: provozni@dps-svetlo.cz

# II. Předmět plnění

1.	Zhotovitel se zavazuje provést demontáž dveří a následnou montáž protipožárních dveří a obložek, úpravu kuchyňských linek v objektu Domov pro seniory Světlo, Karla Čapka 2549, 397 01 Písek.

2.		Název akce: 	    „ Výměna protipožárních dveří“

3.  	Dílo bude provedené za podmínek, které byly uvedeny v cenové nabídce, dále bude mít základní kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků dle ČSN a budou dodrženy technologické postupy pro jednotlivé dílčí montážní práce.

4. 	Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

III. Čas plnění

1. 	Termíny plnění předmětu smlouvy jsou následující:

- termín dokončení díla: 	31. října 2016

2. 	Zhotovitel se zavazuje provést práce specifikované v článku II. této smlouvy a předat dílo objednateli nejdéle v termínu dle čl. III. odstavce 1. této smlouvy za podmínky, že atmosférická, teplotní, povětrnostní či jiná situace nebude objektivně bránit řádným technologickým postupům výstavby a za podmínek stanovených touto smlouvou o dílo.

3. 	Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

Objednatel je povinen dílo převzít, odpovídá-li této smlouvě. Dřívější předání

a převzetí zhotoveného díla není vyloučeno.

IV. Cena za dílo a platební podmínky

- Cena je stanovena na základě cenové nabídky ze dne 22. 8. 2016.

- Specifikace prací:

- Demontáž stávajících vstupních dveří a obložek na sesterně I.

- Demontáž stávajících vstupních dveří na sesterně II.

- Montáž protipožárních obložek FABI S El/EW na sesterně I., montáž protipožárních dveří Pyroglass 3/3 El na sesterně I. a II.

- Montáž nového kování, stávajících zámků a automatických zavíračů

- Úprava třech kuchyňských linek a instalace myček (nejsou součástí této smlouvy)

- zmenšení skříňky šířky 120 cm na šířku 60 cm

- zmenšení a ohranění zakrývací lišty v místě otvoru

Tato cena je konečná a zahrnuje všechny náklady na realizaci díla v dohodnutém     rozsahu.

Cena celkem včetně DPH:		                71. 245,-     Kč

- Po předání díla bez vad a nedodělků objednateli bude zhotovitelem vystaven řádný daňový doklad -  faktura, která musí mimo jiné náležitosti obsahovat: sjednanou cenu bez DPH, částku odpovídající DPH a celkovou cenu díla.

- V případě výskytu vad a nedodělků, zjištěných při předání díla, má zhotovitel nárok na proplacení 90% z ceny díla, zbylých 10% bude objednatelem proplaceno po odstranění těchto vad a nedodělků a to do doby uvedené v předávacím protokolu o předání díla. Odstranění vad a nedodělků potvrdí objednatel písemně.

5. Objednatel se zavazuje řádně vystavenou fakturu zhotoviteli zaplatit na jeho bankovní účet, a to nejpozději do 14 dnů od jejího převzetí.

V. Způsob a podmínky provedení díla

1. 	Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek v místě montáže. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.

2. 	Objednatel i zhotovitel je povinen dbát na dodržování pravidel BOZP a PO v místě                         provádění díla a v okolí staveniště.

3.  	Objednatel upozorní obyvatele a zaměstnance DS Světlo na dodržování pravidel BOZP, PO v místě montáže. Zhotovitel je povinen koordinovat postupy prací především s ohledem na oblasti ochrany BOZP a PO.

VI. Předání díla

- O předání a převzetí předmětu díla bude sepsán protokol po dokončení díla. V tomto protokolu musí obě strany potvrdit, zda byly splněny podmínky smlouvy, zejména zda dílo nevykazuje vady a nedodělky, které nebrání užívání díla. Zhotovitel se zavazuje tyto vady a nedodělky odstranit do 14 dnů, nebude-li dohodnuto jinak, když po jejich odstranění bude sepsán a oboustranně podepsán protokol o odstranění vad a o předání a převzetí díla.

2. 	V případě vad a nedodělků zjištěných při předání díla, se dílo nepovažuje za dokončené a objednatel není povinen dílo převzít dle odstavce IV. a V.

3.        V případě dalších vad, které se vyskytnou po předání bezvadného díla, se jedná o

vady díla v záruční době.

4.       Objednatel je povinen předmět díla řádně prohlédnout při předání a převzetí díla.

VII. Záruční doba – odpovědnost za vady díla

1.	Zhotovitel poskytne objednateli záruku na provedené práce a to v délce 24 měsíců –

od termínu předání díla dle čl. VI. této smlouvy bez vad a nedodělků.

2.		Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich případném zjištění.

3.	Zhotovitel je povinen zkontaktovat objednatele z důvodu jeho reklamace

do 3 pracovních dnů po obdržení písemného sdělení objednatele. Vady díla budou odstraněny zhotovitelem bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do 30 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany písemně na jiném termínu.

VIII. Závěrečné ustanovení

1. 	Smlouva je uzavřena jejím podpisem oběma smluvními stranami.

2. 	Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou číslovaných písemných dodatků, které musí být řádně podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. 	Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé smluvní straně, aby se dohodly na dalším postupu.

- Tato smlouva je vypracována ve dvojím vyhotovení, objednatel i zhotovitel si ponechají po jednom vyhotovení s platností originálu.

V Písku, dne  ……………………………..

.…………………………..                                            	………………………………

Mgr. Milada Chylíková					           Pavel Převrátil

(objednatel)                                                                             (zhotovitel)