*Příloha č. 1 Příkazní smlouvy*

**MUO, SEFO - pořízení projektové dokumentace stavby v určených projektových fázích**

Předpokládaný harmonogram projekčních prací (PP), inženýrských prací (IP) a controllingu (C) - výkonu činnosti projektového manažera (supervizora)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Předpokládané zahájení projekčních prací 01.02.2024 | 2024 | | | | | | | | | | | 2025 | | | | | | | | | | | |
| II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| (A) DOKUMENTACE PRŮZKUMU | PP | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (B) DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ |  |  |  | PP | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (C) DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY |  |  |  |  |  |  | PP | | | | | PP | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |
| (D) PROJEKT INTERIÉRU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PP | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |
| (E) INŽENÝRSKÁ ČINNOST |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IP | |  |  |  |  | IP | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  | C | |

*pozn.: Harmonogram controllingu vychází z harmonogramu zpracování PD, lhůta pro zpracování kontroly daného stupně PD je 1 měsíc od okamžiku převzetí úplných podkladů MUO\_04-01-2024*