Výtahy Vsetín, s. r. o.
Turkmenská 2150
755 01 Vsetín

Smlouva o dílo
č. 2017185

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku
mezi:

Zhotovitelem:

Obchodní název	: Výtahy Vsetín, s. r. o.
adresa	: Turkmenská 2150, 755 01 Vsetín
registr	:	Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 22354.
zastoupení	:	Josef Novosad, jednatel společnosti
Radim Novosad, jednatel společnosti
bankovní spojení	: Komerční banka Vsetín
číslo účtu	: 276224730237/0100
IČ	: 25855981
DIČ	: CZ25855981

a

Objednatelem:

Obchodní název	:	Mateřská škola Vsetín, Ohrada 1879, příspěvková organizace
zapsaná do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl Pr, vložka 26
adresa	: Ohrada 1879, 755 01 Vsetín
zastoupení	: Pavla Martinásková, ředitelka
IČ	:	60609249

Článek I.
Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpeční pro objednatele níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla.
2. Předmětem plnění je oprava jídelního výtahu v objektu Mateřské školy Vsetín, Ohrada 1879, příspěvkové organizace.
3. Rozsah předmětu plnění je dán rozpisem dodávky a prací:

Parametry nového jídelního výtahu

typ výtahu	: jídelní pro přepravu stravovacích nádob
- nosnost	: 100 kg
- rychlost výtahu	:	0,3 m/s
- počet stanic	:	2
- provedení	:	neprůchozí
- rozměry výtahové šachty	:	1200 x 900 mm (š x h)
- vodítka klece	:	původní
- rozměry klece	:	780 x 850 x 850 mm (š x h x v)
provedení nerez
šachetní dveře	: 2 ks 700 x 800 mm (š x h x v)
provedení komaxit
- prohlubeň	:	800 mm
- strojovna	:	nad výtahovou šachtou
- parapety	:	nerez
stavební práce	:	vybílení a vyspravení výtahové šachty

Předmět plnění nezahrnuje tyto dodávky a práce:
vyřízení stavebního povolení nebo ohlášení

# Článek II.
# Cena předmětu plnění
Cena za předmět plnění:

K částce bez DPH bude připočítáno DPH v zákonné výši dle předpisů platných v době realizace.

# Článek III.
# Čas a místo plnění

1. Termín zahájení díla	:	10. 7. 2017
2. Termín ukončení díla	:	14. 8. 2017
3. Termín předání díla	:	14 8. 2017
4. Místo plnění: Mateřská škola Vsetín, Ohrada 1879,p.o.

# Článek IV.
# Platební podmínky

Objednatel uhradí zhotoviteli konečnou fakturu vystavenou zhotovitelem po předání a převzetí díla se splatností 30 dnů od vystavení

# Článek V.
# Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1. V případě nedodržení termínu ukončení a předání díla může objednatel zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den zpoždění.
2. V případě nedodržení lhůt splatnosti konečné faktury, může zhotovitel objednateli vyúčtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
3. Objednatel se zavazuje, že v případě odstoupení od smlouvy, uhradí zhotoviteli prokazatelné náklady spojené s realizací díla nejméně však částku rovnající se deseti procentům ceny předmětu díla včetně DPH.

# Článek VI.
# Dodací a záruční podmínky

1. Zhotovitel předmět díla předá formou písemného předávacího protokolu, přičemž k převzetí předmětu díla poskytne objednatel součinnost.
2. Záruční doba na dodané technologie výtahu a montáž výtahu je v délce 36 měsíců. Výjimkou jsou zařízení a dodávky, na které poskytují záruku výrobci. U těchto výrobků a zařízení platí záruka v délce záruky výrobce a tato záruka počíná běžet dnem převzetí díla. Záruka počíná běžet dnem převzetí díla. Předáním a převzetím předmětu díla se rozumí den provedení zkoušky ve smyslu platných předpisů. Požadavek na záruční opravu je provozovatel povinen neprodleně ohlásit zhotoviteli.
3. Strany si ujednaly, že pokud bude plnění podle této smlouvy vadné a vada odstranitelná a strana, která plnila
  1. je připravena takovou vadu odstranit;
  2. bez zbytečného odkladu začne vyvíjet činnost směřující k odstranění vady;
  3. v takové činnosti řádně pokračuje;
  4. a v rozumném čase a řádně vadu odstraní či předmět plnění vymění za bezvadný.
4. Podmínky platnosti plné záruky je, že:
  1. Zařízení je používáno v souladu s technickými podmínkami výrobce.
  2. Po celou dobu provozování zařízení jsou prováděny servisní prohlídky podle výrobcem předepsaných intervalů.
  3. Po celou dobu provozování zařízení je prováděna servisní činnost na výtahu výhradně zhotovitelem.
  4. Zařízení je provozováno v souladu s pokyny v návodu k obsluze.
  5. Záruční vada je před odstraněním nahlášena zhotoviteli.
5. Záruka se nevztahuje:
  1. Na přirozené opotřebení, na vady vzniklé přetěžováním zařízení, neodborným zacházením nebo nepovolenými úpravami.
  2. Na vady vzniklé vnějšími vlivy a nedostatečnou údržbou.
  3. Na vady vzniklé neodbornými opravami nebo zásahy do zařízení.
6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a v řádné kvalitě.

# Článek VII.
# Ostatní ujednání

1. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklá (včetně práv a povinností z porušení této smlouvy, ke kterému došlo nebo dojde) se budou řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli platné stavební povolení a všechna stanoviska dotčených veřejnoprávních orgánů mající vliv na provádění díla.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem Certifikátu systému řízení jakosti dle ISO 9001:2009.
4. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost jako originál. Objednatel obdrží po třech stejnopisech smlouvy a zhotovitel jeden stejnopis smlouvy.
5. Tato smlouva může být měněna pouze písemně. Jednotlivé dodatky ke smlouvě musí mít písemnou formu, musí být průběžně číslovány a za dodatky označeny.
6. Smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední stranou.
7. Zhotovitel a objednatel po předání a převzetí díla podepíší servisní smlouvu na výtah. Podmínky servisní smlouvy na výtah budou mezi zhotovitelem a objednatelem dohodnuty nezávisle na této smlouvě o dílo.

Zhotovitel bere na vědomí, že škola je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění včetně identifikačních a osobních údajů zhotovitele, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv a objednatel jako smluvní strana této smlouvy se zavazuje, že provede zveřejnění této smlouvy v registru smluv, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření této smlouvy.

Ve Vsetíně dne 28.6.2017	Ve Vsetíně dne 28.6.2017

        Zhotovitel:	Objednatel:

        Radim Novosad
     jednatel společnosti	Pavla Martinásková
    Výtahy Vsetín, s. r. o. ředitelka Mateřské školy Vsetín,
        Ohrada 1879,p.o.